«Утверждаю»:

Директор

МАУДО «Дворец детского творчества г. Челябинска»

______________ А.Р. Шайхисламов

«21» апреля 2022 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого конкурса в электронной форме

на право заключения договора по проведению

капитального ремонта фасада здания МАУДО «ДДТ» СП «Родничок»

по адресу: г. Челябинск, ул. Кузнецова, 5а

Заказчик: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска»

2022 год

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса в электронной форме

| Предмет закупки | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания МАУДО «ДДТ» СП «Родничок» по адресу: г. Челябинск, ул. Кузнецова, 5а |
| --- | --- |

| 1 | Способ определения поставщика (исполнителя): | открытый конкурс в электронной форме (далее по тексту - конкурс) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сведения о заказчике: |  |
| 2.1 | наименование: | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска» |
| 2.2 | место нахождения: | 454048, Челябинская область, город Челябинск, улица Доватора, 34 |
| 2.3 | почтовый адрес: | 454048, Челябинская область, город Челябинск, улица Доватора, 34 |
| 2.4 | номер контактного телефона: | 8(351) 237-25-24, +79514443010 |
| 2.5 | адрес электронной почты: | maudod_ddt@mail.ru |
| 2.6 | ответственное должностное лицо: | Батраченко Ольга Радиковна |
| 3 | Предмет договора: | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания МАУДО «ДДТ» СП «Родничок» по адресу: г. Челябинск, ул. Кузнецова, 5а |
| 4 | Наименование, объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: | согласно Техническому заданию (Приложение №1 к проекту Договора) |
| 5 | Места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | МАУДО «ДДТ» СП «Родничок», г. Челябинск, ул. Кузнецова, д.5а |
| 6 | Начальная (максимальная) цена договора: | 1 815 830,00 (Один миллион восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек. Обоснование НМЦД согласно сводному сметному расчету стоимости строительства, являющемуся неотъемлемой частью Технического задания (Приложение №1 к проекту Договора) |
| 7 | Требования, предъявляемые к участникам закупки, в том числе дополнительные требования | Единые требования, установленные к участникам закупкам: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма. 6) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 8) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 8 | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: | Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении конкурса не допускается. Конкурсная документация предоставляется на сайте www.zakupki.gov.ru или по адресу электронной торговой площадки: https://etp.torgi-online.com/. Срок предоставления конкурсной документации с момента публикации извещения и конкурсной документации на сайте www.zakupki.gov.ru и до окончания срока подачи заявки на участие в конкурсе. Конкурсная документация предоставляется на русском языке. |
| 9 | Порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации | Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на сайте www.zakupki.gov.ru или по адресу электронной торговой площадки: https://etp.torgi-online.com/. |
| 10 | Дата начала, дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место подачи заявок: | Дата начала подачи заявок – 21.04.2022 г. Дата и время окончания подачи заявок – 11.05.2022 г. 11:00 (время местное заказчика) Место подачи заявок - электронная торговая площадка: https://etp.torgi-online.com/ |
| 11 | Порядок подачи заявок на участие в закупке: | Заявка на участие в конкурсе заполняется и подается по форме в соответствии с Приложением № 1 к конкурсной документации. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту (если конкурс проводится на несколько лотов). Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить ее в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки не рассматриваются и не возвращаются. Участники закупки, подавшие заявки, оператор электронной торговой площадки обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до момента открытия доступа к этим заявкам на участие в конкурсе. |
| 12 | Дата открытия доступа к заявкам участников закупки, поданных в форме электронных документов: | 11.05.2022 г. |
| 13 | Дата проведения предварительного отбора участников закупки: | Не проводится |
| 14 | Дата рассмотрения, оценки и сопоставления предложений (заявок) участников закупки, допущенных к участию в закупке по результатам предварительного отбора (подведение итогов конкурса): | 11.05.2022 г. |
| 15 | Срок, в течении которого заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки: | Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любой момент времени до окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки. |
| 16 | Размер внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе: Размер обеспечения исполнения договора: | В соответствии с пунктом 21 конкурсной документацией |
|  |  | В соответствии с пунктом 22 конкурсной документацией |
| 17 | Сведения о порядке заключения договора | в соответствии с конкурсной документацией. |
| 18 | В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами установлен. |  |
| 19 | Место проведения предварительного отбора и рассмотрения, оценки и сопоставления предложений участников закупки и подведение итогов конкурса: | 454048, Челябинская область, город Челябинск, улица Доватора, 15 |
| 20 | В случае если в проектно-сметной документации, локальном сметном расчете применяются указания на товарный знак, то такие указания считать не действительными. В случае если в проектно-сметной документации, локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными. В случае если в проектно-сметной документации, локальном сметном расчете установлены требования к участнику закупки – считать их недействительными. |  |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| Предмет конкурса: | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания МАУДО «ДДТ» СП «Родничок» по адресу: г. Челябинск, ул. Кузнецова, 5а |
| --- | --- |

| 1. Нормативно-правовое регулирование: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое регулирование закупки товаров, работ, услуг для нужд заказчика основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона Российской Федерации от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и иных федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с закупочной деятельностью. Настоящий открытый конкурс в электронной форме (далее – конкурс) проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг заказчика (далее – Положение о закупке) в редакции, действующей на дату размещения извещения о проведении конкурса в единой информационной системе (далее – ЕИС). |  |  |
| 2. Заказчик: |  |  |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества г. Челябинска» (МАУДО «ДДТ») |  |  |
| 3. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: |  |  |
| 3.1. 1 815 830,00 (Один миллион восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек. Обоснование НМЦД согласно сводному сметному расчету стоимости строительства, являющемуся неотъемлемой частью Технического задания (Приложение №1 к проекту Договора) |  |  |
| 4. Источник финансирования и порядок оплаты: |  |  |
| 4.1. Финансирование договора, который заключается по результатам данного конкурса, осуществляется за счет бюджетных средств. 4.2. Порядок оплаты определяется в проекте договора, приведенном в приложении № 3 к настоящей конкурсной документации. |  |  |
| 5. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы: |  |  |
| Качественные характеристики товаров (оборудования, материалов), применяемых во время производства работ - Качество Товара должно подтверждаться следующими документами: - сертификаты соответствия; - декларации о соответствии; - удостоверения качества, - санитарно-эпидемиологические заключения. Требования к безопасности - Маркировка должна быть четкой, средства для маркировки не должны влиять на показатели качества товара и должны быть изготовлены из материалов, допущенных в установленном порядке. Дата изготовления товара и срок годности должны быть отчетливо видны на упаковке товара, либо быть отражены в товаросопроводительных документах. Требования к размеру, упаковке - Упаковка и маркировка товара, а также отгрузка товара, транспортировка и хранение должны быть осуществлены Генподрядчиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, указанных в проектно-сметной документации, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. - Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания товара, должны соответствовать требованиям действующего законодательства и других нормативных правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировке и хранении в течение всего срока годности, а также должны быть разрешены в установленном. Требование к отгрузке товара - Товар должен отгружаться, транспортироваться и хранится в стандартной упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, в соответствии с санитарными гигиеническими нормами, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с требованиями действующего законодательства. - Транспортировка товара должна осуществляться Генподрядчиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка соответствующего вида товара в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся грузов, действующими на транспорте данного вида, при соблюдении гигиенических требований и температурного режима. - При поставке товар должен сопровождаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии (если товар в соответствии с действующим законодательством подлежит обязательной сертификации). - Поставка товара осуществляется собственными силами и средствами Генподрядчика до места поставки указанного заказчиком; - Генподрядчик обязан предоставить товарно-транспортные накладные (счет- фактуру) в место поставки; - Представители Генподрядчика, осуществляющие доставку товара, обязаны иметь при себе медицинские книжки лиц, сопровождающих товар. Заказчик имеет право проверить эти документы. В случае отсутствия данных документов Заказчик имеет право не принимать товар, а Генподрядчик считается не исполнившим обязанность по поставке товара. - Генподрядчик обязан осуществлять хранение товара в специализированных складских помещениях, использовать для транспортировки и хранения товара специально оборудованный транспорт и работающее холодильное оборудование. |  |  |
| 6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: |  |  |
| МАУДО «ДДТ» СП «Родничок», г. Челябинск, ул. Кузнецова, д.5а Сроки выполнения работ: 13 июня 2022 г. по 22 августа 2022 г. включительно. В срок выполнения работ входит приемка выполненных работ. |  |  |
| 7. Единые и дополнительные требования к участникам конкурса: |  |  |
| 7.1. Единые требования к участникам конкурса: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма. 6) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 8) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В случае, установления комиссией по закупкам недостоверных сведений в заявке участника закупок о соответствии требованиям, настоящего раздела, а также дополнительным требованиям, указанным в п. 7.2. настоящего раздела такой участник закупки отстраняется от участия в процедуре закупки в любой момент до заключения договора или заказчик отказывается от заключения договора с победителем процедуры закупок, единственным участником процедуры закупок. |  |  |
| 8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается конкурс. |  |  |
| 9. Разъяснение положений конкурсной документации: |  |  |
| 9.1. Любой участник закупки вправе направить в электронной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Данные запросы от участника закупки направляются на электронную торговую площадку: https://etp.torgi-online.com/ в соответствие с регламентом электронной торговой площадки. 9.2. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации подается участником закупки не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 9.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении положений конкурсной документации о закупке Заказчик обязан направить разъяснения в электронной форме на электронную торговую площадку в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. 9.4. Заказчик не несет ответственности, если участником запрос направлен не в соответствие с регламентом электронной торговой площадки. 9.5. Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 9.2. 9.6. Разъяснения положений конкурсной документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания наименования участника закупки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса в адрес Заказчика в единой информационной системе (ЕИС) и на электронной торговой площадке в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. |  |  |
| 10. Внесение изменений в конкурную документацию и отказ от проведения конкурса: |  |  |
| 10.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. 10.2. Изменение предмета конкурса не допускается. 10.3. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются в ЕИС и на электронной торговой площадке. 10.4. Изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию вносятся заказчиком таким образом, что бы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке. 10.4. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на электронной площадке и в ЕИС в день принятия данного решения. 10.5. Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения заказчиком извещения об отказе от проведения конкурса в единой информационной системе и на электронной торговой площадке направляет извещение об отказе от проведения конкурса, участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе. |  |  |
| 11. Форма заявки, язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| 11.1. Для подачи заявки участник закупки должен быть зарегистрирован на электронной торговой площадке: https://etp.torgi-online.com/ (далее по тексту ЭТП), в которой размещено извещение о закупке в соответствии с регламентом ЭТП. Регламент электронной торговой площадки размещен по адресу площадки в сети Интернет. Регламентные работы по техническому обслуживанию и внесению изменений в функционал ЭТП проводятся в дату и время проведения регламентных работ, установленные Оператором ЭТП. Информация о проведении регламентных работ размещается на официальном сайте Оператора ЭТП, не менее чем за три дня до даты и времени начала регламентных работ. При осуществлении действий через ЭТП, участник закупки несет риски невозможности осуществления каких-либо действий на ЭТП во время проведения регламентных работ на ЭТП. 11.2. Заявка предоставляется в электронной форме (электронный документ), подписанной электронной цифровой подписью (далее по тексту – ЭП) участника закупки. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки. Подача заявки на участие в процедуре закупки возможна только в сроки, указанные в извещении о закупке. 11.2.1. Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). 11.3. Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между Заказчиком и Участником конкурса, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 11.4. Заявка на участие в конкурсе подается по форме в соответствии с Приложением № 1 к конкурсной документации. |  |  |
| 12. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: |  |  |
| 12.1. Дата начала, дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место подачи заявок: с 21.04.2022 г. по 11.05.2022 года до 11:00 часов (время местное заказчика). 12.2. Место подачи заявки: электронная торговая площадка: https://etp.torgi-online.com/. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе и внести соответствующие изменения в конкурсную документацию. 12.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 12.3.1. Заявка на участие в конкурсе заполняется и подается по форме в соответствии с приложением № 1 к конкурсной документации и в соответствии с требованиями к характеристикам товара указанным в описании объекта закупки (проектно-сметная документация - Приложение № 2 к конкурсной документации) по каждому лоту (если конкурс проводится на несколько лотов). 12.3.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту (если конкурс проводится на несколько лотов). Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить ее в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе на один лот при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки не рассматриваются и не возвращаются. 12.3.3. Участники закупки, подавшие заявки, оператор электронной торговой площадки обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до момента открытия доступа к этим заявкам на участие в конкурсе. 12.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе. 12.4.1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствие с регламентом электронной торговой площадки. |  |  |
| 13. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| 13.1. информацию и документы об участнике конкурса в электронной форме, подавшем заявку на участие в конкурсе в электронной форме: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; а также о лицах, выступающих на стороне участника; - копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса в электронной форме, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса в электронной форме – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности. В случае, если от имени участника конкурса в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса в электронной форме, заверенную печатью (при наличии) участника конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в электронной форме требованиям к участникам конкурса в электронной форме, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, и содержащимся в конкурсной документации; - копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника конкурса в электронной форме поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме (если обеспечение заявки предусмотрено), обеспечения исполнения договора (если обеспечение договора предусмотрено) является крупной сделкой. В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки вправе предоставить соответствующее письмо; 13.2. предложение участника конкурса в электронной форме в отношении объекта закупки, в том числе может быть установлено требование о предоставлении предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложения о цене договора, о цене единицы товара, работы, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, оборудованию. В конкурсной документации может быть предусмотрена обязательная форма для заполнения информации о соответствующих предложениях; 13.3. в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 13.4. документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме (в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме путем перечисления средств на счет Заказчика); 13.5. в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, как квалификация участника конкурса в электронной форме, заявка участника конкурса в электронной форме может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Положения; 13.6. документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если Заказчиком установлены соответствующие требования в качестве обязательных для условий допуска к участию в закупке. |  |  |
| 14. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе и инструкция по заполнению заявки: |  |  |
| 14.1. Заявка на участие в конкурсе представляется по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении конкурса. При описании условий и предложений участниками конкурса должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 14.2. Сведения, которые содержатся в заявке и в прилагаемых к ней документах не должны допускать двусмысленных толкований. 14.3. Заявка предоставляется в электронной форме (электронный документ), подписанной электронной цифровой подписью (далее по тексту – ЭП) участника закупки. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть подписаны ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки по доверенности. 14.4. Все электронные документы, входящие в состав заявки и документы, предоставленные в отсканированном виде, предоставляются в доступном для прочтения формате с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). 14.5. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. 14.6. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. 14.7. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. 14.8. Несоответствие заявки требованиям к оформлению расценивается комиссией по закупкам как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 14.9. Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе: Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в отношении каждого объекта закупки. Если в конкурсной документации указано, что конкурс состоит из нескольких лотов, то по каждому лоту оформляется отдельная заявка на участие в конкурсе. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе оформляется по Форме №1. Заявка на участие в конкурсе подается с указанием: 1) Для юридических лиц - наименование участника закупки, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, номер контактного телефона; 2) Для физического лица (индивидуального предпринимателя): фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; При заполнении пункта 1 Формы № 2 (для юридических лиц) указывается наименование, фирменное наименование, место нахождение организации на основании положений, закрепленных в уставе организации. При заполнении пункта 1 Формы № 2.1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей (ПБОЮЛ)) указываются сведения в соответствии в соответствии с документом, удостоверяющим личность гражданина (паспортные данные). Пункт 3.1 Формы №2, Формы №2.1 заполняется участником закупки в случае если в извещении об осуществлении закупки устанавливается ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. В данном случае участник закупки декларирует в заявке на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. Если данное требование не установлено, участник закупки не заполняет указанную строку. При подаче сведений участником закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Описании объекта закупки (проектно-сметная документация). В случае, если в описании объекта закупки Заказчиком установлены минимальные и (или) максимальные показатели, предоставляемые в заявке участником закупки значения минимальных и (или) максимальных показателей характеристик товара не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должно быть», «должны быть», «не должен», «не должна», «не должны», «хуже», «лучше», «выше», «ниже», «шире», «уже», «свыше», «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «либо», «от», «до», то есть должны быть конкретными. Участнику закупки необходимо руководствоваться, в том числе и правилами, приведенными в таблице, расположенной в данном разделе. В случае, если в описании объекта закупки Заказчиком установлены показатели, которые не изменяются, такие показатели участником закупки не изменяются и участнику закупки при подготовке заявки необходимо руководствоваться положениями настоящей инструкции и правилами, приведенными в таблице, расположенной в данном разделе. В случае, если в описании объекта закупки Заказчиком установлены показатели, указанные в диапазоне, участнику закупки при подготовке заявки необходимо руководствоваться положениями настоящей инструкции и правилами, приведенными в таблице, расположенной в данном разделе. При предоставлении участниками закупок сведений по показателям характеристик, установленных в Описании объекта закупки, также следует руководствоваться правилами: Минимальные и (или) максимальные показатели:; Показатели, которые не изменяются:; Показатели, указанные в диапазоне:. - Если значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «от», «до», участником закупки в предложении указывается конкретное значение. (Примеры: 1)«Беспроводной ультразвуковой датчик с частотой работы не менее 1,5 МГц не более 2,0 МГЦ». Предложение участника - «Беспроводной ультразвуковой датчик с частотой работы 2,0 МГц»; 2)«Сок 100% яблочный в упаковке емкостью не менее 0,9л и не более 2л». Предложение участника – «Сок 100% яблочный в упаковке емкостью 1л.») - Если устанавливается показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в описании объекта закупки показатель, но без сопровождения словами «не менее». (Пример: «В кабинете должны быть установлены светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность не менее 45 Вт, угол луча не менее 165 градусов». Предложение участника – «В кабинете устанавливаются светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность 60 Вт, угол луча 165 градусов»). - Если устанавливается показатель, значение которого сопровождается фразой «не более», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «не превышающем» заданный в описании объекта закупки показатель, но без сопровождения словами «не более». (Пример: «Продолжительность сканирования не более 0,5 сек, уровень шума не более 15 Дб». Предложение участника - «Продолжительность сканирования 0,5 сек, уровень шума 14 Дб».) - В случае, если требование к показателю сопровождается словом «более», то участнику закупки следует указать значение такого показателя больше величины, указанной в описании объекта закупки, а в случае если словом «менее», то участнику закупки следует указать значение такого показателя меньше величины, указанной в описании объекта закупки. (Пример: «Длительность непрерывной работы аккумулятора более 4 часов». Предложение участника – «Длительность непрерывной работы аккумулятора 6 часов».); - Если рядом со значением показателя, сопровождаемого словами «не более», «не менее», «более», «менее», «от», «до» либо иными перечисленными в настоящем разделе, указывается символ «*», либо значение такого показателя сопровождается словами «показатели/значения неизменные», то участником закупки должна быть предложена характеристика товара с неизменным значением (т.е. установленная в описании объекта закупки характеристика не должна изменяться). (Пример: «Напряжение не более 250В»*. Предложение участника - «Напряжение не более 250 В»). - Если указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «от», «до», участником закупки должен быть предложен товар со значениями, заданными в описании объекта закупки, данные значения показателей не изменяются. - Если устанавливается диапазонный показатель, значение которого по верхней и нижней границе не подлежит изменению в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением диапазона (т.е. именно с такими же предельными его значениями). (Примеры: 1) «Диапазон радиочастот 0,3-3 МГц»*. Предложение участника – «Диапазон радиочастот 0,3-3 МГЦ»; 2)«Подгузники для ухода за детьми весом 7-20 кг»*; Предложение участника – «Подгузники для ухода за детьми весом 7-20 кг»).; - Если устанавливается диапазонный показатель, который сопровождается словами «не более», «не шире», участником должно быть предложено значение диапазона равное его предельным значениям либо не превышающее установленный диапазон, но без сопровождения фразой «не более», «не шире». (Пример: «Диапазон рабочих температур не более -400С - +500С». Предложение участника может быть: •; «Диапазон рабочих температур -400С - +500С».. •; «Диапазон рабочих температур -350С - +400С».. - Если устанавливается диапазонный показатель, который сопровождается словами «не менее, «не уже, участником должно быть предложено значение диапазона равное его предельным значениям либо превышающее установленный диапазон, но без сопровождения фразой «не менее», «не уже». (Пример: «Диапазон рабочих температур не менее -200С - +400С». Предложение участника может быть: •; «Диапазон рабочих температур -200С - +400С», либо. •; «Диапазон рабочих температур -400С - +500С».. - В случае, если устанавливается диапазонный показатель, который сопровождается словами «шире», «уже», «более», «менее» участнику закупки следует указать значение показателя в диапазонном значении, которое будет больше/меньше предельных величин диапазона, установленных в описании объекта закупки, но без слов «шире», «уже», «более», «менее». (Пример: «Диапазон рабочих температур шире -400С - +500С». Предложение участника: «Диапазон рабочих температур -450С - +550С».. В случае, если в Описании объекта закупки (проектно-сметная документация) Заказчиком дополнительно указаны правила заполнения заявки, участнику при подготовке заявки необходимо руководствоваться положениями настоящей инструкции и дополнительной информацией указанной в Описании объекта закупки. В случае, если в Описании объекта закупки Заказчиком установлены показатели характеристик товара, которые не описаны в настоящей инструкции по заполнению заявки, участник закупки указывает значения показателей характеристик товара в соответствии с установленными требованиями заказчика. |
| 15. Порядок формирования цены договора, валюта заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| 15.1. Цена договора, предлагаемая Участником конкурса, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в п. 3.1. конкурсной документации по каждому лоту. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником конкурса, превышает начальную (максимальную) цену договора соответствующий Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе. 15.2. Оплата осуществляется по цене, установленной в договоре. Все затраты, напрямую и косвенно связанные с исполнением договора включают в себя стоимость поставляемых товаров, тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке Товара, а также включают уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы Генподрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора и должны быть включены в цену за единицу товара и общую цену заявки, представленной Участником закупки в заявке на участие в конкурсе. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Участник закупки освобождается от уплаты НДС, то данные сведения должны быть представлены в заявке на участие конкурсе. 15.3. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях. |  |  |
| 16. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: |  |  |
| 16.1. Открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе производится в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса, на электронной торговой площадке: https://etp.torgi-online.com/. 16.2. Результаты открытия доступа к заявкам фиксируются в протоколе. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все предложения такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются. 16.3. Сведения о каждом участнике закупки, к заявке с предложением которого открывается доступ, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки предложений, заносятся в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 16.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка и (или) только одна заявка из поданных соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 16.5. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе подписываются всеми членами комиссии по закупкам. Протокол открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе не позднее чем через три дня с даты подписания размещается в ЕИС. |  |  |
| 17. Порядок проведения предварительного отбора: |  |  |
| Не проводится |  |  |
| 18. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе: |  |  |
| 18.1. Комиссия по закупкам приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок участников и подводит итоги конкурса в месте и во время, указанное в извещении о проведении конкурса. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может длиться более 10 (десяти) рабочих дней. 18.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в разделе 24 конкурсной документации. 18.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией по закупкам каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 18.4 Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявки на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. 18.5. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления допущенных к участию в конкурсе заявок оформляются протоколом рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 18.6. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. |  |  |
| 19. Порядок заключения договора: |  |  |
| 19.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается договор, в порядке и сроки, предусмотренные настоящей главой. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара. В случае установления в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке требования о предоставлении обеспечения договора, договор заключается только после предоставления победителем конкурентной закупки (единственным участником закупки, заявка которого признана соответствующей) такого обеспечения в соответствии с разделом 11 настоящего Положения. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней с даты размещения в ЕИС протокола по итогам конкурентной закупки, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурентной закупки (за исключением случаев заключения договора у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 19.2. Договор считается заключенным с момента его подписания подписью заказчиком электронной подписью посредством электронной торговой площадки. 19.3. В случае если участник конкурса, обязанный заключить договор, не подписал договор в срок, указанный в пункте 19.1 конкурсной документации, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке), такой участник признается уклонившимся от заключения договора. 19.4. При уклонении участника конкурса, обязанного заключить договор, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке, и заключить договор с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер. 19.5. Проект договора в случае согласия участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с даты признания участника конкурса, обязанного заключить договор, уклонившимся от заключения договора. Участник конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер в срок не более 10 дней со дня получения проекта договора от заказчика обязан подписать договор (электронной цифровой подписью) и направить договор Заказчику посредством электронной торговой площадки. Одновременно с подписанным экземпляром договора этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения договора. 19.6. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов, актов антимонопольного органа либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в установленные настоящим разделом сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов, актов антимонопольного органа или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим пунктом сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов, актов антимонопольного органа или срок действия таких обстоятельств. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов, актов антимонопольного органа либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов, актов антимонопольного органа либо прекращения действия таких обстоятельств. 19.7. При исполнении договора по согласованию заказчика с Генподрядчиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к договору и внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком. 19.8. Заказчик по соглашению с участником конкурса при заключении и исполнении договора вправе изменить: 1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции; 2) сроки исполнения обязательств по договору; 3) цену договора. 19.9. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 19.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором. 19.11. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с пунктом 19.10. настоящего раздела. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора. 19.12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генподрядчику одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Генподрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Генподрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Генподрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе. 19.13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. 19.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае: - если в ходе исполнения договора установлено, что Генподрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Генподрядчика. 19.15. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров. |  |  |
| 20. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: |  |  |
| Обоснование НМЦД согласно сводному сметному расчету стоимости строительства, являющемуся неотъемлемой частью Технического задания (Приложение №1 к проекту Договора) |  |  |
| 21. Размер и порядок предоставления обеспечения заявок: |  |  |
| Не устанавливается |  |  |
| 22. Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: |  |  |
| Не устанавливается |  |  |
| 23. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 |  |  |
| В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами установлен. |  |  |
| 24. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе |  |  |
|  | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе | Величина значимости критериев (показателей) оценки заявки на участие в конкурсе |
| 24.1 | Цена договора Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена договора" определяется по формуле: а) в случае если Цmin>0, ЦБi =; Цmin; × 100. Цi. где: Цi – ценовое предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; Цmin - минимальное ценовое предложение из ценовых предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки. | 30% |
| 24.2 | Нестоимостные критерии оценки заявок участников закупки | 70% |
| 24.2.1. | Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контрактов (договоров), по которым участник закупки выступает в роли генерального подрядчика, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (объекты образования) без применения штрафных санкций (штрафы, пени и прочее) (исполненных с 2019 года), сведения о которых содержатся в реестре контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом, стоимость каждого ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 1 млн. рублей. Рейтинг, присуждаемый заявке по настоящему критерию, определяется по формуле: РЦi = (Oi / Оmax) х 100 где: РЦi - рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию; Оi – количество договоров (контрактов), предложенная i-м участником, заявка (предложение) которого оценивается; Оmax – максимальное количество исполненных договоров (контрактов). Копии предоставляемых документов: - копии ранее исполненных контрактов (договоров), по которым участник закупки выступает в роли генерального подрядчика, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (объекты образования) без применения штрафных санкций (штрафы, пени и прочее) (исполненных с 2019 года), сведения о которых содержатся в реестре контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство); - копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации); - копии актов выполненных работ (КС-2, КС-3); - либо реестровый номер из реестра контрактов, размещенного в ЕИС. | 60% |
| 24.2.2. | Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контрактов (договоров), по которым участник закупки выступает в роли генерального подрядчика, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (объекты образования) без применения штрафных санкций (штрафы, пени и прочее) (исполненных с 2019 года), сведения о которых содержатся в реестре контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом, стоимость каждого ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 3 млн рублей. Рейтинг, присуждаемый заявке по настоящему критерию, определяется по формуле: РОПi = (OПi / ОПmax) х 100 где: РОПi - рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию; ОПi – общая сумма цен договоров (контрактов), предложенная i-м участником, заявка (предложение) которого оценивается; ОПmax – максимальная общая сумма цен договоров (контрактов). Копии предоставляемых документов: - копии ранее исполненных контрактов (договоров) по которым участник закупки выступает в роли генерального подрядчика, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (объекты образования) без применения штрафных санкций (штрафы, пени и прочее) (исполненных с 2019 года), сведения о которых содержатся в реестре контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство); - копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации); - копии актов выполненных работ (КС-2, КС-3); - либо реестровый номер из реестра контрактов, размещенного в ЕИС. | 40% |
| 24.3. | Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения) Итоговый рейтинг заявки = ЦБi*0,3 + (РЦi * 0,6 + РОПi * 0,4)*0,7 |  |
| Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в том числе в электронной форме, конкурсе в электронной форме. # 1. Настоящий Порядок определяет оценку заявок участников закупки для обеспечения нужд заказчика в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения договора при проведении конкурса, а также предельные величины значимости каждого критерия оценки заявок участников закупки (далее - заявка, предложение). На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе комиссия по закупкам присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 2. В настоящем Порядке применяются следующие термины: "оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящего Порядка, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены; "значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящего Порядка, выраженный в процентах; "коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящего Порядка, деленный на 100; "рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки. 3. Для оценки заявок (предложений) заказчик устанавливает в документации о закупке следующие критерии оценки: а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: цена договора; б) характеризующиеся как не стоимостные критерии оценки: качественные характеристики объекта закупок; квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации; срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. Конкретные критерии оценки устанавливаются в настоящем разделе в п. 24. 4. В настоящем разделе конкурсной документации указываются используемые для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии оценки и предельные величины значимости критериев оценки. При этом количество используемых для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из которых должен быть критерий оценки "цена договора", другим являются не стоимостные критерии (не стоимостной критерий). 5. В конкурсной документации в отношении не стоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены показатели, раскрывающие содержание не стоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, услуг по не стоимостным критериям оценки. 6. Для оценки заявок (предложений) по каждому не стоимостному критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Если в отношении не стоимостного критерия оценки в конкурсной документации предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения. Для оценки заявок (предложений) по не стоимостным критериям оценки (показателям) заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов. 7. Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов. Конкретные величины значимости критериев оценки устанавливаются в настоящем разделе в п. 24. |  |  |
| Приложения к конкурсной документации: |  |  |
| Приложение № 1. Форма заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме № 2 (для юридических лиц); Приложение № 2. Описание объекта закупки (проектно-сметная документация); Приложение № 3. Проект договора; Приложение № 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. |  |  |

Приложение № 1

Ориентировочные формы

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме

№ ___________

«_____»___________________20__г.

(дата формирования заявки)

- Информация об участнике закупки:

| Юридическое лицо | Наименование участника |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (при наличии) |  |
|  | Информация о месте нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН (при наличии) учредителей |  |
|  | ИНН членов коллегиального органа |  |
|  | ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника |  |
|  | Номер контактного телефона (с указанием кода города, района) |  |
|  | Факс* *Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки |  |
|  | Электронная почта (e-mail)* *Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки |  |

| № | Наименование | Сведения об Участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. паспортные данные* участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 2 | Организационно – правовая форма |  |
| 3 | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
| 4 | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
| 5 | Фактическое местоположение |  |
| 6 | Телефоны / факс (с указанием кода города) |  |
| 7 | ФИО, тел., контактного лица участника по вопросам закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |
| 9 | ФИО руководителя или уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |
| 11 | ИНН/КПП участника ОГРН/ОГРНИП/ОКПО/ОКТМО/ОКОПФ участника Дата постановки на налоговый учет |  |
| 12 | Банковские реквизиты |  |

2. Изучив документацию об открытом конкурсе в электронной форме (далее конкурс), принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения конкурса, мы подтверждаем, что согласны участвовать в конкурсе в соответствии с конкурсной документацией и, в случае признания нас победителем, выполнить поставить товар в соответствии с условиями и требованиями, установленными в конкурсной документации по цене, предложенной нами в настоящей заявке.

3. Участник закупки подтверждает, что:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма.

6) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- _______________________________________подтверждает, что в отношении него

(полное наименование участника закупки)

отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки:

4.1. Функциональные характеристики: в соответствии с проектно-сметной документацией.

4.2. Технические характеристики: в соответствии с проектно-сметной документацией.

4.3. Качественные характеристики: в соответствии с проектно-сметной документацией.

В случае установления соответствующих требований в конкурсной документации

4.4. Наименование страны происхождения: ___________________________

5.Количество поставляемого товара (выполнения работ, оказания услуг): в соответствии с проектно-сметной документацией.

6.Место доставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ____________________________________

7.Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ____________________________________

8. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

8.1. цена контракта (договора): _____________.

8.2. качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки:

*в случае установления данного критерия в конкурсной документации

______________________________________________________________________________________

8.3. нестоимостные критерии оценки заявок участников закупки:

*в случае установления данного критерия в конкурсной документации

8.3.1. Наличие исполненных договоров (за три предыдущих года): указать нужное (наличие/отсутствие)

8.3.2. Наличие в штате (либо по договору гражданско-правового характера) аттестованных специалистов, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства: (указать количество)

8.3.3. Наличие/отсутствие неисполненных контрактов (договоров) в срок, установленный данными контрактами (договорами).

Эта заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до заключения договора с победителем конкурса.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

Дата/ подпись/печать при наличии

Приложение № 1 к заявке на участие в открытом конкурсе

в электронной форме

Спецификация

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение (цифрами и прописью) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | Рубль |  |
| 2* | Опыт исполнения (с учетом правопреемства) контрактов (договоров), по которым участник закупки выступает в роли генерального подрядчика, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (объекты образования) без применения штрафных санкций (штрафы, пени и прочее) (исполненных с 2019 года) | Количество договоров (контрактов) |  |
| 3 * | Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контрактов (договоров), по которым участник закупки выступает в роли генерального подрядчика, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (объекты образования) без применения штрафных санкций (штрафы, пени и прочее) (исполненных с 2019 года) | Общая сумма цен договоров (контрактов) |  |

Сумма ________________________________рублей ____копеек, в том числе НДС__%_____________________________рублей ____копеек.

* необходимо приложить подтверждающие документы.

Приложение № 2

Проектно-сметная документация

Прилагается отдельными файлами

Приложение № 3

- ПРОЕКТ Договора

г. Челябинск							                  «_____» _____________ 2022 г.

____________________________________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________, действующий на основании Устава с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  действующий на основании _________ в лице ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Настоящий договор заключается по результатам конкурса в электронной форме (извещение в ЕИС №__________________), в соответствии с протоколом № ______________ от ______ 2022 года, победителем которого стал Подрядчик.

  - Подрядчик обязуется, в установленный настоящим договором срок, по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту фасада здания _______________________  в соответствии с условиями настоящего договора и Техническим заданием (Приложение № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем Договоре.

  - Место выполнения работ_________________________________________________________

  - Предусмотренные настоящим договором работы выполняются в полном соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора. Объем, содержание, цена работ и другие,  предъявляемые к ним требования, определяются Техническим заданием (Приложение № 1), Локальной сметой (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.6. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в случае установления требований наличия таких документов действующим законодательством РФ. Заверенные копии этих документов должны быть предоставлены по требованию заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные материалы, сертифицированные в РФ.

2.Срок выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком с ________ 2022 г. по __________ 2022 г. включительно. В срок выполнения работ входит приемка выполненных работ.

2.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

2.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке.

- Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора разработать и предоставить для согласования Заказчику календарный график работ. После согласования Сторонами календарный график является обязательством Подрядчика по проведению работ по настоящему Договору.

3.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора обеспечить явку своего уполномоченного представителя для принятия от Заказчика по акту приема-передачи Объекта работ, рабочей документации.

3.1.3. Выполнить все работы лично и сдать результат работ в предусмотренные настоящим Договором сроки, с качеством, позволяющим обеспечить безопасную эксплуатацию объекта в течение установленного срока гарантии. Выполненная по настоящему Договору работа должна отвечать действующему законодательству РФ, СП, СНиП, ГОСТ, промышленной, экологической и пожарной безопасности и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

3.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы, а также материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.

3.1.5. Передать по акту приёма-передачи заказчику материалы, в отношении которых допускается вторичное использование.

3.1.6. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии, со строительными нормами и правилами, ГОСТами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными документами РФ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.1.7. На время проведения работ назначить ответственных лиц на объекте и выдать им доверенности, оформленные в соответствии с Гражданском кодексом РФ.  Письменно, до начала работ, уведомить об этом Заказчика и предоставить Заказчику оригинал доверенности, либо копию, заверенную надлежащим образом на:

- ответственного производителя работ, отвечающего за выполнение и качество работ, охрану труда и пожарную безопасность, с указанием его функций и полномочий;

- имеющего полномочия оперативного принятия решений, с указанием его функций и полномочий;

- ответственного за контроль, с указанием его функций и полномочий;

- ответственного лица за электробезопасность;

- ответственного лица за выдачу наряд-допусков.

3.1.8. В течение 2 (двух) календарных дней со дня заключения Договора предоставить Заказчику приказы о списке работников, занятых на объекте.

Привлекать к исполнению работ, указанных в Договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве»). По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие квалификацию работников занятых на объекте.

Не допускать привлечения иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим Законодательством РФ.

В случае обнаружения на объекте лиц, не допущенных Подрядчиком к производству работ, и не отраженных в приказе, данные лица с объекта удаляются.

3.1.9. Самостоятельно, согласно локальному сметному расчету (приложение № 2), за счет собственных средств, приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. Все поставляемые материально-технические ресурсы должны соответствовать спецификациям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с нормативными документами, действующими в РФ и должны поставляться в сроки, обеспечивающие соблюдение согласованного Сторонами календарного графика выполнения работ. По требованию и в срок, указанный Заказчиком, заверенные копии сертификатов, технических паспортов и т. п. должны быть переданы Заказчику.

При выполнении работ использовать новые материалы (материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, не были восстановлены их потребительские свойства).

3.1.10. Во время проведения работ обеспечить на объекте соблюдение требований по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, мероприятия по безопасности труда. После заключения Договора, до начала работ, зону производства работ оградить, выставить предупреждающие знаки.

3.1.11. Обеспечить сохранность своего имущества, имущества Заказчика, имущества собственника объекта и третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Договора), а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

3.1.12. Выполнять в ходе работ полученные указания (предписания) Заказчика, не противоречащие Договору, Техническому заданию (Приложение № 1), объемам локального сметного расчета (Приложение № 2) в сроки, установленные Заказчиком.

3.1.13. В случае выявления непредвиденных работ письменно уведомить об этом Заказчика с обоснованием объемов и стоимости данных работ.

Непредвиденными работами считаются работы, не учтенные локально сметными расчетами (Приложение № 2).

3.1.14. В случае получения Подрядчиком предписаний государственных и (или) муниципальных органов устранить выявленные недостатки собственными силами. О получении таких предписаний Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их получения.

3.1.15. Своевременно вести исполнительную и техническую документацию, в том числе общий и специальные журналы работ по требованиям руководящих документов РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 с момента начала работ и до их завершения, в которых отражать весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и уполномоченным лицом (представителем) Заказчика. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах работ. Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить недостатки, обоснованно указанные Заказчиком в журналах.

3.1.16. Обеспечить уполномоченному лицу (представителю) Заказчика возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать уполномоченное лицо (представителя) Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию и иную запрашиваемую информацию.

3.1.17. После выполнения всего объема работ передать Заказчику исполнительную, техническую документацию на выполненный объем работ. Исполнительная и техническая документация должна быть оформлена по требованиям руководящих документов РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

3.1.18. Обеспечить периодический вывоз строительного мусора на объекты размещения отходов согласно действующему законодательству (полигон ТКО) своими силами и за свой счет. Оборудование, механизмы, инвентарь, инструменты и материалы, принадлежащие Подрядчику, вывезти до приемки работ Заказчиком, а также произвести уборку помещений и территории, являющихся строительной площадкой.

3.1.19. Немедленно письменно уведомить Заказчика и, до получения от Заказчика письменных указаний, приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности, подтвержденной актами входного контроля, или несоответствия технической документации материально-технических ресурсов поставки Подрядчика;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ (при отступлении от требований нормативно-технической документации, технических условий, проекта т. п.);

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения работ по настоящему Договору либо создают невозможность их завершения в сроки, предусмотренные календарным графиком выполнения работ.

3.1.20. С момента передачи Заказчиком объекта для выполнения работ в рамках настоящего Договора Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность объекта.

3.1.21. Обеспечить выполнение работ в условиях исключающих угрозу жизни и здоровью детей.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 2-х рабочих дней с момента заключения договора передать Подрядчику по акту приема-передачи объект для проведения работ, рабочую документацию.

3.2.2. Завести «Журнал контроля за производством работ и их приемкой» для записей в нем замечаний, и доводить эти замечания до Подрядчика.

3.2.3. В двухдневный срок с даты заключения Договора приказом назначить свое уполномоченное лицо (представителя)  и выдать доверенность на представителя, который совместно с Подрядчиком  осуществляет контроль за выполнением работ,   согласовывает ППР и осуществляет надзор за ходом и качеством выполняемых работ. Копию доверенности/приказа предоставить Подрядчику по требованию.

3.2.4. При освидетельствовании «скрытых работ» на объекте, оформление технической документации производить согласно раздела 6 настоящего договора.

3.2.5. Обеспечить доступ Подрядчика на территорию, указанную в п. 1.3 настоящего договора.

3.2.6. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

3.2.7. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.

3.2.8. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя.

3.3. Подрядчик имеет право:

    - Досрочно сдать результат работ Заказчику.

    - Обращаться к Заказчику за разъяснениями, связанными с выполнением работ по Договору.

3.4.Заказчик имеет право:

3.4.1. Уполномоченное лицо (представитель) Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства, осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (но не более семи дней), если будут обнаружены некачественно выполненные работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора.

3.4.3. Заказчик или его представители вправе выдавать предписания Подрядчику о приостановлении работ до устранения нарушений, если:

а) дальнейшее выполнение работ угрожает безопасности сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений и находящихся вблизи него объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии выполнения работ или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока окончания работ по Договору.

3.4.4. Требовать устранения за счет средств Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком при выполнении работ, выдав соответствующие письменные указания/предписания.

3.4.5. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей и гибели/порчи имущества, в случае неисполнения предписаний Заказчик имеет право немедленно приостановить работы на объекте строительства и закрыть Подрядчику доступ к объекту строительства. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока окончания работ по Договору.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена договора составляет __________ (_____________) рублей ______ коп, в том числе НДС/без учета НДС в соответствии с действующем законодательством РФ.

Цена договора включает в себя стоимость работ и материалов, расходы на использование оборудования, на погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, расходы на инвентарь, монтаж, демонтаж и уборка мусора, все налоговые платежи, сборы НДС (если предусмотрен) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору) и Локальной сметой (Приложение №2 к настоящему договору).

В случае оплаты договора юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей оплате, на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствие с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежать оплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.2. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

4.4. Оплата за выполненные работы производится перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке (акта выполненных работ, либо акта об устранении недостатков) и предоставления Подрядчиком необходимых документов на оплату.

4.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, ведомости объемов работ и ведомости материалов Заказчика и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4.6.Условия настоящего договора о размере и (или) сроках оплаты и (или) объеме работ  могут быть изменены по соглашению сторон  в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации главному распорядителю средств бюджета города Челябинска ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания.

4.7. Источник финансирования договора – бюджет города Челябинска.

5.Порядок приемки работ

5.1. Подрядчик, в течение 5 дней после завершения работ, предоставляет Заказчику Акт выполненных работ по форме КС-2.

Заказчик обязан оценить результаты выполненных работ и передать в течение 5 (пяти) дней с момента получения от подрядчика подписанный Акт выполненных работ по форме КС-2, либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3 (трех) дней составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и необходимых доработок, сроков их выполнения и дополнительных затрат.

5.3. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и дефекты за свой счет и в сроки, указанные в акте выявленных недостатков. После устранения недостатков и дефектов Подрядчик извещает Заказчика о факте устранения таких недостатков и дефектов и Стороны подписывают акт об устранении недостатков, являющийся основанием для подписания Сторонами акта выполненных работ.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ также в случаях, если недостатки и дефекты были выявлены в течение гарантийного срока, указанного в настоящем договоре.

5.5. Днем окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ.

5.6. При сдаче результата выполненных работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата выполненных работ.

6.Скрытые работы

6.1. Работы, подлежащие закрытию (скрытые работы), должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за счет Заказчика.

6.2. В случае если представителем Заказчика внесены в «Журнал контроля за производством работ и их приемкой» замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем - восстановить ее.

6.3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

- 7. Гарантии качества по сданным работам

7.1. Выполнение всех работ в объеме локального сметного расчета (Приложение № 2), в соответствии с требованиями нормативных и регламентирующих документов и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

7.2. Соответствие качества применяемых материалов и оборудования государственным стандартам, техническим условиям, протоколам и актам испытания инженерных систем и оборудования или другим документам, удостоверяющим их качество (на русском языке).

Копии сертификатов, технических паспортов, инструкций по эксплуатации и другие документы должны быть представлены Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

7.3. Сдачу объекта Заказчику в состоянии, позволяющем его нормальную бесперебойную эксплуатацию на протяжении гарантийного срока. Гарантия распространяет свое действие на все составляющие результата работ, использованные материалы, изделия и оборудование. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.4. Гарантийный срок на качество выполненных работы и материалы в течение не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ, примененных материалов, установленных устройств, оборудования и т.п. Приемка работ не освобождает подрядчика от ответственности при обнаружении скрытых дефектов, приведших к нарушению эксплуатационных характеристик в течение гарантийного срока службы.

7.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, связанные с некачественно выполненными работами или использованными строительными материалами, изделиями и оборудованием Подрядчиком, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в срок, указанный Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

В случае выявления в период исполнения гарантийных обязательств дефектов отдельных конструктивных элементов, влияющих на эксплуатационное состояние сооружения, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения продлевается на период устранения дефекта.

7.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Договора, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора.

7.7. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ), использованные при выполнении Работ имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик, совместно с Подрядчиком, составляют рекламационный акт, где подробно описывают выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению выявленных недостатков (дефектов). Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение срока исковой давности начинается с даты составления рекламационного акта.

7.8. Для участия в составлении рекламационного акта Подрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении Заказчика о выявленных недостатках (дефектах) направить своего уполномоченного представителя с соответствующей доверенностью.

7.9. Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ в рамках гарантийных обязательств в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента подписания рекламационного акта.

7.10. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта, об это делается соответствующая отметка в акте, он подписывается Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.

7.11. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных при проведении Работ Подрядчик не вправе использовать те же материалы (либо материалы такого же качества) при устранении недостатков (дефектов) в Работах.

7.12. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определенные рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с Договором имеет право устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

7.13. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

8.Ответственность сторон

8.1.  В случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).

8.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой	 ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств Подрядчиком в сроки, установленные Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату пени в размере 0,1% от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днём окончания установленного договором срока исполнения обязательств.

8.4. За каждый факт  ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств (невыполнение Подрядчиком предписаний Заказчика, нарушение условий Договора, не устранение замечаний/ дефектов по гарантийным обязательствам), предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 1 % цены Договора.

8.5. Уплата неустойки, штрафов, пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Договору.

8.6. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Подрядчика, путем удержания Заказчиком суммы неустойки при расчете с Подрядчиком.

8.7. За ущерб, причиненный Заказчику и третьим лицам в процессе выполнения работ и в гарантийный период, отвечает Подрядчик, если не докажет что ущерб был причинен по вине Заказчика.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполнения работ субподрядными организациями.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении действия обстоятельства непреодолимой силы и представить надлежащее доказательство наступления таких обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

9.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна в сроки, указанные в п. 10.2 настоящего договора, известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры, возникшие между Заказчиком и Подрядчиком, разрешаются путем переговоров посредством обмена письменными сообщениями, которые подписываются руководителем организации и главным бухгалтером.

Сообщения отправляются заказным письмом с уведомлением о вручении, и описью вложения, и (или) курьерской доставкой, и (или) с использованием факсимильной связи, и (или) по электронной почте.

Сообщения, отправленные по электронной почте, имеют доказательственную силу и могут быть использованы в суде.

Сторона получившая письмо должна отправить мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения письма.

10.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в досудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

10.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

11. Порядок исполнения и условия расторжения договора

11.1. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

11.3. В ходе исполнения договора по соглашению Сторон допускается его изменение в соответствии со статьями «Положения о закупке товаров, работ, услуг» Заказчика.

11.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристикам, указанными в Договоре.

11.5. Расторжение настоящего Договора допускается по письменному соглашению Сторон, решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, уплаты штрафных санкций (раздел 8 Договора) в случаях если Подрядчик:

- не выполняет своих обязательств по Договору в установленный срок;

- нарушил начальный, конечный сроки выполнения работ по Договору;

- нарушил требования, предъявляемые к качеству выполнения работ по Договору;

- не выполнил в установленный срок распоряжения, указания, предписания Заказчика 2 (два) и более раза;

- нарушил, не соблюдал нормы по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

- начала процедуры ликвидации Подрядчика или принятия Арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом;

- приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- представления Подрядчиком подложных документов и/или заведомо ложных сведений в документах, представляемых в рамках исполнения Договора;

- если в заключении, выданном привлеченной Заказчиком экспертной организацией/ экспертом для проведения экспертизы работ, являющихся предметом Договора, установлены факты нарушений условий Договора;

11.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы собственными силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.7. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику затраты на проведение экспертизы.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных).

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.3. К настоящему Договору прилагаются:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

Приложение № 3 – Протокол определения графика выполнения работ.

13. Реквизиты сторон

Приложение № 1

к договору подряда №_______ от ____________

Техническое задание

Капитальный ремонт фасада  МАУДО «ДДТ» СП «Родничок»

1.Предмет договора: капитальный ремонт фасада  МАУДО « ДДТ» СП «Родничок».

| 1. | Заказчик | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества г.Челябинска» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Перечень видов и объемов работ | Согласно проектно-сметной документации |

- 2. Начальная (максимальная) цена договора: 1815830,00 рублей, включает затраты на сметную прибыль, эксплуатационные затраты на использование машин и механизмов,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей, все подъемные и разгрузочно-погрузочные работы с применением труда и техники, транспортные расходы, связанные с доставкой материалов и оборудования до склада Подрядчика или приобъектового склада, расходы, связанные с хранением материалов на складах, расходы, связанные с утилизацией мусора и отходов, стоимость материалов, заработная плата и т.д.

- 3.Место выполнения работ: МАУДО « ДДТ» СП «Родничок», г. Челябинск, ул. Кузнецова, д.5а.

- 4.Условия выполнения работ: Условия выполнения работ определяются в соответствии с конкурсной документацией, локальной ресурсной ведомостью.

- Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения заказчика или представлять угрозу для его учащихся и сотрудников учреждения.

- Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждений.

- Обязательно составление актов на скрытые работы.

5.Срок (период) выполнения работ: Срок выполнения работ:  с  20 мая 2022 г. по 20 августа 2022 г. включительно. В срок выполнения работ входит приемка выполненных работ.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ, актов по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке.

7.Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

Работы выполняются одним этапом.

Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса и промежуточных сроков выполнения работ.

Сроки начала и окончания работ (с учетом положений настоящего Описания) определяются Графиком выполнения работ, который является неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик после подписания акта передачи объекта до начала работ по капитальному ремонту представляет на согласование Заказчику разработанный Проект Производства Работ (ППР). Во время выполнения работ, Подрядчик ведет исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, утвержденную Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128

Последовательность выполнения работ на объекте:

1. Открытие объекта с подписанием акта передачи объекта.

2. Согласование Заказчиком ППР.

3. Согласование применяемых в процессе выполнения работ материалов с балансодержателем здания (администрацией учреждения).

4. Выполнение работ в соответствии с утвержденной сметной документацией и графиком выполнения работ.

5. Передача исполнительной документации Заказчику.

6. Составление актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте в отчетном периоде.

7. Утверждение актов КС-2 Заказчиком (контрольный обмер выполненных объемов работ).

- 8.Общие требования к выполнению работ.

- 8.1. Выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием.

- 8.2. Приступить к выполнению и выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором и локальной ресурсной ведомостью, являющимся неотъемлемой частью договора. Сдать работы в состоянии, соответствующем требованиям Технического задания.

- 8.3. График производства работ должен быть разработан Подрядчиком в течение  2-х рабочих дней с момента заключения договора и согласован с Заказчиком.

- 8.4. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а так же не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий.

- 8.4. Своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения Технического задания.

- 8.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Технического задания.

- 8.6. При производстве работ соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств Подрядчика.

- 8.7. До начала работ предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство работ; охрану труда. Все работники Подрядчика, не являющихся гражданами РФ, должны иметь документы, подтверждающих их право находиться и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов МВД России привлечение Подрядчиком иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с двойным гражданством для выполнения работ на объекте Заказчика запрещается.

- 8.8. По окончании работ, до дня подписания акта выполненных работ объекта, вывезти за пределы территории учреждения материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ. Восстановить нарушенное при производстве работ благоустройство.

- 8.9.Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ, Санитарно-эпидемиологических правил, СНиП, Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, других действующих на территории Российской Федерации нормативных  документов, предъявляемыми к видам работ, являющимся предметом договора (СНиПам, ГОСТам, ОСТам, СаНПиНам, НПБ, ТУ, СП, ПУЭ и другой действующей на момент приемки работ нормативной документации).

- 8.10. Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике  безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

9.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ.

- 9.1. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования), используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. действ. с 22.08.2021 г.);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм. на 06.12.2021 г.)

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ;

- СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов»;

- РД 153-34.0-21.601-98 «Технология ремонтов зданий и сооружений»;

- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97*"Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- Строительные нормы и правила СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания";

- Строительные нормы и правила СНиП III-4-80"Техника безопасности в строительстве";

- СНиП 23–01-99 Строительная климатология;

- СП70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 118.13330.2012  «Общественные здания и сооружения»;

- СП 48.13330.2011 Свод правил «Организация строительства»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ  «О техническом регулировании» и другими нормативными актами, действующими на территории  Российской Федерации.

9.2.Все работы должны соответствовать требованиям действующих норм и правил в строительстве.

- 10.Требования к безопасности и охране труда

- 10.1.При выполнении работ необходимо соблюдение правил техники безопасности в соответствии с:

- СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;

- СНиП III-4-80 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие требования;

- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказом МТ и СЗ РФ от 28 марта 2014 года № 155н «Об утверждении Правил по охраны труда при работе на высоте».

- 10.2.Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы.

11.Требования к товарам (материалам и оборудованию), использующимся при выполнении работ

- Материалы, комплектующие и (или) оборудование, которые предполагается  использовать при выполнении работ должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в исправном состоянии, без повреждений, не иметь дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов, отвечать требованиям пожарной безопасности и экологии, свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

- При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие изделия, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом. Используемые товары (материалы, оборудование) должны соответствовать ГОСТам, СанПиНам и ТУ, быть обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество.

- Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.

- Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

- Заверенные копии всех вышеперечисленных документов должны быть переданы Заказчику.

- Все содержащиеся в проектной документации товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность товаров, материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с показателями, изложенными в сметной документации. Все товарные знаки, встречающиеся в проектной документации, носят описательный характер и не являются указанием на товарный знак, данное указание использовано исключительно для формирования начальной максимальной цены договора, участник закупки вправе использовать товар с любым товарным знаком, который соответствует установленным требованиям.

- Цветовая гамма при окраске поверхностей фасада указана в ведомости объемов работ (Приложение № 3 к настоящему разделу).

- Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

- 12.Требования к производству работ

- Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ. В связи с тем, что объект эксплуатируется. Подрядчик несет ответственность за бесперебойное функционирование инженерно-технических систем.

- Подрядчик выполняет работы в условиях действующего учреждения без остановки учебного и производственного процессов.

- Для производства работ Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала работ представить Заказчику:

- -Приказ о назначении ответственного лица за проведение капитального ремонта (с правом ведения Общего журнала работ (форма КС-6) освидетельствования и подписи на актах освидетельствования скрытых работ);

- -Приказ о назначении ответственного лица за соблюдение правил техники безопасности;

- -Приказ о назначении ответственного лица за соблюдение правил пожарной безопасности;

- -Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность;

- -Списки (или приказ) о назначении специалистов для выполнения работ по Договору за подписью руководителя и заверенные печатью организации;

- -Сведения о группах допуска на высотные работы, по электробезопасности, пожарной безопасности, технике безопасности. (При выполнении работ электротехнический персонал должен иметь действующие документы (удостоверения) о проверке знаний правил работы в электроустановках, с группой по электробезопасности не ниже III (третьей) (Основание: Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- -Общий журнал работ. Согласовать с Заказчиком первично заполненный общий журнал работ унифицированной формы КС-6.) Назначенное лицо приказом Подрядчика ведет учет последовательности выполнения работ.

- -В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора, согласовать с Заказчиком первично заполненный «Журнал входного контроля материалов и оборудования».

- -Доверенность на право совершать действия от лица Подрядчика, связанные с исполнением условий Договора.

- -Полный перечень, с указанием Ф.И.О. и паспортных данных, работников, которые будут участвовать в процессе производства работ (иногородние и иностранные рабочие должны иметь временную регистрацию и разрешение на работу по соответствующей специальности. Копии регистрации и разрешений должны быть приложены к перечню).

- -Заполненный со своей стороны журнал инструктажа на рабочем месте.

- -Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала работ представить Заказчику на согласование График производства работ.

- -Акты на скрытые работы унифицированной формы оформлять в период производства работ. Подрядчику необходимо заблаговременно приглашать представителя Заказчика для составления акта на каждый вид скрытых работ с разрешением выполнения последующих работ. Для принятия скрытых видов работ направлять Заказчику уведомление в письменном виде, или иными средствами связи, не менее чем за 2 (два) рабочих дня. Представитель Заказчика участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. С целью контроля за качеством ремонтных работ представитель Заказчика имеет право использовать видео и фотосъемку любого вида работ.

- -В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений производится за счет средств Подрядчика.

- Подрядчик обязан за свой счёт поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором.

- Подрядчик обязан обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную уборку строительного мусора на объекте и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения работ. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов. Запрещается сливать указанные жидкости в систему канализации.

- -За 2 (два) рабочих дня до сдачи результатов работ Подрядчик производит окончательную уборку строительного мусора, в том числе разборку и вывоз временных конструкций.

- Выполнение работ Подрядчиком производится по рабочим дням с 08-00 до 20-00 часов, а также в общевыходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время по согласованию с Заказчиком. В целях обеспечения контроля за ходом производства работ, соблюдения технологии производства, требований техники безопасности, пожарной и электробезопасности Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на месте проведения работ, во все периоды их проведения ответственного лица, назначенного приказом (прораба).

- При производстве работ необходимо обеспечить минимальный уровень шума и загрязнение строительными отходами.

- Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии, пожрано-охранную сигнализацию, приточно-вытяжную вентиляцию, системы кондиционирования.

- В случае повреждения указанных систем, восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязан за свой счет с привлечением организаций, обслуживающих эти системы выполнить данные мероприятия.

- Доставка рабочих, оборудования, необходимых материалов, конструктивных изделий и строительной техники осуществляется транспортом Подрядчика и за счет Подрядчика.

- Место для проживания сотрудников Подрядчика Заказчиком не предоставляется.

- Работы выполняются оборудованием Подрядчика. Используемый инструмент (переносной электроинструмент, ручной электро-механический, электрозащитные средства и др.) должен иметь документальное подтверждение своевременных поверок и испытаний. Рабочие места должны быть обеспечены средствами пожаротушения, переносными ограждениями, типовыми знаками безопасности и т.д.

- Временные присоединения коммуникаций на период производства работ и присоединение вновь построенных коммуникаций в точках подключения, должны осуществляться только с разрешения Заказчика.

- Обеспечить сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся в зоне выполнения работ, в период их выполнения, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

- Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчиков, за действия которых он несёт ответственность перед Заказчиком.

- Подрядчик обязан информировать в письменном виде Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками в течение трех календарных дней с момента их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование, адрес субподрядчика, реквизиты.

- Не привлекать самому и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

- При производстве работ, материалы, планируемые к применению, Подрядчик заблаговременно представляет для согласования Заказчику, с одновременным представлением всех необходимых документов подтверждающих качество (сертификаты соответствия, заключения Роспотребнадзора и т.д.).

- Заказчик подтверждает разрешение на использование материала письменно (материалы, на которые не предоставлены документы, подтверждающие качество (паспорта, сертификаты соответствия и т.д.), использованию не подлежат. Применяемые в работе строительные материалы должны быть сертифицированы и разрешены для применения в лечебных учреждениях с учетом требований санитарной и пожарной безопасности.

- Выполнение работ и качество используемых материалов должно осуществляться под контролем и надзором со стороны Заказчика. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Подрядчиком должен быть обеспечен беспрепятственный допуск представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта. Представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

- Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в установленный им срок, а также устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий описания объекта закупки.

- В течение суток письменно предупредить Заказчика при обнаружении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в установленный срок.

- По завершении работ, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки, сдать результат выполнения работ рабочей комиссии Заказчика.

- После сдачи объекта в эксплуатацию, в течение 5-ти календарных дней Подрядчик обязан вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

- Дополнительные расходы на монтаж и пусконаладочные работы за счет исполнителя.

- Запрещается распитие алкогольных напитков, нахождение в нетрезвом состоянии на объекте.

- При проведении ремонтно-строительных работ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- -мероприятия и способы их реализации, нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов;

- -применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации;

- -загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;

- -сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации. Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора;

- Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов (комплектующих, изделий, оборудования), в связи с чем, доставка материалов на объект Подрядчиком должна осуществляться в объеме выработки одной смены.

- Подрядчик обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала до завершения работ и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта.

- Во время производства работ должен быть обеспечен беспрепятственный доступ представителей администрации Заказчика в ремонтируемые помещения для контроля.

- На весь период производства ремонтных работ прилегающая территория и места работ Подрядчиком должны поддерживаться в чистоте за собственный счёт, а также вывоз и утилизация строительного мусора и отходов.

- 13. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы

- Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие выполненных работ действующим строительным нормам и правилам.

- Гарантии качества Подрядчика распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по договору.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

- В случае если в течение гарантийного срока обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- - соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- - возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

- Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ), конструкции (часть конструкции) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам или требованиям Заказчика, то Подрядчик, в установленный Заказчиком срок, обязан за свой счет. устранить выявленные недочеты и  имеющиеся замечания Заказчика

- При отказе подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках для их подтверждения заказчик проводит за счет подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд города Челябинска.

14. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Разделу II-Техническое задание:

Приложение № 1 – Паспорт фасада (приложено отдельным файлом)

Приложение № 2 -  Сметная документация (приложено отдельным файлом)

Приложение № 3 – Ведомость объемов работ (приложено отдельным файлом)

Приложение № 4 – Заключение Госэкспертизы ЧО сметной стоимости (приложено отдельным файлом).

Приложение №1 к Техническому заданию

ПАСПОРТ ФАСАДА

(публикуется отдельным файлом)

Приложение №2 к Техническому заданию

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(публикуется отдельным файлом)

Приложение №3 к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(публикуется отдельным файлом)

Приложение №4 к Техническому заданию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

(публикуется отдельным файлом)

Приложение № 2

к договору подряда №_______ от ____________

Расчет цены договора

Локальная смета

Приложение № 3

к договору подряда №_______ от ____________

ПРОТОКОЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ГРАФИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ*

от «___»__________202_ г.

| № п\п | Наименование предмета исполнения договора | Время проведения работ | ФИО ответственного лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

*Согласовывается отдельно после проведения встречи по месту проведения капитального ремонта

| Заказчик Директор_____________ / / ЭЦП | Подрядчик |
| --- | --- |