Муниципальное автономное учреждение «Административно-технический отдел» муниципального образования «Джидинский район» (МАУ «АТО» МО «Джидинский район»)

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении малой закупки через электронную торговую площадку, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,

на ремонт автомобильной дороги  по ул. Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400)

| Способ процедуры закупки | Малая закупка через электронную торговую площадку. Неконкурентный способ. |
| --- | --- |
| Правовое обоснование | В соответствии с Положением о закупке Заказчика. Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником. |
| Участники закупки | участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Наименование заказчика, адрес | Муниципальное автономное учреждение «Административно-технический отдел» муниципального образования «Джидинский район» (МАУ «АТО» МО «Джидинский район») Адрес: 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с.Петропавловка, ул. Терешковой 8 Тел./факс: 8(30134)41644 Адрес эл/почты: xto2023@mail.ru Ответственное лицо: Балсанова Дэнсэма Баторовна |
| Предмет договора | Ремонт автомобильной дороги по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400) |
| Описание объекта закупки, количество товара, объем оказываемых услуг, выполняемых работ | Описание объекта закупки и информация об объеме выполняемых работ указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Автомобильная дорога Петропавловка – Дэдэ км 0+00 – км 2+400 |
| Максимальная цена договора | 18 406 880 (Восемнадцать миллионов четыреста шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (если предусмотрен). |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением Договора, в том числе, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| Место и срок подачи заявок | Дата начала подачи заявок – 22.12.2023г. с момента размещения извещения Дата окончания срока подачи заявок – 28.12.2023г. 10:00 ч. (время местное Заказчика) |
| Размещение информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП). |
| Порядок предоставления информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения. Документация предоставляется бесплатно. |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 28.12.2023г. в 15:00 ч. (время местное Заказчика) 671920, Республика Бурятия, Джидинский район, с.Петропавловка, ул. Терешковой 8 |
| Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №3) |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Техническим задании (Приложение №1 к извещению) и проектом договора (Приложение №3) |
| Срок и условия оплаты | Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в следующем порядке: - сумма в размере 25 % от цены договора, что составляет _________(______) рублей __ копеек, оплачивается до «30» апреля 2024 г. - оставшаяся сумма в размере 75 % от цены договора, что составляет _________(______) рублей __ копеек, оплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов и (или) счетов – фактур (универсального передаточного акта). |
| Обоснование цены договора | Приложение № 2 к настоящему извещению. |
| Требования к качеству товара, оказания услуг, выполнения работ | Основные требования приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к гарантийному сроку товара, оказания услуг, выполнения работ | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к Участнику процедуры закупки | Участники должны соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупок; - непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в процедурах закупок; - об обладании участником процедуры закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах (и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - отсутствие у участника закупки - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества. - Заказчик вправе установить требования об отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ. Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок. |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Заявка должна содержать следующие сведения и документы: - наименование участника закупки, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - - полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки через электронную торговую площадку копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки через электронную торговую площадку копию (скан) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), либо выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа в формате PDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении закупки; - - копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать копию (скан) доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в малой закупке через электронную торговую площадку должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в извещении о проведении малой закупки через электронную торговую площадку; - - согласие участника малой закупки через электронную торговую площадку на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении малой закупки через электронную торговую площадку и не подлежащих изменению по результатам проведения малой закупки через электронную торговую площадку - предложение о цене договора, которая не может быть равна нулю или быть выше начальной (максимальной) цены закупки, указанной в извещении о проведении малой через электронную торговую площадку, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на ЭТП. |
| Критерии оценки заявок на участие в закупке | Цена договора Победителем в проведении малой закупки через электронную торговую площадку признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. |
| Рассмотрение заявок | Заказчик в течении одного рабочего дня, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении. Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении закупки. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 4) результаты рассмотрения заявок на участие в малой закупке через электронную торговую площадку |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |

Приложения:

1. Приложение N 1 "Техническое задание"

2. Приложение N 2 "Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

3. Приложение N 3 "Проект Договора"

Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных заданий и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ | Ремонт автомобильной дороги по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400) |
| 2 | Заказчик | МАУ «АТО» МО «Джидинский район» |
| 3 | ОКПД 2 | 42.11.20 |
| 4 | Сроки выполнения работ | с 01 марта 2024 года до 30 июня 2024 г. - Подрядчик не позднее 2-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику: - - утвержденный план график выполнения работ; - - предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за выполнение работ; - для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию выполнения работ, предоставить список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники. |
| 5 | Место размещения объекта | Автомобильная дорога Петропавловка – Дэдэ км 0+00 – км 2+400 |
| 6 | Объем работ | Согласно составу закупочной документации, в том числе: - Проектная документация «Ремонт автомобильной дороги по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400)» - Сметная документация «Ремонт автомобильной дороги по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400)» |
| 7 | Требования к выполнению работ | 1. Технология и качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов, в том числе: - - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с Изменениями)»; - - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с Изменениями)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральный Закон от 30.12.2013 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Свод правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» - ГОСТ Р 58952.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования - ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» - ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» - А также государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 2. В случае указания на неактуальные требования государственных стандартов, строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил необходимо применять актуальные редакции на момент исполнения договора. |
| 8 | Общие требования | 1. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; - возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока; - соответствие выполненных работ требованиям технического задания и условиям контракта; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. 2. Заказчик имеет право: - требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков; - осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ; - требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора; - осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики; - предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. - в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; - отказать в оплате выполненных работ, не предусмотренные настоящим Договором; - отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ. 3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. 4. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик; 5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 6. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. |
| 9 | Требования к сотрудникам Подрядчика | 1. Сотрудники, выполняющие в рамках исполнения настоящего договора работы, требующие наличие определенной квалификации, должны иметь документы, подтверждающие такую квалификацию. ответственность за привлекаемый к работе сотрудников несет Подрядчик; 2. Сотрудники, не являющиеся гражданами РФ, но привлеченные к выполнению работ, должны иметь разрешение на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации (до начала работ Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающих наличие разрешения на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации); 3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). |
| 10 | Требования к качеству используемых в работе материалов (товаров) | 1. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); 2. Используемые в процессе производства работ материалы должны являться новым, ранее не использованным (все составные части материалов должны быть новыми), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании; 3. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации; 4. Используемые в процессе производства работ материалы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. |
| 11 | Требования по объёму гарантий качества работ | 1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. 3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. 4. Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 7. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. |
| 12 | Требования к исполнительной документации | 1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 2. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра; - акт выполненных работ - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров; - справка о стоимости выполненных работ и затрат - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров. - общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра. 3. Работы считаются принятыми после подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе, Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ. |

Приложение:

1. Проектная документация «Ремонт автомобильной дороги  по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400)»

2. Сметная документация «Ремонт автомобильной дороги  по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400)»

Приложение №2 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на ремонт автомобильной дороги  по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400)

(приложено отдельным файлом)

Приложение №3 к извещению

Проект договора

ДОГОВОР  № ______________

с. ______________                                                                                                «___ » _______ 2023 год

Муниципальное автономное учреждение «Административно-технический отдел» муниципального образования «Джидинский район»,  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Батуева Чингиса Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________ действующего на основании ____________, вместе именуемые «Стороны», , заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.  Предмет договора

1.1.  По настоящему договору Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонт автомобильной дороги  по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400) (далее – объект) согласно локального сметного расчета, (далее – сметная документация, приложение № 6 к Договору), и передать их заказчику, заказчик обязуется принять выполненные работы и обеспечить целевое направление средств за выполненные работы Подрядчику в размерах и порядке, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Договор вступает в силу с момента его подписания действует до 31.12.2024 г., а в части расчетов до полного их завершения.

1.3. Стороны устанавливают следующие календарные сроки выполнения работ:

с 01 марта 2024 года до 30 июня 2024 г.

1.4. Место выполнения работ: автомобильная дорога Петропавловка – Дэдэ км 0+00 – км 2+400

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет _____________ (_____________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС __% -  ____________ руб., распределенные по срокам в соответствии с «Графиком производства работ» (Приложение №1) и «Ведомостью договорной цены» (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью договора.

2.2. Цена договора является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.

2.3. Источник финансирования – местный бюджет.

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения договора.

2.5. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

2.6. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением Договора, в том числе, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.7. Сумма, подлежащая уплате юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. Порядок приема и оплаты выполненных работ

3.1. Подрядчик сдает, а заказчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих актов приемки выполненных работ. Подрядчик представляет заказчику на подписание:

- акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100; (далее – форма № КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; далее – форма № КС-3)

3.2. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в следующем порядке:

- сумма в размере 25 % от цены договора, что составляет _________(______) рублей __ копеек, оплачивается до «30» апреля 2024 г.

- оставшаяся сумма в размере 75 % от цены договора, что составляет _________(______) рублей __ копеек, оплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов и (или) счетов – фактур (универсального передаточного акта).

3.3. В случае установления заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

Работы, не принятые заказчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с условиями настоящего договора заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.

3.4. До приёмки объекта заказчик при необходимости создает комиссию по определению соответствия законченного ремонтом объекта сметной документации (Приложение №6 к договору) и требованиям нормативно-технических документов.

3.5. Подрядчик передает заказчику в течение 3 дней после завершения работ законченного ремонтом объекта исполнительную документацию согласно перечню, переданному Заказчиком по настоящему договору (Приложение №3 к договору), с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

3.6. За 5 дней до завершения всех работ Подрядчик в письменной форме уведомляет заказчика о необходимости создания комиссии по приемке объекта.

- заказчик в течении трех дней с момента получения уведомления о необходимости создания комиссии по приемке объекта, определяет дату проведения и состав комиссии соответствующим приказом.

- Акт приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (форма А-1, согласно ВСН 19-89; (далее – форма А-1) подписывается непосредственно в день проведения комиссии.

3.7. Работы по настоящему договору считаются выполненными с момента ввода объекта в эксплуатацию. При этом моментом ввода объекта в эксплуатацию считается дата утверждения Акта о приемке законченного ремонтом объекта в эксплуатацию.

4. Сметная и техническая документация

4.1. При исполнении договора стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами (Приложение №4 к договору Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ).

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, в соответствии со сметной документацией (Приложение № 6 к  договору), оговоренной в настоящем договоре, ГОСТами, СНиПами и СТ, предусмотренными для данных видов работ и используемых при них материально-технических ресурсов и сдать объект Заказчику.

5.1.2. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, по ограждению рабочих мест, а также по организации безопасности движения автомобильного транспорта;

5.1.3. Приступать к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком актов освидетельствования работ, подлежащих закрытию и актов освидетельствования скрытых работ в установленном порядке.

5.1.4. Обеспечить за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для ремонта объекта, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

5.1.5. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке по форме заказчика журналы производства работ, обеспечить их нахождение на объекте.

5.1.6. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с СНиП 3.06.03-85 и другой нормативной документацией (Приложение №3 к договору). Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед заказчиком при приемке работ.

5.1.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные заказчиком сроки.

5.1.8. После получения письменного извещения заказчика о выявленных на гарантийном участке объекта дефектах направить в установленный в извещении срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Подрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на объекте выявленных дефектов.

5.1.9. Немедленно известить заказчика и до получения указаний от него приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

5.1.10. Не использовать в ходе производства работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов (приложение №4).

5.1.11. Компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

5.1.12. Обеспечить прибытие представителя Подрядчика для участия в проверке и приемке законченного ремонтом объекта.

5.1.13. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении транспортных средств организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производить указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчика незамедлительно сообщить об этом заказчику и в дальнейшем компенсировать заказчику или привлеченной им организации стоимость проведенных работ, а также возместить ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва в движении, третьим лицам.

5.1.14. Предоставить заказчику фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в объеме не менее трех фотографий на 1 км или участок автомобильной дороги по состоянию объекта до начала производства работ, во время производства работ (с основными технологическими операциями – укладка бетонной смеси, уплотнение и др.), после завершения работ на объекте.

5.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

5.1.16. В случае выдачи Подрядчиком своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации, в течение 3-х дней предоставить заверенную копию этой доверенности заказчику.

6. Обязанности заказчика

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передать до начала выполнения работ Подрядчику утвержденную сметную документацию.

6.1.2. Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых работ сметной документации (Приложение №6 к договору), строительным нормам и правилам.

6.1.3. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Подрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.

6.1.4. Подписывать документы, предусмотренные пунктом 3.1.настоящего договора.

6.1.5. Принимать участие в работе приемочных комиссий.

6.1.6. В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

6.1.7. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых в соответствии с настоящим договором бюджетных средств и соблюдением договорной дисциплины.

6.2. Заказчик вправе выдать своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации.

7. Контроль заказчика

7.1. Заказчик организовывает контроль:

- за ходом и качеством выполняемых работ;

- за соблюдением сроков выполнения работ,

- за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием сметной документации (Приложение №6 к  договору);

● за соответствием объемов выполняемых работ сметной документации (Приложение №6 к  договору).

7.2. Представитель заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от утвержденной сметной документации (Приложение №6 к  договору) и действующих нормативно-технических документов.

7.3. В случае обнаружения заказчиком дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный заказчиком срок исправить выявленные дефекты.

7.4. В ходе организации контроля за качеством используемых Подрядчиком при выполнении работ материалов заказчик вправе самостоятельно привлекать лаборатории для проведения исследований и испытаний. Образцы материалов для производства лабораторных исследований и испытаний отбираются заказчиком с участием представителя Подрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных лабораторных исследований и испытаний применяемых Подрядчиком материалов является основанием для отказа Подрядчику в приемке выполненных работ.

7.5. Организовывая контроль за выполнением работ, заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии со сметной документацией (Приложение № 6 к  договору) и Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 4 к договору).

8.2. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Асфальтобетонные смеси, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать составу (рецепту).

8.3. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями договора:

а) о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям сметной документации и условиям договора;

б) о разборке и последующем новом исполнении частей объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;

в) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий договора Подрядчиком.

8.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном условиями договора, в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 4 к договору);

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по договору.

8.5. В случае если произведенные по инициативе заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении договора, заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.  Ремонтная площадка

9.1. Подрядчик обязан содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с ремонтом объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.

9.2. Подрядчик обязан в соответствии со сметной документацией (Приложение № 6 к договору) обеспечить подключение ремонтной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону ремонта.

9.3. На весь период ремонта до подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность ремонтируемого объекта или его частей.

В случае нанесения ущерба объекту в период ремонта Подрядчик обязан произвести устранение ущерба за свой счет.

9.4. До завершения ремонта Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности объекта в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

9.5. Подрядчик в соответствии со сметной документацией (Приложение № 6 к договору) должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

9.6. Подрядчик обязуется в течение 3-х дней после завершения всех выполненных работ, но до подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество (далее – имущество), а также очистить объект от строительного мусора в соответствии со сметной документацией (Приложение № 6 к договору). Заказчик не несёт ответственности за сохранность имущества, оставленного Подрядчиком после подписания окончательного акта приёмки объекта.

10. Скрытые работы

10.1. Подрядчик в письменном виде не менее чем за один рабочий день до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет в письменном виде заказчика о необходимости проведения приемки.

10.2. К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие сметной документации (Приложение № 6 к договору) и требованиям нормативных документов.

10.3. Акт приемки скрытых работ Подрядчик регистрирует в Общем журнале работ.

10.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) и составления актов приемки скрытых работ.

В случае если заказчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

10.5. Если скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) представителем заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем заказчика, согласно его указанию.

11. Гарантии качества по выполненным работам

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с настоящим договором.

11.2. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей объекта, технико-экономическим показателям,  указанным в сметной документации (Приложение № 6 к  договору), а также возможность эксплуатации конструктивных элементов объекта на протяжении гарантийных сроков, указанных в п. 11.3  настоящего договора.

11.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта, входящих в него инженерных систем, работ составляет не менее 36 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания акта приемки выполненных работ на объект.

11.4. Если в период действия гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его эксплуатации, либо существенно снижающие возможность нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый надлежаще уполномоченными представителями Подрядчика и заказчика. Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения заказчика.

11.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях.

11.6. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные сроки, заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ.

11.7. При обнаружении дефектов в период действия гарантийного срока эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период времени, затраченного на устранение дефектов.

12. Ответственность Сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.

12.2. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

12.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

12.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

12.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

12.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

12.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора)и фактически исполненных подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

12.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

12.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

12.11.  В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.12. Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора.

12.13. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором, неисполнение предписаний заказчика.

12.14. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на объекте (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Подрядчика в период гарантийной эксплуатации.

12.15. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору заказчик вправе удовлетворить требования за счёт предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Договора.

12.16. Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в порядке и в сроки, указанные в претензии заказчика с предоставлением заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 2-дневный срок с момента оплаты Подрядчиком штрафных санкций.

12.17. Стороны предусматривают претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров.

12.18. Ответ на претензию должен быть направлен в срок, указанный в претензии. В случае если такой срок в претензии не указан – в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии.

12.19. В случае не достижения согласия в претензионном (досудебном) порядке, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.

13. Прекращение обязательств и расторжение договора

13.1. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим договором, прекращает указанные обязательства.

13.2. В случае расторжения договора Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Подрядчика, подтвержденных соответствующими документами.

13.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

13.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора  в следующих случаях:

- если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,

- недостижения согласия об изменении условий настоящего договора в связи с уменьшением объема бюджетных ассигнований или лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения обязательств по настоящему договору; (из ст. 767 ГК РФ)

- несоблюдения Подрядчиком срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим договором и всеми приложениями к нему, на 30 и более календарных дней;

- установления факта предоставления ненадлежащего обеспечения исполнения настоящего договора;

13.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, если в ходе исполнения договора установлено, что:

а) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

14. Заключительные положения

14.1. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в 5-ти (пяти) дневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях.

14.3. Настоящий договор заключён в электронной форме с применением усиленных электронных подписей в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации, Также стороны вправе подписать договор в 2 (двух) экземплярах, один из которых выдается Подрядчику, один –заказчику.

14.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

15.1.Юридические адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| - Адрес |  |
| Телефон |  |
| ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Подрядчик |  |
| - Адрес |  |
| Телефон |  |
| ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| Банковские реквизиты |  |

15.2.Приложения к настоящему договору:

15.2.1. График производства работ (Приложение № 1).

15.2.2. Ведомость договорной цены (Приложение № 2).

15.2.3. Перечень исполнительной документации, представляемой до начала приемки объекта (Приложение № 3).

15.2.4. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 4).

15.2.5. Перечень документов, необходимых для сдачи объекта (Приложение № 5).

15.2.6. Локальный сметный расчет, Ведомость объемов работ (Приложение № 6).

| Заказчик |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | Должность |  |
| Ф.И.О |  | Ф.И.О. |  |
| Подпись |  | Подпись |  |

Приложение № 1

к договору

№____________________

от «___» ________ 2023  г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

(календарный план работ)

на ремонт автомобильной дороги  по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400)

| Наименование работ по договору | Срок выполнения работ |  | Стоимость, руб. (с НДС или без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400) | С 01 марта 2024 года | 30 июня 2024 года |  |
| ИТОГО |  |  |  |

| Заказчик |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | Должность |  |
| Ф.И.О |  | Ф.И.О. |  |
| Подпись |  | Подпись |  |

Приложение    № 2

к договору

№ ______________________

от « ___»  ________ 2023 г.

Ведомость договорной цены

на ремонт автомобильной дороги  по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400)

| Наименование | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе СМР |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400) |  |  |
| Итого: |  |  |
| НДС _20_% |  |  |
| Всего: |  |  |
| Уступка (коэффициент снижения ____%) |  |  |
| ИТОГО с уступкой |  |  |

| Заказчик |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | Должность |  |
| Ф.И.О |  | Ф.И.О. |  |
| Подпись |  | Подпись |  |

Приложение № 3

к договору

№ ______________________от «___»_____________2023г.

Перечень исполнительной документации,

передаваемой до начала приемки объекта

- Общий журнал производства работ.

- Акты освидетельствования скрытых работ.

- Исполнительные схемы.

| Заказчик |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | Должность |  |
| Ф.И.О |  | Ф.И.О. |  |
| Подпись |  | Подпись |  |

Приложение № 4

к договору № _______________________

от  «___»_____________ 2023 г.

Перечень нормативно-технических документов,

обязательных при выполнении работ

| № п.п. | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
|  | СП 48.13330.2019 | Организация строительства. |
|  | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 52399-2005 | Геометрические элементы автомобильных дорог. |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 56925-2016 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
|  | ГОСТ Р 52398-2005 | Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
|  | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
|  | ОДМ 218.6.029-2017 | Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения |
|  | ГОСТ 9128-2013 | - Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 18) | ГОСТ 52128-2003 | - Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
| 19) | ГОСТ 52398-2005 | - Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования. |

| Муниципальный заказчик |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | Должность |  |
| Ф.И.О |  | Ф.И.О. |  |
| Подпись |  | Подпись |  |

Приложение №5

к договору

№ _______________________

от «___»___________2023 г.

Перечень документов,

необходимых для сдачи Объекта

1. Ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих качество ремонтных работ.

2. Ведомость выполненных ремонтных работ по ремонту Объекта.

3.  Акт рабочей комиссии о готовности к приемке Объекта с приложениями (ведомость выполненных работ, ведомость контрольных измерений, ведомость дефектов, ведомость недоделок, сводная ведомость водопропускных труб (при необходимости).

4.   Опись исполнительной документации.

5.   Справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией.

6. Фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде и в объеме в объёме не менее трёх фотографий на 1 км или участок автомобильной дороги по состоянию объекта до начала производства работ, во время производства работ (с основными технологическими операциями – укладка и уплотнение дорожного основания и др.), после завершения работ на объекте.

| Заказчик |  |  | Подрядчик |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  | Должность |  |  |  |
| Ф.И.О |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
| Подпись |  |  | Подпись |  |  |  |

Приложение №6

к договору

№ _______________________

от «___»___________2023 г.

Локальный сметный расчет, Ведомость объемов работ

на ремонт автомобильной дороги  по ул.Кирова СП «Петропавловское» (км0+000-км0+600), автомобильная дорога Петропавловка-Дэдэ-Ичетуй (км0+600-км2+400)