ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЭС-ЭНЕРГО"

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении малой закупки через электронную торговую площадку

«Строительство КЛ-6 кВ от КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ «НЗСМ» до проектируемой опоры № 1 ВЛИ-6 кВ и ВЛ-6 кВ»

| Способ процедуры закупки | Малая закупка через электронную торговую площадку. Неконкурентный способ. |
| --- | --- |
| Правовое обоснование | В соответствии с Положением о закупке Заказчика. Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником. |
| Участники закупки | Участник закупки –Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". |
| Наименование заказчика, адрес | Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЭС-Энерго» (ООО «РЭС-Энерго») Место нахождения: 428024, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Гаражный проезд, зд. 2, оф. 4 Почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Гаражный проезд, зд. 2, оф. 4 Номер контактного телефона: 8 (352) 709-769 Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения малой закупки: Климова Евгения Константиновна тел. + 8 (8352) 709-769, e-mail: klimova@resеnergo21.ru Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения малой закупки: Климов Сергей Игоревич тел. + 8 (8352) 709-769, e-mail: klimov@resenergo21.ru |
| Предмет договора | «Строительство КЛ-6 кВ от КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ «НЗСМ» до проектируемой опоры № 1 ВЛИ-6 кВ и ВЛ-6 кВ» |
| Описание объекта закупки, количество товара, объем оказываемых услуг, выполняемых работ | Описание объекта закупки и информация об объеме выполняемых работ указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Описание объекта закупки и информация об объеме выполняемых работ указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| Начальная (максимальная) цена договора | 1 908 645 (один миллион девятьсот восемь тысяч шестьсот сорок пять) рублей 07 копеек, в том числе НДС если предусмотрено. Цена договора устанавливается в соответствии со сметной стоимостью, определенной Локальными сметными расчетами (сметами). Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость работ, материалов и их доставку, стоимость сопутствующих (в том числе подготовительных) работ, необходимых для выполнения работ, указанных в сметной документации, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию иных издержек Подрядчика и т.д. и является конечной. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по договору (в том числе транспортно-заготовительные и складские затраты, расходы по уплате налогов, пошлин, обязательных платежей и сборов и т.п.). |
| Место и срок подачи заявок | Дата начала подачи заявок – 07.05.2024г. с момента размещения на ЭТП. Дата окончания срока подачи заявок – 07.05.2024г. 15:45 ч. (время местное Заказчика) |
| Размещение информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП). |
| Порядок предоставления информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения. Документация предоставляется бесплатно. |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 07.05.2024г. в 16:00 ч. (время местное Заказчика) Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Гаражный проезд, зд.2, оф. 4 |
| Условия поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №3) |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Техническим задании (Приложение №1 к извещению) и проектом договора (Приложение №3) |
| Срок и условия оплаты | Оплата результатов выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ по факту выполненных работ при наличии своевременного объема финансирования объекта в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания сторонами актов формы КС-2, справки формы КС-3, на основании выполненной камеральной проверки уполномоченной организацией актов формы КС-2, комплекта исполнительно - технической документации на выполненные объёмы работ, отраженные в актах формы КС-2, справках формы КС-3, согласно Договора. |
| Обоснование цены договора | Приложение № 2 к настоящему извещению. |
| Требования к качеству товара, оказания услуг, выполнения работ | Основные требования приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к гарантийному сроку товара, оказания услуг, выполнения работ | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к Участнику процедуры закупки | 1) Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, поставляющим продукцию, являющейся предметом закупки; 2) Непроведение процедуры ликвидации участника закупки—юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки—юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Отсутствие действующих административных наказаний, препятствующих исполнению заключаемого по результатам закупки договора, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 4) Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 223-ФЗ и ст. 104 44-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 6) Отсутствие сведений об участнике закупки—физическом лице или о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или о главном бухгалтере юридического лица—участника закупки в реестре дисквалифицированных лиц, лишенных права занимать определенные должности и участвовать в управлении организациями; 7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 8) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению конкурентной закупки, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 11) участник закупки не является офшорной компанией. |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Заявка должна содержать следующие сведения и документы: - наименование участника закупки, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - - полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки через электронную торговую площадку копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки через электронную торговую площадку копию (скан) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), либо выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении закупки; - - копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать копию (скан) доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в малой закупке через электронную торговую площадку должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в извещении о проведении малой закупки через электронную торговую площадку; - - согласие участника малой закупки через электронную торговую площадку на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении малой закупки через электронную торговую площадку и не подлежащих изменению по результатам проведения малой закупки через электронную торговую площадку - предложение о цене договора, которая не может быть равна нулю или быть выше начальной (максимальной) цены закупки, указанной в извещении о проведении малой через электронную торговую площадку, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на ЭТП. |
| Критерии оценки заявок на участие в закупке | Цена договора. Победителем в проведении малой закупки через электронную торговую площадку признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. |
| Рассмотрение заявок | Заказчик в течении одного рабочего дня, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении. Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении закупки. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 4) результаты рассмотрения заявок на участие в малой закупке через электронную торговую площадку |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |
| Обеспечение исполнения договора | Не установлено |

Приложения:

1. Приложение N 1 "Техническое задание"

2. Приложение N 2 "Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

3. Приложение N 3 "Проект Договора"

Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Строительство КЛ-6 кВ от КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ «НЗСМ» до проектируемой опоры № 1 ВЛИ-6 кВ и ВЛ-6 кВ»

| № п/п | Перечень основных заданий и требований | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ | Строительство КЛ-6 кВ от КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ «НЗСМ» до проектируемой опоры № 1 ВЛИ-6 кВ и ВЛ-6 кВ |  |
| 2 | Заказчик | ООО «РЭС-Энерго» |  |
| 3 | ОКПД 2 | 41.20.40 |  |
| 4 | Сроки выполнения работ | С 08 мая 2024 года до 31.05.2024 года. Подрядчик не позднее 5-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику: - утвержденный план график выполнения работ; - предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за выполнение работ; |  |
| 5 | Место размещения объекта | Чувашская республика-Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 36, на з/у с кадастровым номером 21:02:010207:149 |  |
| 6 | Объем работ | Согласно составу закупочной документации. |  |
| 7 | Требования к выполнению работ | 1. Технология и качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с Изменениями)»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с Изменениями)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»; - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»; - СП 486.1311500.2020 Свод правил Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». - СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий». Актуализированная версия. - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» - СП 73.13330.2022 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; - СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7; - А также государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 2. В случае указания на неактуальные требования государственных стандартов, строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил необходимо применять актуальные редакции на момент исполнения договора. |  |
| 8 | Общие требования | 1. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; - возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока; - соответствие выполненных работ требованиям технического задания и условиям договора; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. 2. Заказчик имеет право: - требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков; - осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ; - требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора; - осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики; - предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. - в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность; - отказать в оплате выполненных работ, не предусмотренные настоящим Договором; - отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ. 3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. 4. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик; 5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 6. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения. 7. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. |  |
| 9 | Требования к сотрудникам Подрядчика | 1. Сотрудники, выполняющие в рамках исполнения настоящего договора работы, требующие наличие определенной квалификации, должны иметь документы, подтверждающие такую квалификацию. ответственность за привлекаемый к работе сотрудников несет Подрядчик; 2. Сотрудники, не являющиеся гражданами РФ, но привлеченные к выполнению работ, должны иметь разрешение на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации (до начала работ Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающих наличие разрешения на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации); 3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). |  |
| 10 | Требования к качеству используемых в работе материалов (товаров) | 1. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); 2. Используемые в процессе производства работ материалы должны являться новым, ранее не использованным (все составные части материалов должны быть новыми), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании; 3. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации; 4. Используемые в процессе производства работ материалы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 5. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком. |  |
| 11 | Требования по объёму гарантий качества работ | 1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. 3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. 4. Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 7. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 60 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. |  |
| 12 | Требования к исполнительной документации | 1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 2. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра; - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров. - общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра. 3. Работы считаются принятыми после подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе, Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС–2), Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС–3). |  |
| 13 | Требования по выполнению работ | Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме согласно рабочей и сметной документации, по ценам в пределах сметных расчетов. Для поставляемых изделий и материалов необходимо наличие паспортов, сертификатов качества, если продукция подлежит сертификации, актов испытаний. Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. В случае, если в документации или в ее приложениях содержится указание на товарный знак товара, читать что данный товарный знак сопровождается словом «или эквивалент». Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование. Складирование материалов и изделий должно осуществляться на специально отведенных согласованных площадях. Подрядчик должен за счет собственных средств и сил обеспечить приемку, разгрузку, складирование и охрану поставляемых на Объект материалов и оборудования. Объект предоставляется Подрядчику для производства работ по акту. Акт передачи объекта оформляется на период производства работ. Перед началом производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику: график производства работ, приказы на ответственных работников за производство работ, строительный контроль, электрохозяйство, пожарную безопасность, журналы работ, иную документацию по требованию Заказчика. Оформляет необходимые разрешения на производство земляных работ от организаций, эксплуатирующих инженерные сети, пересечение с которыми планируется при проведении земляных работ (при необходимости). При производстве работ Подрядчик должен обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, в случае повреждения - подрядчик восстанавливает их за свой счет. Подрядчик обязуется за счёт накладных расходов выполнить ограждение зоны выполнения работ для обеспечения безопасности их проведения и несёт полную ответственность за причинение вреда и ущерба имуществу заказчика и эксплуатирующей организации, а также здоровью и имуществу сотрудников, посетителей. Заключить договоры на оказание коммунальных услуг (при необходимости). Оплату коммунальных услуг производить своевременно в соответствии с условиями договора. В период производства работ оформлять и хранить исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-2006 и РД 11-05-2007, ВСН 123-90, И 1.13-07. Регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления. Сбор, хранение, вывоз и утилизация строительного мусора должны осуществляться Подрядчиком с соблюдением требований Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Объем перевозки и утилизации строительных отходов должен подтверждаться, предоставлением Заказчику заверенных копий договоров, актов или талонов. Сжигать мусор на территории объекта запрещено. Ежедневно после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ и наводить порядок. На объекте должны храниться приказ о назначении ответственного за производство работ, график производства работ, комплект рабочей документации, акт передачи объекта в работу, журнал работ, инструкции по технике безопасности. Ответственный за производство работ обязан вести ежедневные записи в журнале производства работ, проводить инструктажи по технике безопасности. Исполнять предписания, выданные представителями Заказчика. Должностное лицо, ответственное за выполнение работ (прораб, мастер, начальник участка), обязано во время их проведения постоянно находиться на строительной площадке. Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах. Подрядчик должен обеспечить на площадке достаточное количество квалифицированного инженерно-технического персонала и рабочих требуемых специальностей для выполнения работ, предусмотренных договором. Обеспечить соблюдение правил привлечения и использования иностранных рабочих, в установленном законодательством порядке. Все скрытые работы принимаются представителем строительного контроля с оформлением акта, производство последующих работ возможно только после подписания акта. Акты на скрытые работы оформлять в период производства работ. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в течение пяти дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику. В случае обнаружения несоответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям применяемых материалов, Подрядчику необходимо в течение семи дней произвести замену материала, предварительно согласовав с Заказчиком. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения Заказчик фиксирует дефекты по видам работ самостоятельно. В случае выявленных нарушений технологического процесса, отклонения от технического задания Заказчик имеет право остановить производство работ до исправления выданных замечаний. В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика. Все демонтируемые металлические конструкции и оборудование Подрядчик обязан передать по Акту эксплуатирующей организации или возместить стоимость металлолома. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на Подрядчика |  |

Приложение №2 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

«Строительство КЛ-6 кВ от КРУН-6 кВ ПС35/6 кВ «НЗСМ» до проектируемой опоры № 1 ВЛИ-6 кВ и ВЛ-6 кВ»

Цена договора устанавливается в соответствии со сметной стоимостью, определенной Локальными сметными расчетами (сметами).

(приложено отдельным файлом)

Приложение №3 к извещению

Проект договора

| г. Чебоксары | «____» _________ 2024 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «РЭС-Энерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Кузьмина Александра Вячеславовича, действующего на основании нотариальной доверенности 21АА1561311 от 14.09.2023 г.,

и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на основании Протокола ________________ от ___________, заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор):

- Предмет Договора.

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить работы по строительству КЛ-6 кВ от КРУН-6 кВ ПС35/6 кВ «НЗСМ» до проектируемой опоры № 1 ВЛИ-6 кВ и ВЛ-6 кВ, в соответствии с обязательными требованиями, установленными нормативными документами для качества работ соответствующего вида, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется силами Подрядчика, включая материалы, доставку оборудования, механизмов, комплектующих их погрузку-разгрузку, прочее, необходимое для выполнения работ.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет _______________ рублей (_________________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС 20% ________ руб. (_________________ руб. _____ коп.).

Цена Договора включает в себя стоимость работ, материалов, изделий, транспортные расходы, налоги, сборы, командировочные расходы и иные обязательные платежи, установленные законодательством, а также иные расходы Подрядчика (расходы по оплате услуг сторонних организаций, третьих лиц и других платежей), связанные с исполнением Договора.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Окончательная цена Договора определяется по фактически выполненным объемам работ согласно акту(-ам) о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справке(-ам) о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписанных обеими Сторонами, но не более Цены Договора.

Индексы сметной стоимости работ, предусмотренные Локальной сметой, остаются неизменными на весь период действия Договора.

2.3. Изменение цены Договора допускается по соглашению Сторон и утверждается в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.

2.4. Оплата результатов выполненных работ производится ЗАКАЗЧИКОМ по факту выполненных работ при наличии своевременного объема финансирования объекта в течение 7-ми рабочих дней с момента подписания сторонами актов формы КС-2, справки формы КС-3, на основании выполненной камеральной проверки уполномоченной организацией актов формы КС-2, комплекта исполнительно - технической документации на выполненные объёмы работ, отраженные в актах формы КС-2, справках формы КС-3, согласно Договора.

3. Условия и сроки выполнения работ.

3.1. Срок выполнения настоящего договора:

С 08.05.2024 года до 31.05.2024 года.

3.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, для своевременного принятия мер по их устранению.

3.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору, частично или полностью, без получения письменного согласия противоположной Стороны.

4. Обязанности Сторон.

4.1 Подрядчик обязуется:

4.1.1. Своими силами и средствами, либо привлеченными силами, выполнить Работы в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и сдать результат Работ в сроки, предусмотренные п. 3.1 Договора.

Для выполнения Работ по Договору Подрядчик имеет право при наличии письменного согласия Заказчика привлекать других лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственными за действия других лиц, как за свои собственные.

В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения субподрядчиками обязательств по договорам субподряда, влияющее на исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется прекратить договоры субподряда в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе, по мотивированному обоснованному требованию Заказчика, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по Договору несет Подрядчик.

4.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение/невыполнение Работ по Договору привлеченными иными лицами (субподрядчиками), за координацию их деятельности независимо от причин такого ненадлежащего выполнения/невыполнения.

4.1.3. Обеспечить качество выполнения Работ в соответствии с Локальной сметой, Техническим заданием и действующими нормативно – техническими и нормативно – правовыми актами.

4.1.4. В ходе производства работ Подрядчик обязан фиксировать прокладку кабельной, воздушной (воздушной/кабельной) линии электропередачи в МБУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики» с получением исполнительных съемок (в М 1:500) и предоставлять их Заказчику, в объеме предусмотренном технической документацией.

4.1.5. Обеспечить соблюдение своим персоналом ПТЭ, ПТБ, правил противопожарной безопасности, а также иных обязательных требований, установленных на энергообъектах Заказчика, на территории которых Подрядчиком выполняются Работы.

4.1.6. Обеспечить поддержание чистоты и порядка на рабочих местах и ремонтных площадках, своевременное удаление мусора и иных промышленных отходов работ с территории Заказчика с соблюдением всех установленных норм и требований.

4.1.7. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят качеству выполнения работ, либо создают невозможность завершения работы в срок.

4.1.8. В согласованный с Заказчиком срок устранить за свой счет недостатки и скрытые дефекты в Работе, допущенные по вине Подрядчика и выявленные в результате приемки Работ, а также в течение гарантийного срока.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. В соответствии с условиями Договора принять от Подрядчика надлежащим образом выполненные Работы по акту о приемке выполненных работ (по форме КС-2), или предоставить мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

4.2.2. Оплатить работу Подрядчика в срок и в порядке, установленным настоящим Договором.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором, а также требования, предусмотренные действующим законодательством.

5. Сдача-приемка выполненных работ.

5.1. Приемка выполненных Работ производится с участием Подрядчика и уполномоченного представителя Заказчика и оформляется актом о приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписываемыми обеими Сторонами. В случае обнаружения недостатков в работе они фиксируются в двустороннем акте с указанием срока их устранения.

По окончании работ Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня уведомить Заказчика о фактическом выполнении работ, предусмотренных Договором.

В срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, включающую в себя комплект актов, заполненные формуляры, акты сдачи-приемки выполненных работ (СМР, ЭМР, ПНР) с приложениями согласно действующим Правилам, техпаспорта и сертификаты, удостоверяющие качество материалов, деталей и конструкций, применяемых при производстве работ на русском языке, акты скрытых работ,

5.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после предоставления всех необходимых документов, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре и положениям действующего законодательства.

5.3. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Подрядчику заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочно:

- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), либо

- мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), содержащий перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

5.4. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа, Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить полученные замечания/недостатки/ произвести доработки и передать Заказчику, приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетных документов и отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок для принятия Заказчиком выполненных работ.

5.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика отчета об устранении недостатков Заказчик рассматривает указанный отчет и осуществляет приемку выполненных Работ, подписывает акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику, за исключением случая, установленного пунктом 5.9 Договора.

5.6. В случае установления Заказчиком, по итогам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, не выполнения Подрядчиком необходимых доработок, не устранения Подрядчиком недостатков, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Подрядчика отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

5.7.	В случае, предусмотренном пунктом 5.6 Договора, Заказчик и Подрядчик осуществляют действия в порядке и сроки, предусмотренные пунктами либо 5.5 либо 5.6 до полного устранения Подрядчиком всех замечаний/недостатков/доработок.

5.8.	Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и предъявленные Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5.9. Приемка скрытых работ осуществляется Заказчиком до выполнения Подрядчиком последующих работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов.

5.10. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию.

5.11. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

5.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику в соответствии с условиями Договора, для переработки или используемого для исполнения Договора, а также ответственность за причинение вреда третьим лицам при проведении работ по Договору несет Подрядчик.

6. Гарантии качества.

6.1. Подрядчик гарантирует соблюдение технологического процесса и высокое качество работ, а также качество используемых материалов, в том числе деталей, конструкций или оборудования соответствующее ГОСТам, СНиПам.

6.2. По окончании работ Подрядчик обязуется одновременно с актом приема-передачи работ (формы КС-2, КС-3) передать Заказчику документы, удостоверяющие качество использованных материалов, а именно паспорта и сертификаты качества.

6.3. Гарантийный срок на результаты работ, предусмотренные настоящим договором, устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев и начинается с момента сдачи результата работ Заказчику.

6.4. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении актов согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7. Охрана труда и техника безопасности при производстве работ.

7.1. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о полномочиях своих должностных лиц и допусках работников на опасные производственные объекты.

7.2. До получения вводного инструктажа руководитель бригады Подрядчика должен предъявить руководителям (специалистам) Заказчика:

-  письмо на имя руководителя Заказчика, содержащее по фамильный список работников для выполнения работ по заключенному договору;

-   документы, удостоверяющие личность;

-  приказ Подрядчика о назначении лица, ответственного за обеспечение охраны труда, работу, пожарную безопасность, электробезопасность, выдачу нарядов-допусков.

-  документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие указанным в списке состава бригады (основным и совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики и др.);

-  документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе работам повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на территории или объектах Заказчика (удостоверения или копии протоколов проверок знаний), инструктажей по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности и т. д.

-   для работ на опасных производственных объектах и в пределах охранных зон дополнительно документы, оформленные в соответствии с требованиями Ростехнадзора.

7.3. Для выделения Подрядчику участка на объекте Заказчика должен быть оформлен акт допуск на производство работ.  Акт допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для производства работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за безопасное производство работ Подрядчика, другой остается у руководителя структурного подразделения и хранится в делах подразделения в течение одного месяца после окончания работ. В случае не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ подрядной организацией, акт допуск должен быть оформлен вновь.  После оформления акта допуска ответственность за выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом Подрядчика на выделенной территории возлагается на ответственного представителя Подрядчика.

7.4. Для проведения Подрядчиком работ повышенной опасности (электросварочных, газосварочных работ и др.) на территории действующего (не выделенного по акту допуску участка) опасного производственного объекта должен быть оформлен наряд-допуск, который оформляется Заказчиком.

Ответственным за безопасное проведение работы, проводимой по наряду-допуску, назначается руководитель бригады Подрядчика, имеющий соответствующие допуски и назначенный приказом по своей организации, как лицо, ответственное за безопасное выполнение данного вида работы.

7.5. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

7.6. Надзор за соблюдением работниками Подрядчика требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, осуществляют представители.

7.7. Перед началом работ Подрядчику нужно согласовать с Заказчиком Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Подрядчиков на территории, строительной площадки (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 22.09.2021 № 656н),  утв. Приказом Генподрядчика  №_12_ от 14.02.2022 г  (ст. 214 новая редакция ТК).

7.8. В случае выявления нарушения Подрядчиком требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, контролирующие лица, имеют право выдавать ответственному представителю подрядной организации письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ.

8. Ответственность Сторон.

8.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. Неустойки, пени и/или штрафы подлежат оплате Подрядчиком в течение 5 (Пять) банковских дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, если Договором не установлен иной срок. В случае неоплаты Подрядчиком сумм неустоек, пеней и/или штрафов Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть суммы вышеназванных имущественных санкций в счет оплаты выполненных Подрядчиком Работ по Договору.

8.3. В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени):

8.3.1. В случае нарушения любого из сроков выполнения Работ, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон, начиная с первого дня следующего за днем просрочки в размере 0,1% от суммы невыполненных работ, за каждый день просрочки.

8.3.2. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или его субподрядчикам имущества (исключая строительные механизмы и транспортные средства) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

Взыскание указанных штрафов производится Заказчиком путем зачета указанных сумм в счет оплаты денежных средств, причитающихся к оплате Подрядчику за выполненные работы по Договору на основании Акта, составленного на Объекте строительства и подписанного представителями Генподрядчика, и охранной организации, осуществляющей охрану территории.

8.3.3. За нарушение любого из сроков предоставления документации, в том числе Актов сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, а также исполнительной документации, согласно настоящему Договору, в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

8.3.4. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных Работ в согласованные сроки, установленные Письменным предписанием Генподрядчика, зафиксировавшим дефекты, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение работниками Подрядчика, при выполнении Работ, правил охраны труда, техники безопасности, обязательных требований государственных стандартов, нормативно-технических документов, строительных норм и правил, технической документации, других нормативных документов в области строительства, Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику по Договору, штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

8.5. За нарушение работниками Подрядчика при выполнении Работ правил пожарной безопасности Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику по Договору, штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

В случае, если нарушение работниками Подрядчика при выполнении Работ правил пожарной безопасности повлекло за собой возгорание, Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Подрядчику по Договору, штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

8.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по содержанию и уборке участка производства работ, Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих уплате Подрядчику по Договору, штраф в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый последующий день не устранения такого нарушения.

8.7. В случае наложения на Заказчика, либо Генподрядчика взысканий контролирующими органами в связи с нарушениями работниками Подрядчика правил техники безопасности, пожарной безопасности, обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области строительства при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязуется в срок не позднее 5-ти календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика возместить ему все расходы, понесенные в результате наложения на Заказчика, либо Генподрядчика  таких взысканий.

8.8. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

8.9. В случае привлечения Подрядчика по согласованию с Генподрядчиком субподрядчиков, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

8.10. Подрядчик не может передавать свои права по Договору без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по договору не меняет обязательств Подрядчика по Договору.

8.11. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных Работ, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по причинам, зависящим от Подрядчика.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. Стороны, реализуя требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», применяют следующие меры по предупреждению коррупции: при исполнении своих обязательств по Договору, возникших с момента подписания Договора, обеспечивают со своей стороны и со стороны своих работников, представителей и аффилированных лиц запрет действий (личных или через посредников), квалифицируемых российским законодательством как вымогательство предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, провокация коммерческого подкупа, дача взятки, посредничество во взяточничестве, провокация взятки, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, злоупотребление полномочиями, а также запрет действий, направленных и/или связанных с нарушением требований применимого законодательства и международных актов в сфере противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в том числе, но не ограничиваясь:

- предложение или передача, согласие на предложение или передачу денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, вознаграждений в любой иной форме любым работникам, представителям, аффилированным лицам Сторон для оказания влияния на их действия (бездействие) или решения с целью получения (сохранения) неправомерных преимуществ или с иными противоправными целями;

- получение, согласие на получение от любого работника, представителя, аффилированного лица Стороны денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, вознаграждений в любой иной форме за действия (бездействие) в интересах передающего лица или иных лиц с целью предоставления (сохранения) неправомерных преимуществ и иными противоправными целями;

- предложение или передача, согласие на предложение или передачу денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, вознаграждений в любой иной форме любым третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, государственным и (или) муниципальным служащим, в целях получения приоритета в отношениях с государственным и (или) муниципальными органами ввиду необходимости исполнения своих обязательств в рамках заключенного Сторонами Договора.

9.2. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников, представителей, аффилированных лиц другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), вознаграждениями в любой иной форме и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника, представителя, аффилированного лица Стороны в зависимость от стимулирующей Стороны и направленными на обеспечение выполнения неправомерных действий в пользу стимулирующей Стороны.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, изложенных в настоящем разделе Договора, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора.

9.4. Стороны Договора прилагают разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционные правонарушения, обеспечивают реализацию мер по противодействию коррупции, а также оказывают взаимное содействие друг другу в области противодействия коррупции.

10. Налоговая оговорка

10.1. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ каждая из Сторон заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в течение срока исполнения обязательства по Договору, в том числе в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

10.1.1. каждая из Сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение Договора;

10.1.2. Стороны гарантируют, что все сведения о них, содержащиеся в ЕГРЮЛ достоверны, а также будут оставаться достоверными в течение всего срока действия Договора. В случае появления в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о любой из Сторон Договора, Сторона в отношении которой появилась запись о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, обязуется в месячный срок с даты появления такой записи подать документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ достоверных сведений и/или исправления ошибочной записи о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ;

10.1.3. в отношении каждой из Сторон отсутствуют события несостоятельности, под которыми понимается:

- наличие признаков неплатежеспособности и (или) признаков недостаточности имущества, установленных действующим законодательством Российской Федерации о банкротстве, включая Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- начало или осуществление в судебном или внесудебном порядке в отношении сторон процедуры ликвидации, исключения из Единого государственного реестра юридических лиц, прекращения деятельности, конкурсного производства, введения наблюдения, конкурсного управления, внешнего управления, моратория, приостановки или ограничения прав кредиторов;

10.1.4. Сторонами соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения Договора. Стороны предоставляют друг другу полные пакеты учредительных документов;

10.1.5. каждая из Сторон соблюдает требования законодательства Российской Федерации в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;

10.1.6. Стороны на момент заключения Договора не имеют долгов и(или) любых иных неисполненных обязательств как перед юр лицами, так и перед бюджетами всех уровней, которые могут повлечь их банкротство. Сторонам ничего не известно о кредиторах, которые могут обратиться в суд с иском о признании банкротом любой из Сторон, и они сами не планируют обращаться в суд о признании себя банкротом;

10.1.7. Стороны обладают необходимыми финансовыми, техническими, трудовыми и иными ресурсами для заключения и исполнения Договора;

10.1.8. заключение Сторонами Договора не нарушает нормы применимого законодательства Российской Федерации, решения (определения, приказа) суда любой юрисдикции; отсутствуют какие-либо договоры (сделки), которые могут повлечь признание Договора недействительным.

11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2024 включительно, а в части исполнения Сторонами обязательств, возникших до указанной даты и устранения последствий нарушения указанных обязательств – до их полного исполнения.

11.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

11.3. Расторжение Договора допускается:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и Договором;

- по решению суда.

11.4. Заказчик может отказаться от Договора (исполнения Договора) в случае:

1) нарушения Подрядчиком существенных условий Договора, указанных в пунктах 1.1, 3.1, 4.1.1, 4.1.3, в том числе:

- аннулирования разрешений, лицензий на соответствующую профессиональную деятельность, других актов государственных органов, лишающих Подрядчика прав на выполнение поставок (работ), отзыва, аннулирования выданных сертификатов, лицензий;

- в случае несвоевременного предоставления, предоставления не в полном объеме или предоставления недостоверных документов и сведений, предусмотренных условиями Договора;

2) выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе не соответствующего требованиям, указанным в Договоре;

3) в случае передачи Подрядчиком своих прав и обязанностей третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

4) если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Подрядчик и (или) проведенные Работы не соответствуют(-ет) требованиям к участникам закупки услуге, установленным законодательством РФ и (или) условиям Договора, или Подрядчик представил недостоверную информацию о соответствии Работы таким требованиям;

5) ликвидации Подрядчика, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства Подрядчика возлагается на другое лицо;

6) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.5. Письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением либо по адресу электронной почты, указанным в реквизитах Договора.

11.6. Договор будет считаться расторгнутым:

- с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора,

- в случае если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним — по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления указанного уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора).

11.7. Стороны берут на себя обязательства принимать все меры к разрешению разногласий путем переговоров до полного урегулирования предмета разногласий.

В случае невозможности достигнуть согласия путем переговоров, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторонами, Договор может быть расторгнут в судебном порядке в установленном законом порядке, при этом срок рассмотрения претензии составляет – 10 (десять) календарных дней.

12. Заключительные положения.

12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в претензионном порядке. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

12.2. В ходе исполнения Договора Стороны обязаны выполнять правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе производственной деятельности, установленные государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах.

12.3. Право собственности на результат выполненных работ возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ) после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2).

12.4. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления в виде заказного письма получателю по адресу, указанному в реквизитах Договора либо курьерской связью.

При этом уведомления, связанные с исполнением Договора, направленные посредством факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением и получен Стороной получателем либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

12.5. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора, обстоятельств Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации изменений информируют об этом друг друга.

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Адреса и реквизиты Сторон.

Заказчик:                                                                             Подрядчик:

| ООО «РЭС-Энерго» 428024, Чувашская Республика – Чувашия, г.о. город Чебоксары, г. Чебоксары, пр-д Гаражный, зд. 2, офис 4 ОГРН 1222100006853 ИНН 2100000382, КПП 210001001 р/с 40702810075000016044 в Чувашском отделении № 8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары, к/с 30101810300000000609 БИК 049706609 Телефон: (8352) 709-769 Адрес электронной почты: resenergo21@yandex.ru Исполнительный директор _____________________ Кузьмин А.В. м.п. | ____________/______________/ |
| --- | --- |

# РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

## Форма 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Фирменный бланк Участника

«___» __________ 20___ года  №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Изучив Извещение о проведении Малой закупки в электронной форме и принимая установленные в них требования, мы

____________________________________________________________________________________, (наименование участника закупки, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

согласны исполнить договор на _________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях, указанных в Извещении о проведении малой закупки в электронной форме и нашей заявке, в случае признания нас победителем закупки или участником закупки, с которым заключается Договор.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________

(наименование участника)

не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «РЭС-Энерго» и Регламентом работы Электронной торговой площадки.

Настоящим подтверждаем, отсутствие у физических лиц, указанных в нашей Заявке, руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера ___________________________________ судимости за преступления в сфере экономики

(наименование участника)

(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Настоящим подтверждаем, что сведения о _________________________________

(наименование участника)

не включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящим уведомляем об отсутствии у ________________________________

(наименование участника)

на дату подачи данной Заявки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Настоящим уведомляем об отсутствии между участником закупки ______________________

(наименование участника)

и ООО «РЭС-Энерго» конфликта интересов, определенного в п. 7.3.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «РЭС-Энерго».

В случае признания нас Победителем закупки мы берем на себя обязательства предоставить обеспечение исполнения договора (в случае если такая обязанность установлена условиями Извещения) и заключить со своей стороны Договор в соответствии с требованиями Извещения о проведении малой закупки, проектом Договора и условиями нашей Заявки.

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями Извещения о проведении малой закупки, проектом Договора и условиями нашей Заявки.

В случае признания нас единственным участником закупки, с которым Заказчик будет заключать Договор, мы берем на себя обязательства заключить Договор по форме, указанной извещении о проведении малой закупки в электронной форме, в соответствии с требованиями Извещения о проведении малой закупки в электронной форме и предложенными нами в заявке условиями исполнения Договора.

Заявка должна быть подписана электронной подписью уполномоченного лица участника закупки

## Форма 2. АНКЕТА УЧАСТНИКА

Приложение № 1

к Заявке на участие

от «___» __________ 20___ г.

АНКЕТА УЧАСТНИКА

| № | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименования организации и её организационно-правовая форма (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц), либо Ф.И.О. Участника малой закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для Участника малой закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО, дата постановки на учет в налоговом органе |  |
|  | Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц либо место жительства (страна, адрес) – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника малой закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника малой закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления Участника малой закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего малой закупки и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Ф.И.О. уполномоченного лица Участника малой закупки с указанием должности, контактного телефона, электронной почты |  |
|  | Система налогообложения (указывается применяемая система налогообложения - основная или упрощенная) |  |

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2. Участник малой закупки приводит номер и дату Заявки, приложением к которой является данная анкета Участник процедуры закупки.

3. В графе 14 указывается уполномоченное лицо Участника для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

4. Заполненная Участником анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

## Форма 3. ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

Приложение № 2

к Заявке на участие

от «___» ________ 20___ г.

Участник: ________________________________

1. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА

Мы согласны заключить договор на _____________ (указать предмет предполагаемого к заключению Договора) на условиях, указанных в Извещении о закупке, с учетом всех расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств по Договору, в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение, указанное Заказчиком (независимо от этажности и наличия лифтов), стоимость тары (упаковки) Товара, страховки, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, по цене ___________ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% – __________________ (______________) рубля __копеек / НДС не облагается (на основании…)

2. РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

2.1. РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

| № п/п | Наименование товара | Ед. измер. | Кол-во единиц | Цена единицы товара, руб. с НДС/без НДС | Сумма, руб. с НДС/без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование товара указывается в соответствии с Приложением №2 к заявке на участие в малой закупки.

Пункт 2.2. Обоснование расчета предлагаемой цены Договора предоставляется в составе заявки в случае, если заявка содержит предложение с демпинговой ценой Договора (на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении