# ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на выполнение ремонтных работ в сан. узлах группы № 3 и группы № 4 в корпусе № 1

МАДОУ детский сад № 2 «Росинка»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "РОСИНКА", в лице и.о. заведующего Паньшиной Ольги Афанасьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2 "РОСИНКА" и иного действующего законодательства, по результатам проведенного аукциона в электронной форме  (протокол от «__» __________  2024г)  о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтных работ в сан. узлах группы № 3 и группы № 4 в корпусе № 1 МАДОУ детский сад № 2 «Росинка», расположенных по адресу: Свердловская обл., г.Кировград, ул. Гагарина, д.15 (далее - Объект) в соответствии условиями настоящего Договора, с прилагаемым локальным сметным расчетом, требованиями действующих норм, правил и стандартов, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Состав и объем работ, предусмотренных пунктом 1.1, настоящего Договора, определяются в соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом (Приложение № 1 и № 2 к Договору), являющимися неотъемлемой частью Договора.

1.3. Подрядчик подписанием настоящего договора подтверждает, что полностью изучил локальный сметный расчет (Приложение № 1 к Договору) и техническое задание (Приложение № 2 к Договору) на выполнение работ и понимает требования Заказчика относительно предмета договора, согласен и гарантирует, что цена договора включает в себя стоимость всех товаров, работ и расходов, необходимых и достаточных для выполнения работ по договору в полном объеме, создания результата, соответствующего требованиям заказчика.

1.4. Для проведения работ, указанных в п. 1.1. настоящего   Договора, Подрядчик использует собственное сырье и материалы, (согласно Локального сметного расчета). Стоимость сырья и материалов и оборудования включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

1.5. Подрядчик несет ответственность за качество ремонтных работ, сырья, материалов и оборудования, используемых для выполнения работ по поручению Заказчика. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ.

1.6. Если работники Подрядчика при выполнении работ по договору участвуют в производственной деятельности Заказчика, то последний должен обеспечить проведение вводного инструктажа по охране труда (п.10, абз. 2 п. 11 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2001 № 2464).

1.7. Место выполнения работ:  Свердловская обл., г.Кировград, ул. Гагарина, д.15.

2.Цена работы и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _________________,  в том числе НДС.

2.2.Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы Подрядчика на приобретение и доставку материалов, их хранение, погрузку, разгрузку, доставку оборудования и инструмента до объекта, вывоз строительного мусора с места выполнения работ, командировочных расходов, компенсацию иных издержек Подрядчика, связанных с выполнением Работ в полном объеме, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.Заказчик осуществляет оплату за фактически выполненный объем работ по безналичному расчёту платёжными поручениями на расчётный счёт Подрядчика.

2.4.Расчёт за выполненные работы производится Заказчиком за фактически выполненные объёмы работ, после подписания сторонами Акта о приёмке объемов выполненных работ Форма № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ Форма № КС-3, счета, счета-фактуры (УПД), оформленной в установленном порядке, в течение 7 рабочих дней с момента подписания без замечаний указанных документов.

2.5.Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической документации, установленных строительных норм и правил, а также условий Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения соответствующих отклонений Подрядчиком. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания документов (указанных в п. 2.4.) штрафов и пеней оплата за оказанные работы (услуги может быть уменьшена на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

3.Качество работ и гарантийный срок

3.1.Качество Работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым при проведении работ такой категории, соответствовать требованиям Заказчика к внешнему виду, соответствовать потребностям Заказчика и обеспечивать выполнение результатами Работ их технических функций. Работы должны проводиться в соответствии с установленными законодательством требованиями к выполнению такой категории Работ.

3.2.Результаты Работ должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, в том числе требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

3.3.Ответственность за соблюдение техники безопасности при выполнении Работ в соответствии с Договором несет Подрядчик.

3.4.Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Работ в период действия Договора, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения Работ со стороны Подрядчика Сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Работ и сроков их устранения.

3.5.В случае нарушения требований к качеству результатов Работ, выполнения Работ с иными недостатками, которые делают результат Работ не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе потребовать

- безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ в установленный Заказчиком срок;

-соразмерного уменьшения общей цены Договора;

- возмещения расходов на устранение силами Заказчика недостатков выполненных Работ или силами третьих лиц.

В случае, если отступления в Работах от условий Договора или иные нарушения требований к качеству Работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, а также потребовать возмещения причиненных убытков.

3.6.Гарантийный срок на результаты Работ составляет 5 лет (60 месяцев) с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме № КС-3).

3.7.Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации результатов Работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков (дефектов). При этом срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов), если иной срок не согласован Сторонами.

3.8.Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков (дефектов) результатов Работ по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

3.9.В случае если Подрядчик не устранил допущенные им недостатки (дефекты) в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе устранить такие недостатки (дефекты) своими силами или с привлечением третьих лиц, за счет Подрядчика либо за свой счет с последующим возложением на Подрядчика всех понесенных Заказчиком расходов, а также потребовать от Подрядчика возмещения других понесенных убытков.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по Акту о приемке объёмов выполненных работ (Форма № КС-2), справки о стоимости работ по форме КС-3, счета, счета-фактуры (УПД).

4.2.Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

4.3.Приемка законченного ремонтом объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

4.4. Подрядчик передает Заказчику за 3 (три) календарных дня до начала приемки законченного ремонтом объекта один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.

4.5. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дня со дня получения акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме № КС-3) от Подрядчика при отсутствии замечаний к выполненным Работам обязан подписать все экземпляры указанных документов со своей стороны и передать один экземпляр акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме № КС-3) Подрядчику.

4.6.В случае отступления Подрядчиком от условий Договора, Заказчик при приемке выполненных Работ составляет в течение 5 (пяти)  календарных дня мотивированный отказ от приемки результатов Работ и направляет его Подрядчику с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Обнаруженные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.7.Работы считаются принятыми Заказчиком после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме № КС-3).

4.8.Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком и/или Заказчиком.

4.9. При обнаружении недостатков выполненных Работ после их приемки, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и приглашает для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Работ и сроках их устранения. Если Подрядчик не явится для подписания указанного в настоящем пункте акта в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления от Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его Подрядчику с требованием устранить недостатки выполненных Работ.

4.10.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

4.11.Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Обязательства Подрядчика:

    - В течение 3-х дней с момента заключения настоящего Договора представить Заказчику календарный график производства работ. Подрядчик обязуется произвести работы в соответствии с объемами, указанными в техническом задании выполняемых работ и локальном сметном расчете.

    - Качественно выполнить Работы и сдать Заказчику полностью выполненные Работы в установленные Договором сроки;

    - Подрядчик ведет журнал производства работ и журналы специальных работ, в которых отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством ремонтных работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

    - Обеспечить в ходе ремонтных работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории.

    - Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению Работ и принять все меры для устранения таких препятствий, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результатов Работы, либо создают невозможность ее завершения в срок;

    - Приостановить выполнение Работ при возникновении обстоятельств, указанных в пункте 5.1.5 Договора;

    - Предъявлять инспектору по техническому надзору МКУ «УКС» КГО документы, подтверждающие качество применяемых строительных материалов и конструкций.

    - Предъявлять инспектору по техническому надзору МКУ «УКС» КГО выполненные ремонтные работы, визуальный осмотр которых после завершения ремонта затруднен или невозможен (скрытые работы) с последующим оформлением Акта освидетельствования скрытых работ, приступать к выполнению последующих за скрытыми видами работ, только после приемки Заказчиком и инспектором по техническому надзору МКУ «УКС» КГО скрытых работ и составления Актов освидетельствования скрытых работ. Акты на скрытые работы после их приемки передавать Заказчику.

Заблаговременно уведомлять в письменном виде представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

5.1.9. В случае необходимости проведения дополнительных работ и/или возникновения обстоятельств, влекущих за собой изменение утвержденного локального сметного расчета или согласованных сроков производства работ своевременно предупредить об этом Заказчика; стороны обязуются подписать дополнительное соглашение, устанавливающее новый объем работ и новые сроки окончания работ.

5.1.10. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику затраты по фактически потребленной им при проведении ремонтных работ электроэнергии, водопотребления и водоотведения. Заказчик предоставляет Подрядчику точку подключения электроэнергии, на месте выполнения работ. Компенсация затрат осуществляется на основании данных о количестве фактически потребленной Подрядчиком электроэнергии, зафиксированной в акте о показания счетчика присоединенного к точке подключения.

    - При готовности объекта к сдаче  известить об этом Заказчика в 3-х дневный срок.

    - Передать по окончании ремонтно-строительных работ исполнительную документацию о выполненных ремонтных работах.

5.1.13. По окончании работ очистить территорию объекта от строительного мусора и техники.

5.1.14.Заключить  договор со специализированной организацией на сбор, транспортировку и размещение производственных отходов (строительного мусора), в течение 10 календарных дней после заключения договора  представить копию договора Заказчику.

5.1.15. оформить, подписать и передать Заказчику акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме № КС-3), в порядке и в сроки, установленные Договором;

5.1.16. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по Договору.

5.1.17. Подрядчик обязуется обеспечить рабочих жилой площадью либо осуществлять ежедневную доставку рабочих   на объект, запрещается проживание   рабочих на территории МАДОУ детский сад №2 «Росинка».

5.1.18. Совместно с Заказчиком производить актирование объемов существующих сооружений, помещений с находящимся в них оборудованием до начала демонтажных работ с обязательным приложением фотоматериалов и принять по акту приемки-передачи. Передать или обеспечить сохранность демонтированного оборудования, изделий и материалов с последующим оформлением актов за подписью ответственного представителя Заказчика и Подрядчика.

5.1.19. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Договора:

- в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- он не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору;

- он и/или привлеченные им для выполнения работ лица соблюдают требования, установленные законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Договором к лицам и/или их работникам (в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции), и/или видам деятельности, предусмотренным Договором, а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п. (если требования об их наличии установлены законодательством и/или Договором).

По требованию Заказчика Подрядчик обязуется представить запрашиваемые документы и информацию в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления такого требования (если иной срок не предусмотрен Договором).

5.2.Обязательства Заказчика:

    - Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

    - Предоставлять Подрядчику информацию, необходимую для выполнения Работ по Договору;

    - Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненный результат Работ в соответствии с Договором;

    - При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.1.5. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ;

    - Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения Работ в соответствии с пропускным режимом.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

    - Требовать от Подрядчика представления документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором;

    - Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, а также требовать уплаты неустойки по основаниям, предусмотренным Договором;

    - Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ;

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых ремонтных работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

    - Осуществлять технический надзор за выполнением работ  с привлечением   специализированной организации  (МКУ «УКС КГО»).

    - Если, во время выполнения работы, станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы, в рамках действующего законодательства, отказаться от Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.  Надлежащим признается уведомление, направленное по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному им в Договоре, либо телеграммой, либо по средствам факсимильной связи, по адресу электронной почты, либо с использованием  иных средств связи и доставки.

- Сроки выполнения работ

6.1. Началом  выполнения работ по Договору считается день подписания Сторонами акта-допуска Подрядчика на Объект. В акте-допуске указывается, что Заказчик допускает Подрядчика к работе на Объекте, а Подрядчик принимает Объект, подготовленный к проведению ремонтных работ и освобожденный Заказчиком от принадлежащего ему движимого имущества. Заказчик одновременно с передачей  объекта указывает Подрядчику места для временного складирования строительного мусора.

6.2.Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком  в течении 45 (сорока пяти)  календарных дня с даты начала работ ( п. 6.1. Договора).

6.3. На момент подписания настоящего   Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонтных работ.

6.4.Истечение срока действия договора   и исполнение обязательств по договору не освобождает Стороны от   исполнения обязательств по уплате пени, штрафов, установленных  договором.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

7.3. Сторона, предоставившая материалы, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего   Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.6.Проводимые работы не должны нарушать внешний вид здания и наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных конструкций и инженерных систем Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве Работ строительных конструкций и инженерных систем Заказчика, последний восстанавливает их работоспособность (производит их восстановительный ремонт) за свой счет.

7.7. Возмещение   убытков   не   освобождают Сторону Договора,  нарушившую   Договор   от исполнения своих обязательств в натуре.

7.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Размер пени устанавливается  0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. Пени подлежат уплате за нарушение каждого  этапа работ, предусмотренного графиком (п.5.1.1 Договора), а так же в целом работ по Договору.

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Сумма пени может быть удержана Заказчиком из сумм, подлежащих оплате  Подрядчику, во внесудебном порядке.

7.9. В случае  некачественного выполнения работ  Подрядчик уплачивает Заказчику пени.   Пени устанавливаются  в размере 0,1% от  стоимости Договора. Пени начисляются  за каждый день просрочки, следующий за днем,   установленным для устранения недостатков, согласно п 5.3.7. настоящего Договора.   Пени начисляются до даты устранения   выявленных недостатков. Заказчик вправе удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, во внесудебном порядке.

В случае длительного не устранения выявленных недостатков Заказчик  вправе  выполнить работы собственными силами  или с привлечением  иных подрядных организаций, в последующем с  взысканием  расходов  с Подрядчика. Заказчик вправе удержать стоимость работ по устранению недостатков  из денежных средств, подлежащих оплате  Подрядчику во внесудебном порядке.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый просрочки исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере 0, 1% от  стоимости Договора. Заказчик освобождается от уплаты  неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере: 10 % процентов цены договора.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке: 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. Заказчик вправе удержать сумму штрафа из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, во внесудебном порядке.

7.13 .В случае длительного неустранения выявленных недостатков Заказчик вправе выполнить работы собственными силами или с привлечением иных подрядных организаций, в последующем с взысканием расходов с Подрядчика. Заказчик вправе удержать стоимость работ по устранению недостатков из денежных средств, подлежащих оплате Подрядчику во внесудебном порядке.

7.14.Если Подрядчик не устранит недостатки, указанные Заказчиком, последний вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  в одностороннем порядке, в рамках действующего законодательства.

7.15.Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла по вине другой Стороны Договора.

7.16. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть и избежать.

7.16.Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает Стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по Договору.

7.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.18. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2024 года, а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты штрафов, неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Истечение срока действия договора не освобождает Стороны договора от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.Порядок рассмотрения споров

9.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. Срок ответа  на претензию устанавливается 10 календарных дней после получения претензии. Документы претензионного характера могут быть направлены  посредствам факсимильной связи  (с последующим  обязательным   направлением оригинала по почте или нарочным).

9.2.В  случае  не  урегулирования  споров  и  разногласий  путем  переговоров  спор подлежит передаче в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.Обеспечение исполнения договора

  - Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Покупателем счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ и срок действия обеспечения исполнения договора определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, установленный пунктом 3.1 настоящего Договора, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Оригинал гарантии должен хранится у Заказчика. Подрядчик должен  отправить Заказчику  скан-копию по электронной почте: kirovgrad_dou2@mail.ru до подписания Договора.

10.2.Размер обеспечения исполнения договора составляет 10% от начальной максимальной цены Договора, что составляет ________________(__________) рубля ___ копейки.

10.3.Получатель: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Росинка»

Почтовый адрес: 624142 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Гагарина, д.15

Юридический адрес: 624142 Свердловская обл., г. Кировград, ул. Гагарина, д.15

тел. 8(34357) 6-01-42 (доб3430)     ИНН  6616005818       КПП   668201001   ОГРН  1026601155350

Финансовое управление администрации Кировградского городского округа МАДОУ детский сад №2 «Росинка»

БИК 016577551

Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург

к/с    40102810645370000054

р/с    03234643657440006200

л.с.   33906140180

Назначение платежа «обеспечение исполнения договора»

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

  - В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, начальной сумме цен единиц товара, участник закупки, с которым заключается договора, предоставляет обеспечение исполнения Договора с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.5. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком в течение 10 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренным настоящим Договором, при условии отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения договора, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и договором.

10.6.Обеспечение исполнения Договора удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора при отсутствии нарушения условий Договора Заказчиком.

10.7.В случае предоставления Подрядчиком гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Договора она должна соответствовать требованиям, установленным законодательством.

10.8.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

10.9.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.

10.10. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или  Заказчика.

- Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя ни предвидеть, ни избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.

11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия и прекращении соответственно.

11.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

11.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

11.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора. Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: тел. 8 (34357) 6-01-42 (доб.3430).Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: путем направления уведомления на адрес электронной почты: kirovgrad_dou2@mail.ru

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора, с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

12.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

13. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

13.1.Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляется дополнительным соглашением на бумажном носителе, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2.Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон, по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в связи с односторонним отказом одной из сторон от исполнения контракта. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон оформляется дополнительным соглашением о расторжении на бумажном носителе, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

13.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:

13.4.Подрядчик нарушил сроки выполнения работ и это повлекло потерю интереса Заказчика к исполнению контракта (п.3 ст.708 ГК РФ);

-Подрядчик не приступил к выполнению работ вовремя или проводил их настолько медленно, что их своевременное окончание явно невозможно (п.2 ст.715 ГК РФ);

-Подрядчик не устранил в установленный Заказчиком срок недостатки выполненных работ, либо эти недостатки существенны и неустранимы (п.3 ст.723 ГК РФ);

- Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы (ст.717 ГК РФ).

14. Прочие условия

14.1. Во   всем   остальном,   что   не   предусмотрено   настоящим   Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2..Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,    если    они    совершены    в    письменной    форме    и    подписаны    надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

14.3.Все  уведомления  и  сообщения  должны  направляться  в  письменной   форме. Сообщения   будут   считаться   исполненными   надлежащим   образом,   если   они   посланы заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

14.4.При выполнении настоящего  Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

14.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

14.6.Настоящий   Договор   составлен   в   двух   экземплярах,   имеющих   одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

14.7. Приложение к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью:

- Техническое задание.

-     Локальный сметный расчет №ЛС-02-01-19 «Ремонт сан. узла группы №3 в корпусе №1 детского сада №2, г. Кировоград, ул. Гагарина, 15»

-  Локальный сметный расчет №ЛС-02-01-19 «Ремонт сан. узла группы №4 в корпусе №1 детского сада №2, г. Кировоград, ул. Гагарина, 15»

15. Реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МАДОУ детский сад № 2 «Росинка» Адрес: 624142, Свердловская область, г. Кировград, ул. Гагарина, д. 15. Реквизиты: ИНН 6616005818 КПП 668201001 ОГРН 106601155350 р/с 03234643657440006200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург ед. казнач. сч. 40102810645370000054 БИК 046577001, л/сч 31906140310 Тел. 8(34357) 60142 доб. 3430 Эл. почта: кirovgrad_dou2@mail.ru |  | ПОДРЯДЧИК: Адрес: Реквизиты: ИНН КПП р/с к/с БИК |  |
| --- | --- | --- | --- |
| __________________/ _О.А. Паньшина____ М. П. |  | _________________ /______________ М. П. |  |