Приложение №4

к Договору подряда №____

от «____» ________ 202__ г.

# Организационно-экономические условия выполнения работ

# по договору на котельной

## 1.Подготовительный период

- 1.1. Заказчик и Подрядчик обязаны определить на весь срок действия Договора своих ответственных представителей со всеми полномочиями для решения административных, технических и финансовых вопросов. Заказчик имеет право потребовать замены представителя Подрядчика при наличии мотивированных причин. Необходимость и срок замены представителя Подрядчика согласовываются Сторонами.

- 1.2. Представитель Подрядчика для выполнения своих профессиональных обязанностей находится в тесном сотрудничестве с представителем Заказчика и совместно с ним координирует режим и организацию выполнения Работ.

- 1.3. Заказчик обязан назначить ответственных лиц за проведение дефектации объекта ремонта и его приемки в процессе ремонта и по его окончании.

- 1.4. Подрядчик до начала ремонтных Работ должен ознакомить свой персонал с объемом ремонтных Работ, сроком ремонта, сетевыми и (или) линейными графиками, схемой управления ремонтом, организацией инструментального и материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций объекта ремонта, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика, положением о пропускном и внутриобъектном режиме на энергообъекте и т.д.

- 1.5. Обеспечение подготовительных и ремонтных Работ материалами и запасными частями производится Подрядчиком, на условиях настоящего Договора.

- 1.6. Сторона, поставляющая материалы, запасные части и комплектующие изделия, предоставляет другой Стороне сертификаты и другие документы завода-изготовителя, подтверждающие качество, или документы выполненного своими силами контроля материалов и запасных частей.

При непредставлении указанной документации вторая Сторона вправе приостановить ремонтные Работы с возложением ответственности за простой на первую Сторону, поставляющую материалы, запасные части и пр.

- 1.7. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения ремонтных Работ, предусмотренных Договором и отправленных им в адрес Заказчика железнодорожным, водным или автотранспортом, а также отправку аналогичных грузов обратно по окончании ремонтных Работ.

- 1.8. При адресации грузов на подъездные пути Заказчика Подрядчик согласовывает с ним характеристику грузов (вес, габариты и т.п.) и сроки их отправки.

- 1.9. Заказчик и Подрядчик не менее чем  за 10 (Десять) дней до начала ремонта проверяют наличие материалов и запасных частей, необходимых для ремонта, соответствие их установленным требованиям к качеству и наличие сертификатов и других документов, удостоверяющих их качество. Результаты проверки оформляются актом произвольной формы.

- 1.10. Подрядчик, в согласованные с Заказчиком сроки, должен выполнить:

а) организационно-технические мероприятия, в том числе: разработку сетевого и (или) линейного графиков ремонта, составление (уточнение) ведомостей инструмента, технологической оснастки, грузоподъемных машин и механизмов, а также согласование (уточнение) подготовленных Заказчиком ведомостей материалов и запасных частей;

б) мероприятия по обеспечению безопасности труда своего персонала в пределах принятого объема ремонта, а также противопожарные мероприятия.

- 1.11. Заказчик до сдачи объекта в ремонт должен очистить от пыли, и мусора площадки обслуживания, наружные поверхности, а также удалить с рабочих мест постороннее оборудование, материалы и пр. Сдача объекта в ремонт на чистоту оформляется актом между Заказчиком и Подрядчиком.

- 1.12. Заказчик обеспечивает готовность объекта к ремонту в сроки, предусмотренные Договором проведения Работ.

- 1.13. Подрядчик приступает к ремонтным Работам после выполнения Заказчиком всех операций, предусмотренных программой вывода объекта в ремонт, всех отключений объекта  ремонта согласно программе и графику Работ, обеспечивающих безопасные условия производства Работ по ремонту, а также после выдачи Заказчиком Подрядчику наряда - допуска на ремонт объекта.

- 1.14. За 10 (Десять) дней до начала Работ по Договору Подрядчик передает Заказчику документы, необходимые для оформления личных пропусков персоналу Подрядчика.

- 1.15. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять требования Положения о пропускном и внутриобъектном режиме на энергообъекте, доведенного до него официально.

## 2. Обязанности  Заказчика по обеспечению  выполнения работ Подрядчиком

- 2.1. В зависимости от номенклатуры и объемов ремонтных Работ, объекта ремонта и потенциальных возможностей предоставления услуг на энергообъекте Заказчик вправе при заключении конкретного Договора уточнять состав предоставляемых Подрядчику услуг приведенных в п.2.2.

- 2.2. Заказчик обеспечивает своими средствами и за свой счет:

а) энергоснабжение ремонтных Работ, выполняемых Подрядчиком;

б) ремонт существующих постов энергоснабжения, энергоразводок, сетей 220В, 36В и 12В, монтаж дополнительных постов энергоснабжения и энергоразводок;

в) подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки Подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

г) надлежащее функционирование системы допуска производственного персонала Подрядчика на Рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных Работ по Договору;

д) в необходимом количестве формами организационно-технических документов, в том числе формулярами (карты измерений), подлежащими оформлению при производстве Работ;

- 2.3. Заказчик в согласованные сроки предоставляет Подрядчику:

а) конструкторско-технологическую документацию на сложные специализированные Работы, требующие разработки технологии и специальной оснастки для производства этих Работ;

б) утвержденную ведомость объема ремонтных Работ, включая объем Работ по контролю и обследованию металла, конструкторско-технологическую документацию (чертежи, схемы и пр.) на все предусматриваемые при ремонте конструктивные изменения узлов и систем оборудования, не требующие специальной подготовки и оснастки для их выполнения;

в) проектную и другую документацию энергообъекта, в том числе: план размещения узлов и крупных деталей объекта ремонта на ремонтных площадках, схемы транспортных перемещений внутри цехов и на территории энергообъекта, схемы постов энергоносителей, инвентарных лесов, подмостей и др.;

г) документы о ранее выполненных ремонтах, данные о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта;

д) данные по результатам предремонтных испытаний объекта ремонта.

- 2.4. Заказчик предоставляет Подрядчику на весь срок подготовки и ремонта возможность пользоваться необходимой для ремонта технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими пособиями (макетами, плакатами и т.п.).

## 3.Условия компенсации затрат при выполнении Договора выездным персоналом Подрядчика

- 3.1. Затраты Подрядчика, связанные с выполнением Договора выездным ремонтным персоналом (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструмента, приборов, приспособлений и т.д.)  Заказчиком не оплачиваются и производятся за счет собственных средств Подрядчика.

## 4.Производственные, бытовые помещения

- 4.1. Заказчик не предоставляет жилые помещения для проживания персонала Подрядчика.

- 4.2. Заказчик предоставляет Подрядчику в здании энергообъекта и на его территории,  помещения под кладовые для хранения приборов, инструмента и другого инвентаря, спецодежды и материалов, бытовые помещения и душевые для персонала Подрядчика, задействованного в выполнении ремонтных Работ по Договору на срок его действия.

## 5.Внутренняя дисциплина и режим Рабочего дня

- 5.1. Заказчик на весь срок действия Договора устанавливает правила внутреннего распорядка и дисциплины с целью обеспечения эффективной Работы, которые обязательны для всего персонала Подрядчика.

- 5.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТБ, правил Ростехнадзора и правил противопожарной безопасности, требований Положений о пропускном и внутриобъектном режиме на энергообъекте,  в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования, зданий и сооружений, передаточных устройств энергообъекта при производстве ремонтных Работ.

- 5.3. Полномочный представитель Подрядчика обеспечивает соблюдение Правил внутреннего распорядка и дисциплину персонала Подрядчика и субподрядных организаций. Заказчик имеет право требовать отстранение от Работы лиц, нарушающих дисциплину.

- 5.4. Запрещается посещения Рабочих зон персоналом Подрядчика, не имеющим отношения к выполнению Работ.

- 5.5. Не допускается вывешивание плакатов на рабочих местах и на территории площадки, за исключением тех, которые принадлежат Заказчику и на которых выделено место для Подрядчика. Доски объявлений должны иметь стандартную форму, цвет, размер, принятые у Заказчика.

По согласованию с Заказчиком Подрядчик в рабочей зоне может вывесить плакаты с сетевым графиком, со схемами строповки узлов, технологические плакаты и плакаты по охране труда.

- 5.6. Категорически запрещается потребление на энергообъектах алкогольных напитков и иных веществ, вызывающих опьянение. Запрещается также курить на Рабочих местах за исключением мест, специально отведенных для курения.

- 5.7. Заказчик снимает с себя ответственность за кражи или любые виды нарушений со стороны персонала Подрядчика и может требовать от Подрядчика наказания виновных, кто бы они ни были.

- 5.8. Подрядчик несет полную материальную ответственность за причиненные его персоналом убытки всех видов, которые могут явиться результатом конфликтов, нарушения дисциплины, а также неадекватного поведения персонала.

- 5.9. Подрядчик обязан выполнять производственный распорядок дня, установленный у Заказчика. Производственный распорядок дня должен способствовать выполнению Договора в предусмотренный срок.

- 5.10. Время, затраченное на путь до рабочего места, не включается в счет рабочего времени.

- 5.11. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от графика ремонта объекта ремонта.

До начала выполнения Договорных Работ Подрядчик представляет для утверждения график Рабочего дня, который Подрядчик предполагает установить. Все мероприятия, связанные с изменением распорядка дня, такие, как например, Работа в ночное время или Работа в выходные и праздничные дни, должны быть заранее утверждены Заказчиком.

- 5.12. Заказчик оставляет за собой право требовать от Подрядчика изменять установленный им график Рабочего дня в тех случаях, когда того требует производственная необходимость. Подрядчик обязан согласиться с требованием Заказчика и организовать при необходимости сменную Работу или Работу в выходные или праздничные дни.

## 6.Передвижение и транспорт

- 6.1. Допускается проезд на территорию котельной согласованного между Заказчиком и Подрядчиком количества автомобилей на период выполнения Договорных Работ. Подрядчик оформляет и передает Заказчику служебную записку с указанием государственных знаков транспортных средств и фамилий, имен, отчеств водителей.

- 6.2. Въезд и выезд транспорта с оборудованием и материалами с территории энергообъекта контролируется персоналом Заказчика. Подрядчик обязан выполнять все формальности и требования контролирующего персонала.

- 6.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования при его транспортировке.

## 7.Складирование и консервация

- 7. Материалы Подрядчика должны храниться на складе. В отдельных случаях материалы могут храниться вне склада.

- 7.2. Заказчик предоставляет в распоряжение Подрядчика технологические указания, инструкции и другие документы заводов-изготовителей по хранению и консервации материалов, запасных частей и оборудования, которые должны строго соблюдаться.

- 7.3. Консервация должна производиться в соответствии с предписаниями, которые предоставляются Заказчиком. Все мероприятия проводятся силами Подрядчика под наблюдением Заказчика.

- 7.4. Заказчик, по просьбе Подрядчика, может предоставить на согласованных условиях в его пользование вспомогательные средства для перемещения оборудования, запасных частей, оснастки и материалов и т.д.

- 7.5. Подрядчик обязан обеспечить сохранность и установленные в НТД условия хранения переданных ему материалов, запасных частей и оборудования. В случае нарушения условий хранения - возместить убытки, причиненные Заказчику нарушением условий их хранения.

## 8.Порядок и чистота

- 8.1. Подрядчик обязуется постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и Рабочих местах, в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мусор убирается в специальные контейнеры или на отведенные для этой цели места.

- 8.2. Подрядчик под руководством Заказчика производит отсортировку остатков материалов; металлолом и отходы подлежат раздельному складированию в специально отведенных местах или погрузке и вывозу транспортными средствами Заказчика.

- 8.3. Заказчик имеет право принять меры к Подрядчику в случае неподдержания должного порядка и несоблюдения чистоты на рабочих местах вплоть до отстранения бригады от Работы до устранения замечаний, Работа считается не принятой Заказчиком до тех пор, пока рабочее место не будет убрано.

- 8.4. По окончании выполнения ремонтных Работ Подрядчик обязан вывезти все собственное оборудование, оставшиеся материалы, отходы, мусор и т.д. в соответствии с требованиями и в сроки, установленные Заказчиком.

- 8.5. Приемка качества Работ по уборке ремонтной площадки и объекта ремонта после его окончания оформляется актом между Подрядчиком и Заказчиком.

| От Подрядчика ________________ м.п. | От Заказчика _____________ м.п. |
| --- | --- |