- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЯГАНСКИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса цен в электронной форме

- на оказание работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности на участке магистрального газопровода 124 км. -148 км. объекта «Газопровод газоснабжения г. Ханты-Мансийска и посёлков Ханты – Мансийского района».

| Способ процедуры закупки | Запрос цен в электронной форме. Неконкурентный способ. |
| --- | --- |
| Правовое обоснование | В соответствии с Положением о закупке Заказчика. Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником. |
| Участники закупки | любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц. |
| Наименование заказчика, адрес | - Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети» - Юридический адрес: 628181 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.о Нягань, г. Нягань, мкр.4-й, д. 5А, помещение 6 - Почтовый адрес: 628181 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.о Нягань, г. Нягань, мкр.4-й, д. 5А, помещение 6 - e-mail: ngrs2010@yandex.ru - Контактные лица: - Щербинин Андрей Леонидович, тел.(34672) 7-74-04 (доб.563) - Садыкова Райля Нуровна, тел. (34672) 7 74 04 (доб.561) |
| Предмет договора | - Оказание работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности на участке магистрального газопровода 124 км. -148 км. объекта «Газопровод газоснабжения г. Ханты-Мансийска и посёлков Ханты – Мансийского района». |
| Описание объекта закупки, количество товара, объем выполненных работ, выполненных работ | Описание объекта закупки и информация об объеме выполненных работ указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| Место поставки товара, выполнения работ, выполнения работ | Место выполнения работ, отправные точки: от 8 км. до 32 км. автомобильной дороги Ханты-Мансийск – Горноправдинск. |
| Начальная (максимальная) цена договора | 5 878 333 (Пять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, без учета НДС. |
| Порядок формирования цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. | Цена договора включает все расходы и затраты Исполнителя по оказанию уработ, включая все налоги и обязательные платежи. Цена договора является твердой, фиксированной – индексации не подлежит. |
| Место и срок подачи заявок | Дата начала подачи заявок – с момента размещения извещения на ЭТП. Дата окончания срока подачи заявок – 18.12.2024г. 20:00 (время местное Заказчика) |
| Размещение информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП). |
| Порядок предоставления информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения. Документация предоставляется бесплатно. |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится: 19.12.2024г. 09:00 (время местное Заказчика) 628181 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.о Нягань, г. Нягань, мкр.4-й, д. 5А, помещение 6 |
| Условия поставки товара, выполнения работ, выполнения работ | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №3) |
| Срок поставки товара, выполнения работ, выполнения работ | Сроки выполнения: 15.07.2025 – 15.09.2025 г.г. График выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком. |
| Срок и условия оплаты | Расчёт по настоящему договору производится в следующем порядке: Оплата за оказание Подрядчиком работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Подрядчика. Расчеты по Договору осуществляются в течение 90 (девяносто) дней после подписания акта выполненных работ и получения заказчиком оригиналов отчетных документов. |
| Обоснование цены договора | Приложение № 2 к настоящему извещению. |
| Требования к качеству поставляемого товара, выполненных работ, выполненных работ | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к гарантийному сроку поставляемого товара, выполненных работ, выполненных работ | Приведены в приложении №3 к извещению «Проект договора». |
| Требования к Участнику процедуры закупки | Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к участникам закупки: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание работ, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется, вступившее в законную силу, решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм, исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки, судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием работ и, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; ж) отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд», реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок. |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Заявка должна содержать следующие сведения и документы: 1) согласие участника запроса цен в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание работ на условиях, предусмотренных извещением о запросе цен и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса цен в электронной форме (Форма 1); 2) при осуществлении закупки товара: а) наименование страны происхождения товара. б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе цен в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии) (Форма 2). 3) сведения об участнике запроса цен (Форма 3); 4) информацию о соответствии участника закупки требованиям, указанным в настоящем извещении (Форма 4), а также: - полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц (допустимо с сайта https://egrul.nalog.ru, заверенную электронной подписью ФНС РФ) или заверенную нотариально или участником закупки копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную нотариально или участником закупки копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения извещения о проведении запроса цен; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - для юридических лиц копии учредительных документов участника закупки (устав, учредительный договор (при наличии)); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание работ, являющихся предметом закупки, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; 5) предложение о цене договора (Форма 5) |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на ЭТП. |
| Критерии оценки заявок на участие в закупке | Цена договора. Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, работ. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, работ несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. |
| Рассмотрение заявок | Заказчик в течение одного рабочего дня, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении. Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении закупки. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 4) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен. |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |

Приложения:

1. Приложение N 1 "Техническое задание"

2. Приложение N 2 "Обоснование начальной (максимальной) цены Договора"

3. Приложение N 3 "Проект Договора"

4. Приложение N 4 "Форма заявки на участие в запросе цен"

Приложение №1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности на участке магистрального газопровода 124 км. -148 км. объекта «Газопровод газоснабжения г. Ханты-Мансийска и посёлков Ханты-Мансийского района»

43.12.11.140 ОКПД 2

1. Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети».

2. Адрес заказчика: 628181 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, мкр. 4-й, д.5А, помещ. 6.

3. Предмет договора: на оказание работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности на участке магистрального газопровода 124 км. -148 км. объекта «Газопровод газоснабжения г.Ханты-Мансийска и посёлков Ханты-Мансийского района»

4. Место выполнения работ, отправные точки: от 8 км. до 32 км. автомобильной дороги Ханты-Мансийск – Горноправдинск.

5. Объем и сроки оказываемых работ:

а) Вырубка деревьев и кустарников по 5 метров в обе стороны от оси газопровода, общей протяженностью 24 000 м.

б) Сроки выполнения: 15.07.2025 – 15.09.2025 г.г. График выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

6. Требования к выполнению работ:

- Участок производства работ находится в охранной зоне линейной части магистрального газопровода, поэтому перед началом производства работ необходимо получить акт допуск и разрешение на производство работ у Заказчика.

- Перед началом выполнения работ по вырубке деревьев необходимо убедиться в отсутствии в зоне производства работ людей, учесть особенности местности, а также ближайшие конструкции и сооружения, которые могут быть повреждены при вырубке деревьев;

- Работы по расчистке охранной зоны газопровода от древесно-кустарниковой растительности должны быть выполнены надлежащим качеством, которое должно соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов, в том числе лесного законодательства, ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ и иных документам, регламентирующих качество работ.

- Уборка территории с измельчением порубочных остатков до размера не более 0,4 м., полученной от вырубки.

- Диаметр вырубаемой древесно-кустарниковой растительности до 0,25 м.

- При вырубке деревьев срез производится на уровне не более 0,1 м. от почвы.

- После вырубки производится ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков и вывоз кряжей, сучьев, веток, порубочных остатков с территории производства работ. В ходе оказания услуг Исполнитель использует исправную автомобильную технику и оборудование, отвечающие требованиям действующего законодательства;

- Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий Договора, ухудшившее качество предоставляемых услуг, в согласованные сроки.

Выполнение работ должно производиться в соответствии и соблюдением основных нормативно-технических документов (НТД) и нормативно-правовых актов (НПА):

- Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ) (с изм. и доп.);

- Земельный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ) (с изм. и доп.);

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160) (ред. от 18.02.2023);

- Правила пожарной безопасности в лесах (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614);

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- иные законодательные и нормативно-технические документы.

7. Требования к безопасности при выполнении оказанных работ.

При оказании работ необходимо соблюдать:

- Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам. Вырубка и формовочная обрезка должна производится с соблюдением правил техники безопасности и в соответствии с СНиП.

- Исполнитель несет ответственность за действия работников при выполнении работ, соблюдения ими правил техники безопасности, правил охраны труда, охраны окружающей среды и объектов собственности Заказчика;

- В случае, когда кроны деревьев при вырубке могут повредить газопровод Заказчика, рекомендуется проводить данные работы специалистами с использованием оборудования для промышленного альпинизма, которые могут произвести точный расчет с определением места для спилки веток и ствола дерева, так чтобы при падении они не повредили вышеуказанное имущество.

8. Порядок расчетов.

Заказчик производит оплату по безналичному расчету после выполнения Подрядчиком всего объема работ, на основании Акта приема-сдачи выполненных работ, подписанного обеими сторонами, в срок не более 90 (девяносто) календарных дней в соответствии с условиями Контракта. Авансирование не предусмотрено.

9. Структура цены Договора:

Цена договора включает в себя стоимость всех затрат Подрядчика для выполнения необходимых работ, включая вырубку, уборку территории, использование специализированной техники, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, расходы по страхованию, уплате налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей и все иные расходы, которые прямо не вытекают из договора, но непосредственно связаны с его исполнением.

10. Ответственные лица по техническим вопросам:

- Щербинин Андрей Леонидович тел. 8-982-193-58-24;

- Садыкова Райля Нуровна тел.8-950-537-05-79.

Приложение N 2 к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

на оказание услуг по вырубке древесно-кустарниковой растительности на участке  магистрального газопровода 124 км. -148 км.
объекта «Газопровод газоснабжения г. Ханты-Мансийска и посёлков Ханты – Мансийского района».

(приложено отдельным файлом)

Приложение N3 к Извещению

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г.Нягань 										«___» _________202__

Общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети», в лице директора Щербинина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

___________________________ «____________», в лице _____________________________, действующего на основании_________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя проведение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности на участке магистрального газопровода 124 км. -148 км. объекта «Газопровод газоснабжения г. Ханты-Мансийска и посёлков Ханты – Мансийского района». (далее по тексту именуются «Работы»), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные Договором Работы и сдать их Заказчику по акту о приёмке выполненных работ в обусловленные сторонами сроки.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет ________________________________ рублей, в том числе НДС 20%. __________________________________________ (без НДС). Цена Договора включает в себя все затраты на приобретение и доставку материалов на объект, а также иные расходы Подрядчика.

2.3. Расчёт по настоящему договору производится в следующем порядке: Оплата за оказание Подрядчиком услуг производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Подрядчика. Расчеты по Договору осуществляются в течение 90 (Девяносто) дней после подписания акта выполненных работ и получения заказчиком оригиналов отчетных документов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Выполняет все работы, являющиеся предметом настоящего Договора, надлежащим образом, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдаёт работу Заказчику по акту о приёмке выполненных работ.

3.2. Работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности должны быть выполнены надлежащим качеством, которое должно соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных документов, в том числе лесного законодательства, ГОСТ, СНиП, СанПиН, ТУ и иных документам, регламентирующих качество работ. До начала вырубки Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком Календарный план вырубки.

3.3. Своевременно устраняет за свой счёт недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

3.4. Несёт ответственность за надлежащее качество используемых материалов, изделий, приобретаемых Подрядчиком, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

3.5. При производстве Работ придерживается технических норм и правил, обеспечивает соблюдение техники безопасности, норм пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды на объекте, охраны имущества, находящегося на рабочей площадке. В случае нарушения указанных норм Подрядчик несёт ответственность, в соответствии с законодательством РФ, самостоятельно и за свой счёт.

3.6. Заблаговременно получает письменное разрешение Заказчика на производство работ в охранной зоне магистрального газопровода на участке 124 км. -148 км. объекта «Газопровод газоснабжения г. Ханты-Мансийска и посёлков Ханты – Мансийского района».

3.7. Назначить надлежащим образом оформленной доверенностью своего ответственного представителя, уполномоченного решать все текущие вопросы по настоящему Договору, приложить указанную доверенность и контактные данные представителя к настоящему Договору.

3.8. Предъявляет Заказчику счёт-фактуру в течение 3 (трёх) дней с момента подписания акта о приёмке выполненных работ.

3.9. Немедленно предупреждает Заказчика об обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершении в срок.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан обеспечить готовность объекта к Работам и необходимые для Подрядчика условия работы.

4.2. Осуществляет приёмку выполненных Работ с подписанием акта о приёмке выполненных работ. Заказчик вправе отказаться от подписания акта о приёмке выполненных работ, в случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком.

4.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. При этом указания Заказчика обязательны для Подрядчика.

4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании работы осматривает и принимает результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом Подрядчику, направив последнему Акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

4.5. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.6. Заказчик вправе вмешиваться в производство работ Подрядчика, если последний:

а) нарушает требования охраны труда, правил Ростехнадзора, правил пожарной безопасности;

б) допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;

в) не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации.

4.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещение убытков.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: не позднее 15.07.2025.

- окончание работ: 15.09.2025 г.

Частичное выполнение Работ не допускается.

5.2. Приёмка работ осуществляется путём подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.

5.3. Акт о приёмке выполненных работ оформляет Подрядчик и направляет Заказчику.

5.4. Датой выполнения Работ считается дата подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ или Акта устранения недостатков.

5.5. При отказе от подписания акта о приёмке выполненных работ какой-либо из Сторон, об этом делается отметка в данном акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся Стороной в акте о приёмке выполненных работ, либо для этого составляется Акт устранения недостатков. Заказчик обязан отправить письменный мотивированный отказ от подписания акта о приёмке выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента его получения для подписания, со своей стороны. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней со дня получения отказа от подписания акта о приёмке выполненных работ или Акта устранения недостатков за свой счёт устранить выявленные недостатки.

6. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

6.1. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, либо если в процессе приёмки работ будут обнаружены дефекты, допущенные в работах по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения договорной цены, в срок, указанный Заказчиком, переделать эти Работы с обеспечением надлежащего качества. Если Подрядчик не устранит дефекты в течение указанного Заказчиком срока, то Заказчику предоставляется право привлечь других лиц, которые переделают некачественно выполненные работы. Все расходы, связанные с устранением дефектов другими лицами, оплачиваются в полном объёме Подрядчиком на основании расчёта Заказчика и в указанные Заказчиком сроки.

6.2. Если Подрядчик не согласен с тем, что дефекты в выполненных работах возникли по его вине, Подрядчик (по письменному согласию Заказчика) вправе привлечь за свой счёт соответствующего эксперта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ.

7.1. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору не предусмотрено.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

8.1. Работы, выполняемые по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям настоящего договора.

8.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим Договором.

8.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору, гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, а также материалов и работ, а также на устранение выявленных недостатков – сроком на 36 месяцев со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Подрядчик несёт все издержки по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него и на Заказчика в связи с нарушением правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений требований государственных органов.

9.3. При нарушении Подрядчиком срока окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.4. В случае, если качество выполненных работ не соответствует требованиям технической документации и условиям Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от общей стоимости работ предусмотренной настоящим Договором.

10.	СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует по 12.12.2025 года включительно.

10.2. Изменение и дополнение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4.	Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения договора по основаниям, предусмотренным настоящим договором и гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в следующих случаях:

-Нарушение порядка выполнение работ более 1 раз.

-Нарушение срока выполнение работ, в т.ч. начального более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

-Выполнение некачественных работ более 1 раза, по которым Заказчиком направлялось соответствующее уведомление об устранении выявленных нарушений (претензия).

-Не выполнение требования Заказчика об устранении выявленных нарушений в установленный срок более 1 раза;

-Установление Заказчиком несоответствия и (или) предоставления недостоверной информации о соответствии Подрядчика требованиям законодательства Российской Федерации (при установлении требований в документации о закупке).

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения информации, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора, устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, за ислючением нарушений указанных в п.10.4.

Информация о Подрядчике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.5. Изменение условий договора допускается в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставленного товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: в полномочиях органов/представителей Сторон, органов/представителей Сторон, наименования, юридического адреса, местонахождения, регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов - в трехдневный срок после произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Допускается уведомление посредством факсимильной связи (по электронной почте) с последующим предоставлением оригиналов или заверенных копий соответствующих документов в разумный срок. Риск неблагоприятных последствий не уведомления о произошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное условие Договора. По требованию одной из Сторон указанные изменения оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору и применяются в отношениях Сторон с даты его подписания.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по Договору, компенсируется виновной стороной.

  - Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам право требования к Заказчику по Договору (цессия), совершать уступку долга или полную замену лица в Договоре, без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:

- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Сторон на правомочия Сторон по заключению и исполнению Договора;

- органы/представители Заказчика и Подрядчика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Заказчика и Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления Заказчика и Подрядчика;

- если после заключения Договора в полномочиях органов/представителей Сторон произойдут какие-либо изменения, либо произойдет изменение органов/представителей Сторон, Стороны обязуются предоставить друг другу соответствующие документальные подтверждения;

- если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Сторон Договора, имеющего длительный срок действия, в целом либо части, Стороны обязуются приложить все усилия для получения соответствующего разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения друг другу;

- риск неблагоприятных последствий не предоставления документального подтверждения несет Сторона, нарушившая данное условие Договора.

  - Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Сторонами в пункте 7.6. Договора не соответствует действительности, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от другой Стороны возмещения убытков в полном размере. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего договора, а также в течение всего срока его действия он:

    - своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

    - ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность;

    - ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету;

    - не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности.

  - Подрядчик обязуется возместить Заказчику НДС, пени и штрафы, доначисленные Заказчику налоговым органом, а также прочие убытки, если такие доначисления и убытки обусловлены любой из следующих причин:

    - нарушение гарантий (п. 7.6 настоящего договора) о надлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством;

    - ненадлежащее (несвоевременное) оформление Подрядчиком счетов-фактур и (или) первичных учетных и (или) иных документов при исполнении настоящего договора;

    - ненадлежащее (несвоевременное) отражение счетов-фактур в декларации по НДС, представляемой Подрядчиком в налоговые органы, и (или) в книге продаж.

    - Возместить Заказчику указанные потери Подрядчик должен в течение 30 календарных дней со дня предъявления Заказчиком претензии.

11.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 9.1 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора или иной даты, указанной в таком уведомлении.

11.10. Ущерб, возникший у Заказчика, третьих лиц по вине Подрядчика при исполнении договора возмещается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.11. По данному Договору не допускается заключение договоров цессии (уступка прав требования, переход прав кредитора другому лицу) без письменного согласования Заказчика.

11.12. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.13. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями уполномоченных на то представителей Сторон.

11.13.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае исключения из тарифа/не включения в тариф: «Транспортировка газа по объекту «Газоснабжение города Ханты-Мансийск и поселков Ханты-Мансийского района» Федеральной антимонопольной службой затрат на выполнение мероприятий, предусмотренных предметом настоящего договора.

11.14. В случае возникновения споров, связанных с исполнением, изменением, либо расторжением настоящего Договора, Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров.

Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается продолжительностью в 20 (двадцать) календарных дней.

При недостижении согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского АО-Югра.

11.15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.16. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой Стороной путём направления письменного уведомления другой Стороне.

11.17. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения:

- Техническое задание.

- Акт сдачи-приемки работ.

- Календарный план

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ООО «Няганские газораспределительные сети» ИНН 8610023966/ ОГРН 1098610001159 КПП 861001001 Место нахождения, юридический, почтовый адрес 628181, ХМАО - Югра, г.о. Нягань, г. Нягань, мкр. 4-й, д. 5А, помещ.6, Телефоны: 8(34672) 7-74-04, 5-17-13. email: NGRS2010@yandex.ru, site: gaznyagan.com Филиал «Центральный» банка ВТБ ПАО г.Москва р/с 40702810920150000159 кор/с 30101810145250000411 БИК 044525411 ______________ / А.Л. Щербинин М.П. | ПОДРЯДЧИК _________________________ Юридический адрес: ____________________________ _____________________________________________ Почтовый адрес: _______________________________ ______________________________________________ Тел./факс ___________________________________ ИНН/КПП _________________ / _________________ р/с ___________________________________________ ______________________________________________ _______________________________________________ к/с __________________________________________ БИК ________________________________________ ______________ /___________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № _________

от «__» _________ 20 г.

(ФОРМА)

АКТ № от « » ________________ 20__ г.

сдачи-приемки работ (оказания услуг)

Мы, представитель Подрядчика

(наименование организации)

| в лице |  |
| --- | --- |

(должность, ФИО ответственного лица)

с одной стороны, и представитель Заказчика

(наименование организации)

| в лице |  |
| --- | --- |

(должность, ФИО ответственного лица)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчиком были выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по договору № от :

| № | Наименование работы (услуги) | Количество | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС (20%) |  |  |  |  |  |
| Всего (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |

Всего оказано услуг на сумму (с НДС): рублей __ коп.,

в т.ч. НДС – рублей __ коп.

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

| ЗАКАЗЧИК ООО «Няганские газораспределительные сети» ______________ / А.Л. Щербинин М.П. | ПОДРЯДЧИК _________________________ ______________ /___________________________ М.П. |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ЗАКАЗЧИК ООО «Няганские газораспределительные сети» ______________ / А.Л. Щербинин М.П. | ПОДРЯДЧИК _________________________ ______________ /___________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № _________

от «__» _________ 20 г.

Календарный план

| № п.п. | Работы | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК ООО «Няганские газораспределительные сети» ______________ / А.Л. Щербинин М.П. | ПОДРЯДЧИК _________________________ ______________ /___________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № _________

от «__» _________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| ЗАКАЗЧИК ООО «Няганские газораспределительные сети» ______________ /А.Л. Щербинин М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________________ ______________ /___________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № _________

от «__» _________ 20 г.

(ФОРМА)

АКТ № от « » ________________ 20__ г.

сдачи-приемки работ (оказания услуг)

Мы, представитель Исполнителя

(наименование организации)

| в лице |  |
| --- | --- |

(должность, ФИО ответственного лица)

с одной стороны, и представитель Заказчика

(наименование организации)

| в лице |  |
| --- | --- |

(должность, ФИО ответственного лица)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем были выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по договору № от :

| № | Наименование работы (услуги) | Количество | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС (20%) |  |  |  |  |  |
| Всего (с учетом НДС) |  |  |  |  |  |

Всего оказано услуг на сумму (с НДС): рублей __ коп.,

в т.ч. НДС – рублей __ коп.

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

| ЗАКАЗЧИК ООО «Няганские газораспределительные сети» ______________ / А.Л. Щербинин М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________________ ______________ /___________________________ М.П. |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| ЗАКАЗЧИК ООО «Няганские газораспределительные сети» ______________ / А.Л. Щербинин М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________________ ______________ /___________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № _________

от «__» _________ 20 г.

Календарный план

| № п.п. | Работы | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК ООО «Няганские газораспределительные сети» ______________ / А.Л. Щербинин М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________________ ______________ /___________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №4 к Извещению

Рекомендованные образцы форм к заявкам

- Согласие участника запроса цен в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание работ

- Форма согласия  участника запроса цен в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание работ  (Форма 1)

- начало формы

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса цен в электронной форме № ________, и документацию о запросе цен в электронной форме, принимая установленные в них требования и условия, в том числе все условия Договора, участник запроса цен в электронной форме дает согласие на заключение договора на ____________________________________________________________________________

конец формы

- Таблица функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, качества работ, работ и иных условий исполнения договора

- Форма таблицы функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, качества работ, работ и иных условий исполнения договора (Форма 2)

начало формы

Запрос цен в электронной форме № ___________________

ТАБЛИЦА  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА, КАЧЕСТВА РАБОТ, РАБОТ

И ИНЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара, качество работ, работ и иные условия исполнения договора | Наименование страны происхождения товара (в случае, если предметом закупки является поставка товара) | Товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы (в случае, если предметом закупки является поставка товара)* | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | - |  |  |

конец формы

- *В случае отсутствия  у товара товарного знака, знака обслуживания, патента, полезной модели, промышленного образца в столбце 5 указывается «ОТСУТСТВУЕТ».

- Анкета участника закупки

- Форма Анкеты участника закупки (Форма 3)

начало формы

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Запрос цен в электронной форме № ___________________

Наименование участника закупки________________

Форма №3. Анкета участника закупки

| № п/п | Наименование |  | Сведения об Участнике |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование фирмы – участника закупки, дата регистрации, ОГРН |  |  |  |  |
| 2 | Юридический адрес |  |  |  |  |
| 3 | Почтовый адрес |  |  |  |  |
| 4 | Фактический адрес |  |  |  |  |
| 5 | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |  |  |  |
| 6 | Телефоны участника закупки (с указанием кода города) |  |  |  |  |
| 7 | Факс участника закупки (с указанием кода города) |  |  |  |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника закупки, web-сайт |  |  |  |  |
| 9 | ИНН/КПП/ ОКПО/ОКТМО участника закупки, дата присвоения ИНН |  |  |  |  |
| 10 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |  |  |  |
| 11 | Учредители (перечислить наименование, организационно-правовую форму, Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%), акционеры (перечислить наименование, организационно-правовую форму, Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%). |  |  |  |  |
| 12 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |  |  |  |
| 13 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, номер, кем выдано) |  |  |  |  |
| 14 | Применяемая система налогообложения (общая/упрощённая) |  |  |  |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |  |  |  |
| 16 | Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления участника закупки |  |  |  |  |
| 17 | Контактный номер телефона участника закупки (с указанием кода города), электронная почта |  |  |  |  |
| Руководитель участника закупки |  | ______________________ |  | ______________________ |  |
| (указывается должность уполномоченного лица) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |

конец формы

- Декларация соответствия участника закупки

- Форма декларации соответствия участника закупки (Форма 4)

начало формы

Запрос цен в электронной форме № ___________________

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Настоящим подтверждаем, что______________________________________________________

(наименование участника закупки, адрес места нахождения)

соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе цен:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание работи, являющихся объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется, вступившее в законную силу, решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм, исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки, судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием работи, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) отсутствии в  предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель участника закупки

(указывается должность уполномоченного лица)

/_______________(ФИО, должность)

Дата                                                                          м.п.

конец формы

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

- Форма предложения о цене договора (Форма 5)

начало формы

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Запрос цен в электронной форме № ___________________

| Ценовое предложение, руб. | Примечание (пояснения) |
| --- | --- |

| Руководитель участника закупки | ______________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| (указывается должность уполномоченного лица) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

конец форм

Указывается предмет запроса цен в электронной форме.

Анкета участника закупки должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями,

установленными настоящей Документацией;

Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;

Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-

либо данных указать слово «нет»;

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении

Договора.

Участник закупки указывает свое наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес места нахождения.

Ценовое предложение указывается прописью и цифрами.