- КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА И СЕРВИСА"

- УТВЕРЖДАЮ

- Директор КГАПОУ "КТТИС"

- ______________ А.Н. Толстихин

- «14» февраля 2025 г.

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении запроса цен на электронной торговой площадке, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства  на капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения открытого типа краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса», расположенного по адресу:660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.161 в рамках ФП «Профессионалитет» по преобразованию учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

| Способ процедуры закупки | Запрос цен на электронной торговой площадке, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства Неконкурентный способ. |
| --- | --- |
| Правовое обоснование | В соответствии с Положением о закупке Заказчика. Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником. |
| Участники закупки | Только субъекты малого и среднего предпринимательства. |
| Наименование заказчика, адрес | Наименование: Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Красноярский техникум транспорта и сервиса» Место нахождения: 660122, Красноярский край, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161 Ответственное должностное лицо заказчика: Хорикова Анна Васильевна Номер контактного телефона: 89082029566 Адрес электронной почты: fyyfthr@yandex.ru |
| Предмет договора | Капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения открытого типа краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса», расположенного по адресу:660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.161 в рамках ФП «Профессионалитет» по преобразованию учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» |
| Описание объекта закупки, количество товара | Описание объекта закупки и информация о количестве товара указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению) |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Место выполнения работ: 660122, Красноярский край, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161 |
| Начальная (максимальная) цена договора | 4 487 780,00 руб. (Четыре миллиона четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (если предусмотрен). |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена Договора (стоимость работ) включает в себя вознаграждение Подрядчика, все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на перевозку, таможенные пошлины, налоги, сборы, и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, иные расходы, связанные с выполнением работ, а также стоимость материалов, конструкций, оборудования, вывоз и утилизация строительного мусора, использование рабочей силы, транспорта, машин и механизмов, их транспортировка, гарантийное обслуживание, накладные расходы, плановые накопления, добровольное страхование работ |
| Место и срок подачи заявок | Дата начала подачи заявок – 14.02.2025г., с момента размещения извещения. Дата окончания срока подачи заявок – 15.02.2025г. 14:00 (время местное Заказчика) |
| Размещение информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП). |
| Порядок предоставления информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения. Документация предоставляется бесплатно. |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится в 17.02.2025 г. 09:00 (время местное Заказчика) Красноярский край, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161 |
| Условия поставки товара | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №3) |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | - Срок выполнения работ: с 01.05.2025г. по 01.07.2025г. |
| Срок и условия оплаты | Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке: - авансовый платеж в размере 30% от стоимости договора производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счета; - последующая оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является предоставления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (подписанные Подрядчиком, Заказчиком, счета, счет-фактура (при наличии)/УПД, а также (при необходимости) предоставление документов (соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, комплектующих изделий, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. |
| Обоснование цены договора | Приложение № 2 к настоящему извещению. |
| Требования к качеству товара, оказываемым услугам, выполняемым работам | В соответствии с Приложением №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги | Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание». |
| Требования к Участнику процедуры закупки | 1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации; 3) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах); 6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ; 9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О Договортной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов; 11) участник закупки не является офшорной компанией; 12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Заявка должна содержать следующие сведения и документы: Заявка должна содержать следующие сведения и документы: - согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки в электронной форме; - наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и ИНН участника (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица); - копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц) или копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); - полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на Официальном сайте извещения выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки; - документ (декларацию) о соответствии участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке; - копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения исполнения договора); - предложение о цене договора, которая не может быть равна нулю или быть выше начальной (максимальной) цены закупки, указанной в извещении о проведении запроса цен, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). - предложение участника в отношении предмета закупки; - копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным по законодательству РФ, если перечень таких документов указан в документации о закупке. Требование представить такие документы не устанавливается, если согласно законодательству РФ они передаются вместе с товаром; - наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Закона N 223-ФЗ. |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на ЭТП. |
| Критерии оценки заявок на участие в закупке | Цена договора. Победителем в проведении запроса цен на электронной торговой площадке признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. |
| Рассмотрение заявок | Заказчик в течении одного рабочего дня, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении. Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении закупки. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 4) результаты рассмотрения заявок. |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |
| Предоставление национального режима | Не установлено |

Приложения:

- Приложение №1 Техническое задание

- Приложение №2 Форма заявки

2. Приложение №3 Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

3. Приложение №4 Проект Договора

Приложение №1 к извещению

Описание объекта закупки

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

42.99.22.110 ОКПД 2

«Капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения открытого типа краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса», расположенного по адресу:660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.161 в рамках ФП «Профессионалитет» по преобразованию учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту фасада административного здания.

1.1 Код и наименование Классификатора предметов заказа: 02.05.01.02 - РАБОТЫ/РЕМОНТ

КАПИТАЛЬНЫЙ/РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ/РЕМОНТ

КАПИТАЛЬНЫЙ НЕЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1.2 Место выполнения работ: 660122, г. Красноярск, ул.60 лет Октября, д.161

1.3 Срок выполнения работ: с 01.05.2025г. по 01.07.2025г.

Приложение 1 – «Сметная документация».

Приложение 2 – «Ведомость объемов работ».

2 Стандарт работ:

2.1 Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту (далее – работы) нежилого

объекта капитального строительства непроизводственного назначения (далее – объект) в порядке и на  условиях, предусмотренных Договором и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с  Приложением 1  "Сметная документация", Приложением 3 "Ведомость объёмов работ" к настоящему Техническому заданию и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме, номер телефона. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте,

с указанием предоставляемых ему полномочий (включая право подписания и согласования журналов выполненных работ, актов выполненных работ) и уведомить об этом Заказчика согласно

требованиям статьи «Прочие условия» Договора. Об изменении контактной информации

Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения

таких изменений.

2.3 Подрядчик обязан разработать и передать Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты

заключения Договора альбом технических решений по капитальному ремонту плоскостного спортивного сооружения, согласованные с Заказчиком, ведомости согласованных с Заказчиком применяемых материалов, проект производства работ и график производства работ в соответствии с актом, указанным в пункте 7.20 настоящего Технического задания. Заказчик согласовывает вышеуказанную документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком.

2.4 В случае наличия по месту выполнения работ пропускного и внутриобъектового режимов

Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора предоставить

Заказчику список сотрудников для прохода на место выполнения работ.

2.5 Во время выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить Заказчику доступ на объект.

2.6 Проведение работ должно быть обеспечено Подрядчиком материалами, количество, виды и

характеристики которых установлены в соответствии с Приложением 2 "Ведомость объемов работ",

Приложением 3 "Сметная документация" к настоящему Техническому заданию.

2.7 Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет сертификаты качества, декларации

соответствия, техническую документацию производителя материалов.

2.8 Подрядчик обязан оформлять ордера (разрешения) на проведение земляных работ, установку

временных ограждений, размещение временных объектов, а также осуществлять установку

временных ограждений объекта в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.11 и

7.10 настоящего Технического задания.

2.9 Все виды погрузочно-разгрузочных работ, транспортировка материалов и оборудования к месту

проведения работ обеспечиваются Подрядчиком своими силами и (или) за свой счет.

2.10 Подрядчик осуществляет складирование материалов и строительных отходов в специально

отведенных Заказчиком местах, в соответствии с проектом производства работ, и ежедневно

обеспечивает их вывоз.

2.11 При выполнении работ Подрядчик должен содержать прилегающие к объекту территории в

чистоте. Не допускается загромождение и загрязнение строительными материалами и (или) отходами эвакуационных путей и других мест общего пользования. Любые перемещения материалов и мусора осуществляются только в плотной упаковке, не допускающей просыпания или проливания жидких и сыпучих веществ.

2.12 Подрядчик обеспечивает вывоз и сдачу отходов, в том числе полученных в ходе демонтажных

работ, на лицензированные полигоны в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.12

настоящего Технического задания. Возвратные материалы остаются в распоряжении Подрядчика.

2.13 Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы

в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 7.3 и 7.4 настоящего Технического

задания.

2.14 Подрядчик при выполнении работ, должен обеспечить своих сотрудников инвентарем,

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,

необходимыми для выполнения работ, в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте

7.19 настоящего Технического задания.

2.15 Работы, нарушающие покой граждан и тишину, должны выполняться Подрядчиком в

соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.9 настоящего Технического задания.

2.16 Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ в соответствии с требованиями акта,

указанного в пункте 7.16 настоящего Технического задания. Журнал учета выполненных работ

ведется на бумажном носителе и передается Заказчику вместе с отчетными документами в порядке,

предусмотренном пунктом 2.23 настоящего Технического задания.

2.17 Подрядчик обязан вести исполнительную документацию согласно требованиям акта, указанногов пункте 7.18 настоящего Технического задания. Все текстовые и графические материалы,

отражающие фактическое исполнение проектных решений, передаются Заказчику вместе с

отчетными документами в порядке, предусмотренном пунктом 2.23 настоящего Технического

задания.

2.18 Скрытые работы предъявляются Заказчику или уполномоченному представителю Заказчика по

мере их готовности с оформлением актов освидетельствования скрытых работ согласно требованиям

акта, указанного в пункте 7.18 настоящего Технического задания. Подрядчик приступает к

выполнению последующих работ только после приемки и подписания актов освидетельствования

скрытых работ Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика.

2.19 При выполнении работ Подрядчик самостоятельно обеспечивает и согласовывает с

уполномоченными организациями подключение к электрической сети объекта, подключение и

отключение инженерных систем объекта, ввод инженерных систем в эксплуатацию и регистрацию в

органах государственного технического надзора.

2.21 Подрядчик уведомляет Заказчика о факте выполнения работ на объекте в течение 1 (одного)

рабочего дня с даты окончания выполнения работ.

2.22 В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ производится уборка

объекта, вывоз мусора, материалов и использованного при выполнении работ оборудования

(инструментов).

2.23 Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

журнал учета выполненных работ по форме КС-6А;

акты освидетельствования скрытых работ. Все Акты скрытых работ должны иметь

фотофиксацию, передаваемую на электронном носителе (диск, флеш-карта);

2.24 В составе отчетных документов Подрядчик передает Заказчику следующую исполнительную

документацию:

реестр исполнительной документации;

акт открытия объекта;

приказы о назначении должностных лиц на объекте в соответствии с актом, указанным в пункте

7.20 настоящего Технического задания;

копии документов, подтверждающих вывоз строительных отходов и мусора в соответствии с

актом, указанным в пункте 7.20 настоящего Технического задания;

извещение заказчика об окончании строительства, реконструкции, капитального ремонта

объекта (для назначения рабочей комиссии) в соответствии с Приложением 9 акта, указанного в

пункте 7.23 настоящего Технического задания;

письмо Заказчику о назначении государственной комиссии (после устранения замечаний,

выявленных рабочей комиссией) в соответствии с актом, указанным в пункте 7.22 настоящего

Технического задания;

приказ о назначении приемочной комиссии (госкомиссии) в соответствии с актом, указанным в

пункте 7.22 настоящего Технического задания;

акт приемочной комиссии (госкомиссии) в соответствии с актом, указанным в пункте 7.22

настоящего Технического задания;

журнал авторского надзора (при наличии договора Авторского надзора) в соответствии с актом,

указанным в пункте 7.15 настоящего Технического задания;

журнал входного контроля в соответствии с актом, указанным в пункте 7.20 настоящего

Технического задания;

специальные журналы работ (при выполнении специальных работ) в соответствии с актом,

указанным в пункте 7.23 настоящего Технического задания;

акты освидетельствования ответственных строительных конструкций в соответствии с актами,

указанными в пунктах 7.18 и 7.20 настоящего Технического задания;

акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии

с актами, указанными в пунктах 7.18 и 7.20 настоящего Технического задания;

комплект исполнительных чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ

этим чертежам или о внесенных в них изменениях,сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ всоответствии с актами, указанными в пунктах 7.18 и 7.20 настоящего Технического задания;исполнительные геодезические схемы в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.18 и 7.20 настоящего Технического задания;

исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения,

аксонометрические схемы в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.18 и 7.20

настоящего Технического задания;акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-техническогообеспечения в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.18 и 7.20 настоящегоТехнического задания;результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,проведенных в процессе строительного контроля в соответствии с актами, указанными впунктах 7.18 и 7.20 настоящего Технического задания;

документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных

материалов, изделий (сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний и другие

документы, удостоверяющие качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и

изделий, примененных при производстве работ) в соответствии с актами, указанными в пунктах

7.18 и 7.20 настоящего Технического задания;паспорта, сертификаты на примененные материалы и оборудование в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.18 и 7.20 настоящего Технического задания;технические свидетельства для фасадных систем в соответствии с актами, указанными в пунктах7.18 и 7.20 настоящего Технического задания;

программа комплексных испытаний, утвержденная техническим заказчиком в соответствии с

актом, указанным в пункте 7.20 настоящего Технического задания;программа пусконаладочных работ на инженерные сети в соответствии с актом, указанным в

пункте 7.20 настоящего Технического задания документы, подтверждающие квалификацию работников (сварщики, электромонтажники,

слесари т.д.) в соответствии с актом, указанном в пункте 7.17 настоящего Технического задания;

2.24.1 Исполнительные схемы и чертежи, должны соответствовать шифру и названию актов скрытых работ и содержать виды работ и объёмы, быть привязаны к номеру позиции акта выполненных работ, а также прорисована графическая часть выполненного объёма и выполнен расчёт объёмов (должны быть указаны размеры, высотные отметки и др. обозначения для проверки объёмов (площадей) и т.п. выполненных работ).

2.24.2 На исполнительных схемах и чертежах должен быть проставлен штамп (надпись)

"Исполнительная схема" или "Исполнительный чертёж". В угловом штампе основной надписи

указывается исполнитель (инженер ПТО) и проверивший его со стороны Подрядчика, в случае

отклонения от проекта "Согласованно с авторским надзором".

2.24.3 Вся исполнительная документация помимо бумажного носителя передаётся Заказчику в

электронном виде, в формате PDF (все документы), DWG (Исполнительные чертежи и схемы).

3 Состав работ

3.1 В рамках выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Подрядчиком

осуществляются: разработка альбома технических решений по  капитальному ремонту плоскостного спортивного сооружения, согласованные с Заказчиком, ведомости согласованных с Заказчиком применяемых материалов, разработка и передача Заказчику проекта производства работ и графика производства работ пообъекту;выполнение работ по капитальному ремонту в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложением 1 "Сметная документация" к настоящемуТехническому заданию и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания; ведение журнала учета выполненных работ.

4 Объем и сроки гарантий качества

4.1 Гарантия качества выполненных работ, в том числе на используемые в работе материалы

Подрядчика, должна предоставляться в полном объеме с соблюдением технологии производства,

действующих норм и правил.

4.2 Гарантия качества на выполненные работы предоставляется в полном объеме и составляет 5

(пять) лет с даты подписания сторонами электронного структурированногоДокумента о приемке в полном объеме.

4.3 Гарантийный срок на установленное оборудование должен соответствовать гарантии

производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами электронного

структурированного Документа о приемке.

5 Требования к безопасности выполнения работ

5.1 При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований

законодательства Российской Федерации (в том числе трудового законодательства, законодательства

в части обеспечения техники безопасности, электро- и пожарной безопасности и пр.) в отношении

сотрудников, выполняющих работы. Подрядчик обязан разработать инструкции по технике

безопасности по всем видам выполняемых работ и обучить всех сотрудников безопасным методам

ведения работ, а также проводить инструктажи по технике безопасности при проведении ремонтных

работ и производственной санитарии.

5.2 Подрядчик несет полную ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за все

риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с

работниками в процессе выполнения работ, возлагается на Подрядчика.

5.3 При выполнении работ используемое оборудование и материалы не должны допускать

возможности нанесения вреда здоровью третьим лицам и нанесения ущерба окружающей среде.

5.4 Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать настоящему

Техническому заданию и требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического

задания.

5.5 После передачи объекта в работу Подрядчик обеспечивает сохранность и пожарную безопасность

объекта, а также несет ответственность в случае причинения ущерба имуществу третьих лиц при

выполнении работ до момента сдачи помещения Заказчику.

5.6 При возникновении аварийной ситуации на объекте, возникшей по вине Подрядчика, устранение

аварийной ситуации, восстановительные и ремонтные работы осуществляются Подрядчиком своими

силами и (или) за свой счет.

5.7 При выполнении работ на высоте необходимо руководствоваться требованиям безопасности в

соответствии с актами, указанными в пунктах 7.21 настоящего Технического задания.

5.8 Для исключения травматизма территория проведения работ должна иметь ограждения,

обеспечивающие безопасность третьих лиц, иметь соответствующие предупреждающие знаки.

Рабочие места в вечернее время должны быть освещены.

5.9 В местах выполнения работ Подрядчик должен обеспечить размещение информационных щитов

с указанием вида работ, наименования Заказчика, Подрядчика и его субподрядчиков (в случае

наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного

ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого

ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за

выполнение работ, номеров их рабочих телефонов.

6 Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1 Применяемые (используемые) при выполнении работ материалы по качеству и потребительским

свойствам должны соответствовать сертификатам, свидетельствам и паспортам качества

изготовителей, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской

Федерации.

6.2 Все расходные материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ, должны быть

экологически безопасными, безвредными для жизни и здоровья людей.

6.3 Используемое оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности,

промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности,

указанным в пунктах 7.1, 7.5, 7.8, 7.14 настоящего Технического задания.

6.4 Применяемые строительные материалы, комплектующие, устанавливаемое оборудование (а

также их отдельные части и компоненты) должны быть новыми (не бывшими в употреблении или

эксплуатации). После завершения работ Подрядчик обязан передать Заказчику документацию на

установленное оборудование.

6.5 Все оборудование и инструменты, необходимые для оказания услуг, предоставляются

Подрядчиком своими силами и за свой счет.

7 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

7.1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

7.2 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

7.3 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации".

7.4 Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц

без гражданства в Российской Федерации".

7.5 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности".

7.6 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и

сооружений".

7.7 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного

контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов

капитального строительства".

7.8 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации".

7.13 "ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (утв. и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3388).

7.14 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991

N 875).

7.15 "СП 11-110-99. Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" (одобрен

Постановлением Госстроя РФ от 10.06.1999 N 44).

7.16 Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм

первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно

строительных работ".

7.17 Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N 63 "Об утверждении Правил

аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства".

7.18 Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов

капитального строительства".

7.19 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и

8

ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

7.20 "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в

действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр).

7.21Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при

работе на высоте".

7.22 "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством

объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом

Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр).

7.23 Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения

общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объекта капитального строительства"

Все указания, встречающиеся в описании объекта закупки на используемое оборудование, машины, механизмы и торговые знаки (читать применительно со словосочетанием «или эквивалент») не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика и условиями исполнения договора. Все указания являются расчетными единицами для определения заказчиком начальной (максимальной) цены договора.

Работы производятся на территории действующего учреждения, т.е. без прекращения его функционирования в период проведения Работ. Проводимые Работы не должны нарушать конструктивные части здания и наносить вред имуществу Заказчика.

На период выполнения Работ на объекте, до начала производства Работ, Подрядчик должен:

закрепить ответственное лицо приказом подрядной организацией и уведомить Заказчика 
в письменной форме в течение 2 рабочих дней с момента заключения Договорта;

предоставить приказ о назначении ответственного лица за проведение текущего ремонта 
с правом подписи актов скрытых Работ, приказ о назначении ответственного лица за соблюдение правил техники безопасности, правил пожарной безопасности.

Подрядчик обязан:

выполнить контрольные замеры для уточнения размеров;

согласовать с Заказчиком время Работ строительным инструментом и оборудованием (дрель, перфоратор и др.) в течение 5-ти рабочих днейсо дня заключения Договорта, при ремонте, пуско-наладочных Работах время отключения систем водопровода, отопления, электроснабжения и др. 
не позднее чем за 1 рабочий день, до предполагаемой даты отключения такой системы;

Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями. В период производства работ оформлять и хранить исполнительную документацию в соответствии с РД 11-02-2006 и РД 11-05-2007, включая общий журнал работ КС-6.

предоставить Заказчику для согласования не менее 3 (трёх) образцов отделочных материалов, соответствующие сведениям о материалах и нормативным требованиям. Переданные образцы рассматриваются Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их предоставления. Заказчик 
в письменной форме сообщает о согласовании либо отклонении предложений Подрядчика 
с обоснованием принятого решения. Использование несогласованных Заказчиком материалов при производстве Работ не допускается;

соблюдать требования к безопасности выполняемых Работ, экологические требования, пожарной безопасности, действующих на территории Заказчика и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика;

принять на себя все риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования и другого имущества, находящегося на объекте и территории Заказчика, результата Работ, составляющего предмет Договорта (до приемки этого результата Работ Заказчиком ответственность несет Подрядчик).

Работы выполняются с использованием оборудования, инструмента и материалов Подрядчика. Доставка необходимого оборудования, инструмента к месту выполнения Работ производится Подрядчиком своими силами и за свой счет.

Все скрытые Работы (Работы, результат которых невозможно проконтролировать после окончательной приемки РАБОТ) подлежат отдельной приемке. Подрядчик обязан известить Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых Работ по мере их готовности и предоставить возможность осмотра выполненных Работ перед их закрытием. Результат осмотра оформляется Актом скрытых Работ. В случае если Подрядчик нарушил требования настоящего пункта, он обязан по требованию Заказчика вскрыть и представить для осмотра такие Работы с последующим восстановлением за свой счет. Данное требование может быть заявлено в любой момент до окончательной приемки Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ.

Материалы (товары), оборудование и детали, используемые при выполнении Работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические и гарантийные паспорта). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве Российской Федерации. Копии документов, подтверждающих качество должны быть представлены Заказчикудо начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, оборудования.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее 
в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Вид, качество, технические характеристики применяемых материалов, оборудования должны соответствовать локальному сметному расчету и настоящему ООЗ. В случае замены материалов, оборудования необходимо до начала производства Работ согласовать с Заказчиком предлагаемый 
к замене материал (оборудование), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня 
с момента поступления такого требования, предоставить образец используемых материалов.

Работы должны быть выполнены в объеме, предусмотренном Проектно-сметной документацией (шифр .

Подрядчик по окончанию Работ должен вывезти принадлежащее ему оборудование, инвентарь, материалы, в течение 3 (трех) календарных дней со дня сдачи-приемки выполненных Работ, а также обеспечить вывоз и утилизацию отходов и мусора, образовавшихся в результате выполнения Работ, не загромождать строительным мусором во время выполнения Работ территорию. 
Вывоз мусора с территории Заказчика осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. Место установки контейнеров под строительный мусор согласовывается с Заказчиком. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение объекта. На объекте запрещено загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования.

Приложение № 1

Сметные расчеты

(приложены отдельными файлами в формате еxcel)

1. Локальный сметный расчет №"

Приложение № 2

Ведомость объемов работ

(приложены отдельными файлами в формате еxcel)

1. Ведомость объемов работ №

Приложение №2 к извещению

Форма заявки на участие в закупке

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

на поставку ____________

Изучив извещение о проведении закупки на поставку _____________, проект договора, мы, нижеподписавшиеся,

__________________________________________________________________________

(наименование юридического лица с указанием организационно – правовой формы)

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

почтовый адрес ______________________________________________________________

(для юридического лица),

Место жительства

____________________________________________________________________________

(для физического лица)

место нахождения _____________________________________________________________

(для юридического лица)

для юридических лиц:

ИНН ________________________________________________________________________

ОГРН (ОГРНИП)______________________________________________________________

Банковские реквизиты_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ФИО руководителя _______________________________________________________,

должность руководителя (полностью) ______________________________________________

ОКПО _______________________  ОКТМО ____________________________

ОКОПФ________________

Контактный телефон _____________________

Адрес электронной почты __________________

сообщаем о согласии принять участие в закупке на поставку ____________ и исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса цен, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и выполнить работы в соответствии с условиями проекта договора.

Предлагаемая нами цена договора составляет: ________________  (____________________________________) руб. ___ коп.

Цена договора включает все наши расходы, затраты, издержки и иные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи, связанные с исполнением договора.

Настоящей заявкой подтвержда(ю)ем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участнику закупки в соответствии с Приложением № 1 «Техническое задание» и извещением о проведении закупки.

Участник является субъектом малого предпринимательства.

В случае признания нас победителями закупки, обязу(юсь)емся в назначенный срок подписать договор.

Участник закупки:

________________________ ____________________  __________________

Должность                                    подпись                  расшифровка

М.П.

Приложение №3 к извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- на капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения открытого типа краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса»,  расположенного по адресу:660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.161 в рамках ФП «Профессионалитет» по преобразованию учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

- (приложено отдельным файлом)

Приложение №4 к извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____________

Договор №__

на капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения открытого типа краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса», расположенного по адресу:660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.161 в рамках ФП «Профессионалитет» по преобразованию учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

г. Красноярск                                                                                              «___» ______ 2025г.

Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский техникум транспорта и сервиса» (далее КГАПОУ «КТТиС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Толстихина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и __________________________________________________________________________________ (наименование), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________________ (ФИО) __________________________________________________ (должность), действующего на основании _____________________________ (Устав, доверенность и пр.), с другой стороны, именуемые в дальнейшем  Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании результатов размещения закупки путем проведения запроса цен на электронной торговой площадке протокол № _____  от «__»_________2025 г.) заключили  настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Предметом договора является выполнение работ по капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения открытого типа краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса», расположенного по адресу:660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.161 в рамках ФП «Профессионалитет» по преобразованию учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (далее – работы).

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ, в соответствии с требованиями настоящего договора, локальным сметным расчетом (приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в срок, установленный в пункте 4.1.1 настоящего договора, а Заказчик - принять и оплатить работы по условиям настоящего Договора в номенклатуре, количестве и по ценам, указанным в сводном сметном расчете стоимости строительства (Приложение № 1 к Договору).

  - Место выполнения работ: 660122, Красноярский край, город Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 161

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Цена договора составляет _______________ (_____________________) рублей, с учетом НДС/НДС не предусмотрен. Валюта платежа – российский рубль.

  - Цена Договора (стоимость работ) включает в себя вознаграждение Подрядчика, все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе расходы на перевозку, таможенные пошлины, налоги, сборы, и  другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, иные расходы, связанные с выполнением работ, а также стоимость материалов, конструкций, оборудования, вывоз и утилизация строительного мусора, использование рабочей силы, транспорта, машин и механизмов, их транспортировка, гарантийное обслуживание, накладные расходы, плановые накопления, добровольное страхование работ. Неучтенные затраты, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат возмещению Заказчиком.

  - Подрядчик, применяющий упрощенную систему налогообложения, в случае привлечения для выполнения работ по Договору субподрядных организаций расчеты по оплате налогов субподрядным организациям производит самостоятельно за счет собственных средств без изменения объемов и стоимости работ.

  - В случае изменения банковских и иных реквизитов, в том числе фактического местонахождения, Подрядчик обязан в течении 3 (трех)дней в письменной форме, сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Оплата выполненных работ по Договору осуществляется Заказчиком в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 30% от стоимости договора  производится в течении 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счета;

- последующая оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

  - Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является предоставления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (подписанные Подрядчиком, Заказчиком), счет, счет-фактура (при наличии)/УПД, а также (при необходимости) предоставление документов (соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, комплектующих изделий, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

  - В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Заказчику предоставляется   возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) работ, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

  - Заказчик вправе на свое усмотрение в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, при нарушении Подрядчиком условий и сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, уменьшить сумму платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих договорных обязательств.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки в полном объеме (при начислении неустойки).

  - Сумма неустойки, основание ее начисления, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также итоговая сумма текущего платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки указываются в приложении к акту о приемке выполненных работ (форма КС-2). Указанное приложение подписывается обеими Сторонами вместе с актом, а в случае отказа Подрядчика, представителем Заказчика. Оплата к акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) осуществляется Заказчиком за вычетом начисленной неустойки.

  - Приложение к акту о приемке выполненных работ, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) составляется и подписывается Заказчиком в двух экземплярах, оба экземпляра направляются Подрядчику. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения подписывает акт о приемке выполненных работ, приложение к акту о приемке выполненных работ и направляет один экземпляр Заказчику.

  - В случае, если Подрядчиком не подписаны приложение к акту приемки выполненных работ, акт приемки выполненных работ, либо данные документы не возвращены Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, Заказчик вправе при окончательном расчете с Подрядчиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы неустойки, рассчитанной и подлежащей оплате Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму неустойки.

- Права и обязанности сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить предусмотренные настоящим договором работы и приложениям к договору в установленные договором сроки, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями Законодательства РФ.

    - Подрядчик обязуется своевременно и надлежащим образом осуществить выполнение работ по договору собственными силами и средствами и (или) с привлечением субподрядных организаций, включая возможные работы, определенно в договоре не упомянутые, но необходимые для выполнения работ по Договору.

    - В течение 5 календарных дней с момента заключения Договора, предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ на объекте.

    - Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные надлежащим образом.

    - Обеспечивать постоянное присутствие на Объекте представителя Подрядчика, обладающего всей необходимой информацией о ходе выполнения работ на Объекте, необходимым уровнем образования и квалификации.

    - Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте, всех работников Подрядчика, а так же работников, прибывающих или работающих на Объекте, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.  Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников Заказчика и третьих лиц.

    - Оборудовать до начала работ Объект необходимыми средствами пожаротушения (огнетушители; пожарный инвентарь), оповещения, эвакуации. Обучить работников, выполняющих работы на Объекте, техническим и технологическим навыкам пожаротушения. Проводить регулярные инструктажи по организации работ в случаях возникновения возгорания.

    - Обеспечить соблюдение действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих противопожарные требования.

    - При производстве работ обеспечивать своих работников спецодеждой.

    - Своевременно обеспечить поставку необходимых для капитального ремонта материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Обеспечить поддержание на Объекте Заказчика запаса материалов в размере дневной нормы.

    - Подрядчик обязан вести постоянную работу на объекте по капитальному ремонту, не допускать длительного простоя работ. Если начинается длительный простой работ сроком более 5 (пяти) дней, Подрядчик обязан известить об этом Заказчика, а также о причинах возникновения простоя, способов и сроков устранения данных причин, приводящих к простою работ.

    - Все поставляемые Подрядчиком для капитального ремонта материалы, изделия, оборудование и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и другие документы, удостоверяющие их качество, на русском языке. Замена оборудования, материалов, изделий и конструкций допустима только с письменного согласования Заказчика при условии, что предлагаемые Подрядчиком для замены оборудование, материалы, изделия и конструкции имеют улучшенные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. При этом, согласование такой замены не должно влиять на сроки выполнения работ по Договору, не должно приводить к увеличению стоимости Договора, а, в случае уменьшения затрат Подрядчика на приобретение такого оборудования, материалов, изделий и конструкций, не является экономией Подрядчика.

    - Согласовать с Заказчиком место для осуществления поставки, приемки, разгрузки и размещения на временных складах материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору. Подрядчик собственными силами и средствами осуществляет складирование, сохранность оборудования и материалов.

    - Обеспечить выполнение работ и размещение материалов, изделий, конструкций, оборудования и механизмов в пределах Объекта, отведенного для капитального ремонта Объекта. Нести административную и гражданскую ответственность за нарушение границ Объекта.

    - Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а также по требованию Заказчика уборку Объекта, вывоз мусора, а по завершении Работ окончательную уборку Объекта от остатков материалов и отходов, вывоз мусора. Обеспечить своими силами уборку территории Объекта и вывоз мусора с Объекта на полигон твердых-бытовых отходов на собственном или привлеченном автотранспорте. Исключить загромождение проходов, проездов, ремонтируемых площадей строительным мусором путем своевременного периодического вывоза за территорию Объекта. Складирование промежуточных объемов мусора осуществлять в согласованных с Заказчиком местах с соблюдением всех действующих санитарных норм (лотки, поддоны, контейнеры, мешки и т.д.). В случае несоблюдения Подрядчиком обязанностей, установленных настоящим пунктом, Заказчик имеет право приостановить работы на Объекте до устранения нарушений, при этом срок окончания работ, установленный настоящим Договором, не изменяется.

    - Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, а также целостность и надлежащий внешний вид ограждения вокруг Объекта и внутри Объекта. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

    - Вывезти до момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), принадлежащие Подрядчику или субподрядным организациям, строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, строительный мусор.

    - Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке журнал работ, и иные документы согласно перечню исполнительной документации. Запись в журнале работ, имеет статус предписания, и обязательна для исполнения Подрядчиком, и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний).

    - Выполнять устные и письменные указания уполномоченного представителя Заказчика, касающиеся выполнения работ на Объекте.  Подрядчик должен предъявить Заказчику для согласования образцы материалов, оборудования, изделий, которые будут использоваться для выполнения работ по настоящему Договору. При неисполнении данного требования Заказчик имеет право приостановить работы, при этом срок окончания работ, установленный настоящим Договором, не изменяется.

    - Обеспечить наличие у всех работников, производящих работы на Объекте, не являющихся гражданами РФ, документов, подтверждающих их право находиться и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ. В случае невыполнения данных условий работник к производству работ не допускается.

    - Демонтированный металлический лом является собственностью Заказчика и передается по Акту приема-передачи.

    - Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества в результате работ на Объекте, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, несет Подрядчик.

    - Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с временем, согласованным с Заказчиком в соответствии с Правилами нахождения на территории Заказчика. Проведение работ в другое время возможно только по согласованию с Заказчиком.

    - Известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; необходимости выполнения дополнительных работ, препятствующих продолжению работ; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - Приступить к исполнению Договора и завершить работу в сроки, установленные настоящим Договором. Передать Заказчику выполненные работы (результат работ), передать отремонтированный Объект в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

    - Обеспечить Представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, обеспечить качество применяемых при капитальном ремонте Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

    - Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

    - Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в срок. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

    - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора. В случае, если Заказчиком такой срок не указан, то Подрядчик обязан устранить дефекты и недостатки не позднее 10 (десяти) дней с момента получения уведомления о выявленных дефектах и недостатках.

    - В сроки, установленные Заказчиком, и за собственный счёт устранять недоделки по получении от Заказчика претензии относительно качества, полноты выполненных работ, или несоответствия их условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации.

    - При обнаружении недостатков в ходе принятия выполненных работ Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный сторонами дополнительно.

    - Выполнить пусконаладочные работы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (при наличии таких работ);

    - Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о представлении документов, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

    - Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставлять информацию о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком.

    - По запросу Заказчика в течение 10 дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком Подрядчик обязан представлять по просьбе Заказчика следующие документы:

      - Копии документов о выполненных работах, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

      - Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных Договором, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

    - Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.

    - На период выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, если иное не предусмотрено статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

    - Подрядчик обязан в течение 3-х дней уведомить Заказчика при прекращении членства в саморегулируемой организации по основаниям и в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

    - В случае прекращения членства в саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено действующим законодательством, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Договора в полном объеме в указанные в настоящем Договоре сроки, что влечет за собой обязанность сторон подписать соглашение о расторжении Договора.

    - Все издержки, вызванные приостановлением работ, несет Подрядчик. При этом временное приостановление работ не может служить основанием для продления сроков завершения работ по Договору.

    - Подрядчик обязан приостановить работы при нарушении технологии производства работ, несоответствия требованиям нормативных документов, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Заказчика.

    - Подрядчик обязан приостановить работы при наступлении неблагоприятных погодных условий, наступления других причин, которые негативно влияют или повлияют на качество и сроки выполнения работ, в следствии наступления которых произойдет причинение ущерба имуществу Заказчика. Подрядчик обязан следить за прогнозом погоды, чтобы не допустить наступления обстоятельств, которые негативно влияют или повлияют на качество и сроки выполнения работ, причинят ущерб имуществу Заказчика.

    - Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материала, оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

    - Подрядчик обязан присутствовать на совещаниях, устраиваемых Заказчиком, на которых обсуждаются вопросы по исполнению Договора, либо обеспечить на них присутствие своего представителя. Об своем отсутствии и отсутствии своего представителя Подрядчик обязан информировать Заказчика в обязательном порядке.

    - Подрядчик имеет иные обязанности, определенные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик вправе:

    - Выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

    - Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

  - Заказчик обязан:

    - В случае надлежащего исполнения обязательств по Договору Заказчик обязан принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

    - Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

    - При обнаружении в ходе исполнения Договора отступлений от требований по Договору, обязательных при исполнении Договорных обязательств, выдавать Подрядчику предписания о приостановлении работ или об устранении нарушений до установленного срока.

    - Заказчик выдает распоряжения о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии производства работ, несоответствия требованиям нормативных документов, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Заказчика, а также проведение работ при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.

    - По окончании выполнения Подрядчиком работ Заказчик осуществляет приемку их результата.

  - Заказчик вправе:

    - Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. В любое время проверять ход и качество выполнения работ.

    - Представители Заказчика имеют право на беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода проведения работ.

    - Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору включая представления надлежащим образом оформленной документации и материалов, подтверждающих выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.

    - Отказаться от приемки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков выполненной работы. Установить Подрядчику срок для устранения допущенных им недостатков, не оплачивать расходы Подрядчика, вызванные этими обстоятельствами.

    - Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных работ.

    - В случае, если по результатам проверки фактически выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. Подрядчик обязан в семидневный срок со дня получения соответствующего требования Заказчика, вернуть полученную суммы за фактически невыполненные работы (если такой факт имеется).

    - Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

    - Заказчик имеет иные права, определенные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Сроки выполнения работ и порядок приемки работ

    - Подрядчик обязуется приступить к исполнению настоящего Договора с момента подписания Договора. Подрядчик обязан начать работу по капитальному ремонту в течение указанного срока, приступить к осмотру объекта, осуществить поставку необходимых материалов. Срок выполнения работ: с 01.05.2025 г. по 01.07.2025 г.

4.1.1.1. Место выполнения работ: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 161.

    - Для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, а также за соблюдением сроков их выполнения составляется График выполнения работ, в соответствии с которым выполняются работы на Объекте.

    - Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

    - Подрядчик за 5 дней до приемки работ обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ. Стороны согласуют точную дату приемки работ. Приемка работ осуществляется в присутствии представителей Подрядчика и представителей Заказчика в течении 3 (трех) рабочих дней.

    - Приемка работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору.  Подрядчик не позднее следующего дня за днем окончания выполнения работ представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные со своей стороны в двух экземплярах, при необходимости  надлежащим образом оформленную исполнительную документацию по Объекту, включающей: акты освидетельствования скрытых работ; документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения работ по Договору, исполнительные схемы.

    - В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком видов работ требованиям настоящего Договора или применения некачественных материалов, Заказчик не принимает указанные виды работ до момента устранения выявленных нарушений.

    - Заказчик в случае обнаружения при приемке выполненных работ Подрядчиком несоответствия условиям настоящего Договора, извещает Подрядчика или его уполномоченного представителя непосредственно в ходе проведения приемки. Акт с перечнем выявленных недостатков, доработок или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ составляется в письменной форме с указанием конкретных замечаний и сроков их устранения, который вручается Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки за свой счет. Уклонение Подрядчика от подписания Акта не может служить основанием для освобождения Подрядчика от устранения недостатков, указанных в Акте или мотивированном отказе.

    - В случае устранения Подрядчиком замечаний, указанных в Акте или мотивированном отказе от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Заказчик осуществляет приемку работ и подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

    - Работы считаются принятыми с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (подписанные Подрядчиком, Заказчиком, представителем строительного контроля).

    - Заказчик имеет право заключить Договор со сторонней организацией, осуществляющей строительный контроль за проведением капитального ремонта. При заключении данного договора Заказчик назначает ответственным и передает обязанности, функции по проведению строительного контроля по капитальному ремонту на Объекте специалисту организации, осуществляющей строительный контроль, о чем оповещает Подрядчика. Подрядчик обязан предоставлять всю информацию о проведении капитального ремонта и исполнении Договора, необходимые документы, акты скрытых работ, сертификаты качества используемого материала при выполнении работ Заказчику и уполномоченному специалисту организации, осуществляющей строительный контроль. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту, подписание Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) осуществляется также специалистом, осуществляющего строительный контроль на Объекте.

- Гарантийный срок

  - Подрядчик гарантирует:

    - выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора, соответствие качества всех выполненных работ, установленных Договором и действующим на территории РФ нормам и правилам;

    - возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

    - высокое качество работ, материалов, бесперебойное функционирование технологического оборудования и инженерных систем, установок, механизмов, инженерных сетей, смонтированных и налаженных Подрядчиком, в период гарантийного срока;

    - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

    - бесперебойное функционирование инженерных систем (в случае монтажа указанных систем Подрядчиком при исполнении Договора), при эксплуатации Объекта в гарантийный срок;

  - Срок гарантии на результат выполненных работ и используемые при выполнении работ материалы составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

  - Гарантийный срок начинает течь с момента подписания заказчиком акта выполненных работ (документа о приемке) в соответствии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, акта (актов) сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

  - Гарантия распространяется на весь объем работ и использованные материалы.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в претензии. Претензия направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные разделом договора. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

  - Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком в претензии либо согласованного сторонами срока, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 20 календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

  - В случае отказа Подрядчика от оплаты расходов, размер устранения недостатков будет удержан Заказчиком самостоятельно из суммы обеспечения гарантийных обязательств, предоставленной Подрядчиком.

- Ответственность сторон и разрешение споров

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством РФ.

  - В случае, если по вине Подрядчика произойдет отключение и (или) повреждение действующих инженерных систем, Заказчик определяет стоимость ущерба, затрат на восстановление, а Подрядчик оплачивает указанные затраты и ущерб в течение 10-ти дней с момента получения требования об уплате.

  - Все споры, возникшие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров Сторон или в установленном законодательством РФ судебном порядке.

  - Соблюдение претензионного порядка при разрешении споров для Сторон обязательно. Срок ответа на претензию – 3 рабочих дня с момента получения претензии. Претензии Подрядчику направляются на адрес электронной почты, указанной в Договоре.

  - Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, их несоответствие нормам и правилам Российской Федерации. Объём ответственности сторон определяется в соответствии с настоящим Договором и требованиями законодательства РФ.

  - Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

  - Заказчик вправе начислять пени каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств в случае нарушения предусмотренного Договором начального, промежуточного (согласно графику работ) и/или конечного срока выполнения работ предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - Заказчик вправе начислять пени за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

  - Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Уплата неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств в натуре.

  - Оплата неустоек, предусмотренных настоящим разделом, производится Подрядчиком в течение 10 дней с момента выставления Заказчиком требования об уплате неустоек, по реквизитам указанным Заказчиком, с предоставлением Заказчику в течение 3 (трех) дней, после оплаты копии платёжного поручения с отметкой банка.

  - В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от требований настоящего Договора Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных нарушениях и осуществляет оплату данных работ после полного устранения дефектов и недоделок. При некачественном выполнении работ Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет.

  - В случае возникновения каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением в связи с (не) выполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик информирует об этом Подрядчика и привлекает его к урегулированию претензий, исков и судебных расходов.

  - Подрядчик обязан возместить Заказчику все уплаченные штрафы в полном объеме в случае наложения на Заказчика штрафов, взысканий, в том числе административных за ненадлежащее состояние Объекта вследствие некачественного исполнения Подрядчиком условий Договора.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- Изменение и расторжение договора

  - Изменение и расторжение договора допускается по соглашению Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

  - Любые изменения условий Договора приобретают юридическую силу, если они составлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подписаны каждой из Сторон.

  - По соглашению Сторон допускается изменение срока исполнения Договора, цены Договора.

  - По соглашению Сторон допускается изменение предусмотренного договором объема работы. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену договора соответственно изменяемому объему работы;

  - Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее в срок становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

  - При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

  - По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в соответствии с законодательством РФ.

  - Отсутствие в Договоре упоминания о каком-либо конкретном существенном нарушении обязательств, являющемся основанием для одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого права.

  - Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством РФ.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе за нарушение сроков, установленных настоящим Договором.

  - Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением созданной Заказчиком комиссии, экспертов, специалистов строительного контроля, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением созданной Заказчиком комиссии, экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - Заказчик вправе отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчиком устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения для одностороннего отказа от исполнения договора, а также Заказчику (в случае его требования) компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Заказчик вправе потребовать возмещения  понесенного ущерба, связанные с неисполнением Договора.

  - Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

- Срок действия Договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 30.10.2025 года.

- Форс мажор

  - Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, возникшие после его подписания. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в установленный срок, то срок исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени действия данного обстоятельства.

  - Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в срок, не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.

- Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами или работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством РФ как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Обеспечение исполнения договора

  - Не установлено.

- Прочие условия

  - Настоящий Договор подписываются Сторонами с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

  - Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факса и банковских реквизитов.

  - Уведомления, касающиеся вопросов исполнения Договора, оповещения Заказчика, отказа от заключения Договора, одностороннего отказа от Договора (исполнения Договора), в том числе требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляется Подрядчику одним из перечисленных способом: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, доставкой лично сотрудником Заказчика, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи (факс), либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику, либо посредством уведомления по адресу электронной почты, указанной в договоре, по средствам электронной связи без получения Заказчиком подтверждения о его доставке Подрядчику, по средствам телефонной связи, в устной форме.

  - Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим законодательством РФ.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:

    - Приложение №1 – ЛСР.

    - Техническое задание.

13. Реквизиты Сторон

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| Подрядчик: Наименование организации ________________/должность _______________ / ФИО подпись М.П. | Заказчик: Наименование организации ________________/должность _______________ / ФИО подпись М.П. |

Приложение №1 к Договору

№____ от  «___» _______ 2025г.

Локальный сметный расчет

- На капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения открытого типа  краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса», расположенного по адресу:660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.161 в рамках ФП «Профессионалитет» по преобразованию учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

Приложен отдельным файлом

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| Наименование организации ________________/должность _______________ / ФИО подпись М.П. | Наименование организации ________________/должность _______________ / ФИО подпись М.П. |

Приложение № 2 к Договору

№____ от  «___» _______ 2025г.

Техническое задание

- На капитальный ремонт плоскостного спортивного сооружения открытого типа  краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум транспорта и сервиса», расположенного по адресу:660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.161 в рамках ФП «Профессионалитет» по преобразованию учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса в рамках регионального проекта «Профессионалитет» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| Наименование организации ________________/должность _______________ / ФИО подпись М.П. | Наименование организации ________________/должность _______________ / ФИО подпись М.П. |