Приложение № 1 к Разделу 4.

"Информационная карта аукциона в электронной форме"

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по капитальному ремонту МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко», устранение замечаний по предписанию надзорных органов (ремонт кровли МАДОУ №4)

г. Арамиль                                                                   			  «___» __________ 2025 г.

_____________________________, в лице заведующего ______________________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и

_____________________________ (________________), в лице __________________________, действующего на основании ________________, именуемое(-ый) в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,  на основании протокола №_____ от ____.____.2025 г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 1 к Договору), локальной смете (Приложение № 2 к Договору) объемов работ, являющимися неотъемлемой частью Договора, выполнить работы по капитальному ремонту МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко», устранение замечаний по предписанию надзорных органов (ремонт кровли МАДОУ №4) (далее – работы), а Заказчик обязуется осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим договором цену.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ____________ (__________________) рублей ___ копеек в том числе НДС ____% -__________ (________________________________) рублей _____ копеек.

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

Цена Договора включает все издержки Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением Договора в полном объеме (в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на уплату государственной пошлины, на материалы, оборудование, запросы информации, получение необходимых документов, перевозку и т.д.), а также вознаграждение Подрядчика.

2.3. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету в рублях Российской Федерации путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ по форме КС-2. При этом акты выполненных работ по форме КС-2 оформляются в строгом соответствии с локальными сметами, в ценах утвержденных сметной документацией. В случае изменения реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.4. Источник финансирования: бюджет Арамильского городского округа

3. Сроки и место выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ: с момента подписания договора  и не позднее 15.10.2025 года.

Сроки, определенные Сторонами в договоре, являются исходными для определения штрафных санкций.

3.2. Место выполнения работ: 624002, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Горбачева, д. 10.

3.3. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

4. Обеспечение выполнения работ материалами и оборудованием

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с ведомостями объемов работ.

4.2. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки выполненных работ.

4.4. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.5. Используемые в процессе производства работ материалы должны являться новым, ранее не использованным (все составные части материалов должны быть новыми), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.6. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть безопасными и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности их эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Используемые в процессе производства работ материалы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.8. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1.Привлекать третьих лиц для осуществления строительного контроля

5.1.2. Требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

5.1.3. Осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

5.1.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

5.1.5. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

5.1.6. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

5.1.7. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

5.1.8. Отказать в оплате выполненных работ, не предусмотренные настоящим Договором;

5.1.9. Отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Оплатить Подрядчику выполненные и принятые работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные сроки.

5.2.2. Произвести приемку результата выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором, в соответствии с формами, утвержденными постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

5.2.3. Осуществить технический контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

5.2.4. В установленном порядке вести бухгалтерский учет по данному договору.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов при условии истечения сроков, указанных в настоящем договоре.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты качественно выполненных и принятых Заказчиком работ.

6.1.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего договора.

6.1.4. Требовать и получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего договора.

6.1.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему договору, при условии соблюдения установленных требований качества к технологии выполнения соответствующих работ.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать выполненные работы Заказчику в установленный настоящим договором срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию.

6.2.2. Обеспечить:

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора;

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

- соответствие выполненных работ требованиям технического задания и условиям договора;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

6.2.3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

6.2.4. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

6.2.5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.

6.2.6. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

6.2.7. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

6.2.8. Подрядчик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с законодательством РФ.

6.2.9. Сотрудники, выполняющие в рамках исполнения настоящего договора работы, требующие наличие определенной квалификации, должны иметь документы, подтверждающие такую квалификацию, ответственность за привлекаемых к работе сотрудников несет Подрядчик.

6.2.10. Сотрудники, не являющиеся гражданами РФ, но привлеченные к выполнению работ, должны иметь разрешение на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации (до начала работ Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающих наличие разрешения на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации);

6.2.11. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

7.2. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;

- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.

- общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра.

7.3. Работы считаются принятыми после подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе, Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС–2), Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС–3)

7.4.Подрядчик обязан предоставить Заказчику два экземпляра исполнительной документации, акта(-ов) приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки(-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в течение 3-х рабочих дней после выполнения работ.

7.5.  Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в соответствии с законодательством РФ.

7.6. Приемка результата выполненных работ осуществляется в соответствии с установленным действующим законодательством Российской Федерации порядком.

7.7. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.8. Подписание Заказчиком актов и иных документов по приемке работ не лишает его права представлять Подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета.

8. Гарантийные обязательства (гарантии качества работы, гарантийный срок).

Обеспечение гарантийных обязательств

8.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

8.4. Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение, в том числе в период гарантийных обязательств.

8.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

8.7. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – 3 года с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

9. Охранные мероприятия

9.1. Подрядчик обязан принять меры по обеспечению сохранности объекта, в том числе применяемых материалов и оборудования на весь период выполнения работ до подписания акта приемки выполненных работ.

10. Скрытые строительные работы

10.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика, но не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения закрытия работ, о необходимости промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, проведения гидравлических испытаний и лабораторных исследований. Если представитель Заказчика не является к указанному сроку, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми; при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ производится по требованию Заказчика. Если дефекты не обнаружены, вскрытие работ производится за счет Заказчика.

10.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемкой каждой системы в отдельности.

10.3. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

Раздел 11. Ответственность сторон

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных и принятых Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от невыплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.3. В случае просрочки Подрядчиком исполнения своих обязательств по настоящему договору (сроков сдачи результата выполненных работ, в том числе установленных двусторонним актом для устранения выявленных недостатков, гарантийных обязательств и т.д.), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты пени в размере 0,1% от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

11.4. В случае выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества или ненадлежащего исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Заказчик имеет право потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а также по своему усмотрению:

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, как своими силами, так и путем привлечения третьих лиц.

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать выплаты штрафа в размере 10% от цены Договора.

11.6. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности и за риски возникновения пожара, в случае нарушения указанных требований Подрядчик обязуется возместить Заказчику все понесенные последним убытки в полном объеме (в том числе убытки от последствий пожара).

11.7. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров. В случае расторжения настоящего договора возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Договора.

11.8. Оплата неустойки (штрафа, пени) по договору не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.

11.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.10. Заказчик освобождается от ответственности по претензиям, вытекающим из нарушений Подрядчиком в ходе выполнения работ по договору, а также последующей эксплуатации результата выполненных работ прав правообладателей товарных знаков, торговых марок названий техники, оборудования и материалов, и иных интеллектуальных прав. В таком случае ответственность в полном объеме предъявляемых требований несет Подрядчик.

11.11. В ходе выполнения работ по настоящему договору Подрядчик несет риск любой ответственности за уплату сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, а также иных расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими в процессе выполнения работ по настоящему договору, как в отношении персонала Подрядчика, так и в отношении персонала Заказчика и третьих лиц, за исключением случаев, возникших вследствие действий или упущений Заказчика.

11.12. Заказчик освобождается от материальной и иной ответственности в случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Подрядчику, вызванных производством работ и другой деятельностью Подрядчика в связи с выполнением работ.

11.13. Иную ответственность, не предусмотренную настоящим договором, Стороны несут в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. Форс-мажорные условия

12.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как то: стихийные бедствия, войны, эпидемии, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон, освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по настоящему договору на срок действия указанных обстоятельств.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в десятидневный срок (если эти обстоятельства непосредственно повлекли невыполнение или несвоевременное выполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему договору), такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные.

12.2. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более шести месяцев, Стороны вправе отказаться от продолжения настоящего договора без уплаты штрафов или неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой Стороной.

12.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

13. Внесение изменений в договор

13.1. По согласованию Сторон условия договора могут быть изменены в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. При исполнении договора изменение существенных условий договора допускается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.3. При исполнении договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.4. Заказчик, подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации и таким договором.

13.7. При изменении условий договора, а также в случае расторжения договора в соответствии с настоящей главой информация о таких изменении и расторжении размещается в ЕИС в срок, установленный Правительством Российской Федерации.

13.8. Изменение условий настоящего договора оформляется письменным документом, подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

13.9. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема работ, предусмотренных договором.

14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе Стороны поровну.

14.3. Если по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке и в соответствии с пунктами 14.1. и 14.2. настоящего договора, то он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

15. Прекращение отношений

15.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором.

15.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в судебном порядке в случаях:

– задержки Подрядчиком начала работ более чем на десять дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

–несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи объекта более чем на десять дней.

16. Заключительные положения

16.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения и протоколы, содержащие дополнения и изменения договора, являются его неотъемлемой частью.

16.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.3. Стороны обязаны уведомить друг друга обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, реорганизации и любой другой информации, имеющий значение для надлежащего выполнения своих обязательств по договору, в течение пяти рабочих дней со дня возникновения изменений. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

16.4. Переписка Сторон, рекламации, требования, уведомления должны быть составлены на русском языке и могут быть направлены в адрес Стороны заказным письмом, в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте, указанной договоре.

16.5. Договор действует до 31.12.2025 г. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме своих обязательств по договору и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения договора.

16.6. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- техническое задание (Приложение № 1)

- локальная смета (Приложение № 2)

Раздел 17. Реквизиты и подписи сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ________________________ ________________ МП | ______________________________________ _________________________/______________ МП |

Приложение № 1

к договору № _________

от «__» ________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных заданий и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ | Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» по адресу: Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Горбачева, д.10., устранение замечаний по предписанию надзорных органов (ремонт кровли МАДОУ № 4) |
| 2 | Заказчик | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» |
| 3 | ОКПД 2 | 43.91.19.110 |
| 4 | Сроки выполнения работ | Срок окончания работ не позднее 15.10.2025 года # Подрядчик не позднее 2-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику: # - утвержденный план график выполнения работ; # - предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за выполнение работ; - для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию выполнения работ, предоставить список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники. |
| 5 | Место размещения объекта | 624002, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Горбачева, д. 10 |
| 6 | Объем работ | Согласно составу закупочной документации, в том числе: - Локальный сметный расчет № 02-01-01 изм. |
| 7 | Требования к выполнению работ | 1. Технология и качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов, в том числе: # - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с Изменениями)»; # - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с Изменениями)»; - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; - СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»; - СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; - А также государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ. 2. В случае указания на неактуальные требования государственных стандартов, строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил необходимо применять актуальные редакции на момент исполнения договора. |
| 8 | Общие требования | 1. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями договора; - возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока; - соответствие выполненных работ требованиям технического задания и условиям договора; - своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока. 3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. 4. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик; 5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 6. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения. 7. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. |
| 9 | Требования к сотрудникам Подрядчика | 1. Сотрудники, выполняющие в рамках исполнения настоящего договора работы, требующие наличие определенной квалификации, должны иметь документы, подтверждающие такую квалификацию, ответственность за привлекаемых к работе сотрудников несет Подрядчик; 2. Сотрудники, не являющиеся гражданами РФ, но привлеченные к выполнению работ, должны иметь разрешение на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации (до начала работ Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающих наличие разрешения на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации); 3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц). |
| 10 | Требования к качеству используемых в работе материалов (товаров) | 1. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); 2. Используемые в процессе производства работ материалы должны являться новым, ранее не использованным (все составные части материалов должны быть новыми), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании; 3. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть безопасными и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности их эксплуатации и другой нормативно-технической документации; 4. Используемые в процессе производства работ материалы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации. 5. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком. |
| 11 | Требования по объёму гарантий качества работ | 1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. 3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. 4. Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение, в том числе в период гарантийных обязательств. 5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 7. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – 3 года с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. |
| 12 | Требования к исполнительной документации | 1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами. 2. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров; - сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра; - акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров. - общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра. 3. Работы считаются принятыми после подписания сторонами документа о приемке выполненных работ в единой информационной системе, Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС–2), Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС–3). |

| Заказчик ________________ _________ М.П. |  | Подрядчик ___________________________ ______________________________ _________________ _______________ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к договору № _________

от «__» ________ 2025 г.

Локальный сметный расчет

Прилагается отдельным файлом

| Заказчик ________________ _________ М.П. |  | Подрядчик ___________________________ ______________________________ _________________ _______________ М.П. |
| --- | --- | --- |