Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственное управление муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»

- ИЗВЕЩЕНИЕ

- о проведении малой закупки в электронном магазине в электронной форме на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах Уфимского района Республики Башкортостан.

| Способ процедуры закупки | Малая закупка в электронном магазине, неконкурентный способ. |
| --- | --- |
| Правовое обоснование | В соответствии с Положением о закупке Заказчика. Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником. |
| Участники закупки | Участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. |
| Наименование заказчика, адрес | Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственное управление муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан» Контактное лицо: Новак Руслан Борисович тел: +7 (347) 270-23-05 адрес эл. почты: mail@hozuprav.ru 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Ленина, д. 46, каб. 31-39 |
| Предмет договора | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах Уфимского района Республики Башкортостан. |
| Описание объекта закупки | Описание объекта закупки указано в Техническом задании (Приложение №2 к извещению) |
| Максимальная цена договора | 3 999 879,00 (Три миллиона девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей. Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и рассчитана на основании коммерческих предложений (Расчет - приложение № 3 к настоящему извещению). |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает все расходы, связанные с его исполнением, включая доставку, страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи. Она является твердой, за исключением случаев, предусмотренных договором. |
| Место и срок подачи заявок | Дата начала подачи заявок – 11.04.2025г. Дата окончания срока подачи заявок – 11.04.2025 г. 15:00 (время местное Заказчика) |
| Размещение информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП). |
| Порядок предоставления информации о закупке | На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения. Документация предоставляется бесплатно. |
| Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки | Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится 11.04.2025 г. в 15:30 (время местное Заказчика) Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Ленина, д. 46 |
| Срок подписания договора по результатам проведения малой закупки в электронном магазине в электронной форме | Договор между Заказчиком и победителем малой закупки в электронном магазине в электронной форме заключается в электронной форме на электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com. Заказчик направляет Договор победителю закупки не позднее одного рабочего дня следующего публикации итогового протокола, победитель подписывает Договор (либо направляет Заказчику протокол разногласий) не позднее одного рабочего дня с момента его получения. |
| Условия выполнения работ | В соответствии с Проектом договора (Приложение №1) |
| Срок и место выполнения работ | В соответствии с Проектом договора (Приложение №1 к извещению). |
| Срок и условия оплаты | Все расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента приема Заказчиком выполненных работ и получения им счета. |
| Обоснование цены договора | Приложение № 3 к настоящему извещению. Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и рассчитана на основании коммерческих предложений (Расчет - приложение № 3 к настоящему извещению.) |
| Требования к работам | Оказываемые услуги должны соответствовать нормам законодательства Российской Федерации. |
| Требования к Участнику процедуры закупки | Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к участникам закупки: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ, Федеральным законом № 44-ФЗ. Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок. |
| Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Заявка должна содержать предложение участника закупки, составленное по прилагаемой к настоящему извещению форме заявки, при использовании участником закупки своей формы документа в нем все равно должны быть указаны все предусмотренные прилагаемой формой сведения. Заявка должна содержать следующие сведения и документы: - наименование участника закупки, фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; - полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки в электронном магазине в электронной форме копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении малой закупки в электронном магазине в электронной форме копию (скан) выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), либо выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа в формате PDF, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица налогового органа, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения извещения о проведении закупки; - копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать копию (скан) доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в малой закупке в электронном магазине в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в извещении о проведении малой закупки в электронном магазине в электронной форме; - наименование и конкретные показатели услуги, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении малой закупки в электронном магазине в электронной форме, включающие указание на, фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии); - предложение о цене договора, которая не может быть равна нулю или быть выше начальной (максимальной) цены закупки, указанной в извещении о проведении малой закупки в электронном магазине в электронной форме, с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). |
| Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на ЭТП. |
| Критерии оценки заявок на участие в закупке | Цена договора Победителем в проведении малой закупки в электронном магазине признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки. |
| Рассмотрение заявок | Заказчик в течении одного рабочего дня, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении. Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении закупки. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения: 1) дата подписания протокола; 2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; 3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 4) результаты рассмотрения заявок на участие в малой закупке в электронном магазине. |
| Адрес электронной площадки в сети Интернет | http://etp.torgi-online.com |
| Предоставление национального режима | Не установлено. |

Приложения:

1. Приложение N 1 " Проект Договора"

2. Приложение N 2 "Техническое задание"

3. Приложение N 3 "Форма заявки".

Приложение №1

к извещению о проведении малой закупки в электронном магазине в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

г. Уфа								                              «___» ___________ 2025 г.

Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственное управление муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Хисматуллина Ильдуса Альмировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании протокола подведения итогов от ___№____ по закупке № ____ в ЕИС, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом Договора является: выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах Уфимского района Республики Башкортостан.

1.2. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах Уфимского района Республики Башкортостан, а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.3. Место, объем выполняемых работ и их содержание, требования Заказчика к применяемым материалам по настоящему договору определяются Техническим заданием Приложение №2 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью.

1.4. Срок выполнения работ до 1 июня 2025г. с момента подписания договора.

1.5. Работы выполняются иждивением Подрядчика, его материалами силами и средствами.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осмотреть и принять с участием Подрядчика выполненные Работы (результат Работ) в сроки и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.2. При обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.1.З. Оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1.	В любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.

2.2.2.	Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному в настоящем Договоре, становится явно невозможным.

2.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора.

2.2.4. Если отступления в Работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1.	Осуществить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.2.	Выполнять Работу с привлечением субподрядчиков только по согласованию с Заказчиком.

2.3.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

2.3.3.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ.

2.3.3.2. Отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ.

2.3.3.3. Иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

2.3.4.	Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ.

3. Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. Сумма настоящего Договора составляет ___________ (___________________________) рублей, включая НДС __% - __________ рублей. В стоимость договора входят расходы Подрядчика по его исполнению, все налоги сборы и другие обязательные платежи.

Окончательная стоимость определяется по фактически выполненному объёму работ исходя из стоимости ремонта одного м2 дороги — ______ рублей на основании локально сметных расчетов и актов приёма выполненных работ, при этом она не может превышать максимальную стоимость Договора.

3.2. Оплата по настоящему Договору производится на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 рабочих дней с момента приема Заказчиком выполненных работ и получения им счета.

3.3. Оплата производится за счет собственных средства Покупателя от приносящей доход деятельности.

4.Порядок сдачи и приемки Работ

4.1. Приемка Работ производится Сторонами путем подписания Акта приёма выполненных работ (локально-сметный расчёт, КС2, КСЗ). Подрядчик за 2 рабочих дня до начала приемки представляет Заказчику на подписание акт о приемке выполненных работ форма КС-2, справку о стоимости выполненных работ КС-3, КС-6а журнал учета выполненных работ в 4 экземплярах, Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта подписывает его, либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.

4.2. 	Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки.

4.3. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть устранены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения.

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости Работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Работ Подрядчика Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. При нарушении условий настоящего договора, в том числе сроков выполнения работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику и третьим лицам реальный имущественный ущерб.

5.5. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Срок ответа на претензию по договору - не более 5 рабочих дней с момента её получения

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 30 июня 2025 года, а в части исполнения финансовых обязательств до полного их завершения.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, в порядке предусмотренном положением Заказчика о закупках, путем подписания письменного соглашения.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом Подрядчика не менее чем за три дня, в случае существенного нарушения Подрядчиком условий Договора.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия и заключительные положения

9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор должны быть согласованы с Заказчиком в письменной форме и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.3. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны и имеет равную юридическую силу.

9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Предварительному договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ

10.1. Приложение №1 – Техническое задание.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| МАУ «Хозяйственное управление МР Уфимский район РБ» 450511, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Ленина, д. 46, +7(347) 270-23-05, mail@hozuprav.ru ИНН 0245960350, КПП 024501001 ОГРН 1190280031435, ОКПО 49508359 ОКТМО 80652440, ОКАТО 80252840 ОКОГУ 4210007 Расчетный счет Л/С 30800103008 БИК ТОФК 018073401 ЕКС 40102810045370000067 Номер казначейского счета 03234643806520000100 Наименование банка Отделение - НБ Республика Башкортостан Банка России//УФК по Республики Башкортостан г. Уфа |  |
| Директор И.А.Хисматуллин | _____________/ ______________/ |

Приложение №2

к извещению о проведении малой закупки в электронном магазине в электронной форме

Приложение № 1

к Договору №__________

от «____» ____________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах Уфимского района Республики Башкортостан

Выполнение Подрядчиком работ по нанесению дорожной разметки по автомобильным дорогам:

Подъезд к д. Волково, ул.Косолапова д.Волково

"Новые Черкассы - Новые Карашиды" до коллективных садов "Рассвет" и "Пчелка

Новые Черкассы – Новые Карашиды

Подъезд к с. Черкассы

Автодорога Черкассы - Чуварез-Покровка

Чуварез-Кундряк

Подъезд к д. Кундряк

Автодорога от д. Покровка

Дема-Сергеевка

Касимово – Русский Юрмаш

М-5 «Урал» - Шамонино (объезд д. Шмидтово)

М-5 «Урал» - Шмидтово

Подъезд № 1 к д.Светлая

Подъезд № 2 к д.Светлая

Подъезд к д. Грибовка

Кириллово - Рождественский

Фомичево – Булгаково -Федоровка

Подъезд к д. Дубки

Подъезд к с. Авдон от автомобильной дороги Западный обход г. Уфы

Платоновка - Авдон

Подъезд к санаторию «Акбузат»

Бейгулово - Октябрьский

Подъезд к д. Первомайский

Подъезд к д. Новотроевка

Подъезд к д. Ветошниково

Николаевка - Казырово

Нурлино –Вольно-Сухарево

а/д Казырово - Кручинино

Подъезд к д. Осоргино от а/д Уфа -Чишмы

Подъезд к д. Лекаревка

Подъезд к д.Глумилино

Подъезд к с. Лебяжий

Березовка - Нижегородка

от подъездной дороги в аэропорт – Березовские ворота

Березовские ворота ограждения аэропорта– очистные сооружения ИВПП-2-до старой Чишминской

Подъездная автомобильная дорога к Международному аэропорту «Уфа» от автомобильной дороги «Уфа-Аэропорт» к автостоянкам

Металлобаза-СНТ Радуга

Чесноковка - Загорский

Чесноковка –Загорский (до путепровода)

Подъезд к д. Геофизиков (до ж/д переезда)

Автомобильная дорога по ул. Цурюпы с. Булгаково от а/д "Фомичево-Булгаково-Федоровка" до а/д "Булгаково-Бузовьязы"

Красный Яр – Кумлекуль с заездом в Якшиваново

Миловский Парк ул. Проспект Чижова с заездом к детскому саду.

Автомобильная дорога от д. Фомичево Уфимского района Республики Башкортостан до границы с Чишминским районом Республики Башкортостан

Уфимского района Республики Башкортостан.

Общий объём работ составляет – 153 км, окончательный объем определяется по фактически выполненному объему работ.

Качество работ должно обеспечиваться наличием квалифицированного инженерно-технического персонала и квалифицированными рабочими, имеющими опыт производства по нанесению горизонтальной дорожной разметки, применением современных технологий и высокопроизводительной техники.

Применяемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, а также отвечать нормативным требованиям.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации, в соответствии с действующими нормативными документами 3 месяца (ГОСТ Р 51256-2018).

Перечень основной нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ

| 1 | ГОСТ Р 52289-2004 Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| --- | --- |
| 2 | ГОСТ Р 51256-2018. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |
| 3 | ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправкой) |
| 4 | ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. |
| 5 | ГОСТ Р 52575-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования. |
| 6 | ГОСТ Р 52576-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытания. |
| 7 | ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения. |
| 8 | СниП 3.06.03-85 Автомобильные дороги. |
| 9 | СниП 2.05.02-85 Автомобильные дороги (с Изменениями N 2-5) |
| 10 | ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования (с Поправкой). |

Требования охраны труда при организации работ

на проезжей части дорог

Организация проведения работ:

Проведение работ на проезжей части дорог должно быть согласовано с ОГИБДД МВД России Уфимскому району РБ, техническим надзором и другими организациями по требованию Заказчика.

Ограждающие средства и знаки, применяемые

при производстве работ на проезжей части дорог

Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

В исключительных случаях, при невозможности встречного разъезда и устройства уширения проезжей части дороги, в обязательном порядке вводят регулирование движения с помощью светофоров или регулировщиков.

Организационные мероприятия в ходе подготовки к производству работ

Перед началом производства работ на проезжей части дороги необходимо поставить в известность Заказчика, определить порядок и способы организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства работ, обеспечивающие безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения.

Рабочие бригады (звенья) должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, оборудованием, инвентарем, механизмами, схемами организации движения и т.д.

Для организации безопасного производства работ приказом по предприятию (подразделению) назначаются:

- ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов;

- ответственный исполнитель работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих). Эти лица должны пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда.

Обязанности ответственного руководителя работ:

- знакомится со сметной, технологической документацией, схемой ограждения, ордером и обеспечивает наличие её при выполнении работ;

- проверяет укомплектованность бригады (звена) инструментом, материалами, средствами защиты, дорожными знаками, ограждениями, а также наличие и сроки действия у членов бригады соответствующих удостоверений;

- даёт указание ответственному исполнителю работ подготовить и проверить исправность инструмента, материалов, средств защиты, приспособлений;

- по прибытии на место производства работ организует, обеспечивает и контролирует правильное расположение дорожных машин, а также расстановку дорожных знаков и защитных ограждений на проезжей части в соответствии с утверждённой схемой организации движения и ограждения мест производства работ на проезжей части;

- доводит до сведения членов бригады (звена) мероприятия по безопасности производства работ;

- при проведении инструктажа разъясняет членам бригады (звена) порядок производства работ, меры безопасности по выполняемой работе, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводит до сведения их права и обязанности;

- после инструктажа опросом проводит проверку полноты усвоения членами бригады (звена) мер безопасности при выполнении работ, при необходимости поясняет мероприятия по проведению работ;

- указывает каждому члену бригады (звена) его рабочее место;

- допускает бригаду к работе;

- останавливает работы при выявлении новых, иных дополнительных опасных производственных факторов, а также при изменении состава бригады;

- организует регламентируемые перерывы в ходе выполнения работ и допуск работников к работе после их окончания;

- по окончании работы организует уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод бригады с места работы.

Ответственный руководитель работ несет ответственность за:

- выполнение всех указанных мер безопасности и их достаточность;

- принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

- полноту и качество целевого инструктажа бригады;

- организацию безопасного ведения работ.

Обязанности ответственного исполнителя работ:

- ответственный исполнитель работ является членом бригады (звена). Он выполняет распоряжения ответственного руководителя работ;

- с момента допуска бригады (звена) к работе повышенной опасности ответственный исполнитель работ постоянно находится на рабочем месте и осуществляет непрерывный надзор за работой членов бригады (звена) и выполнением ими мер безопасности и технологической последовательности производства работ. Ответственный исполнитель работ не имеет права покидать рабочее место;

- проверяет в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, наличие у членов бригады (звена) необходимых в процессе работы средств индивидуальной защиты, оснастки и инструмента, расходных материалов;

- указывает каждому члену бригады (звена) его рабочее место;

- указывает членам бригады (звена) и водителям дорожных машин порядок их поведения во время движения автомобиля и выхода из автомобиля, а также порядок действия в аварийной ситуации;

- запрещает членам бригады (звена) покидать пределы зоны производства работ без разрешения;

- выводит членов бригады (звена) с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены;

- возобновляет работу бригады (звена) после перерыва только после личного осмотра рабочего места;

- по окончании работ обеспечивает уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;

- выводит бригаду (звено) с места производства работ по их окончании.

Член бригады (звена) - рабочий обязан:

- выполнять порученную работу;

- осуществлять связь с членами бригады (звена), находящимися на месте производства работ;

- осуществлять контроль за движением транспортных средств и предупреждать членов бригады (звена) об опасности;

- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;

- содержать в исправном состоянии штатные средства индивидуальной защиты, спецодежду, инструмент и технические средства;

- уметь оказывать первую доврачебную помощь.

Каждый член бригады (звена) должен выполнять указания, полученные при допуске к работе и во время работы, а также требования инструкций по охране труда по своей профессии и по видам работ, к которым он допущен.

Технологический процесс нанесения горизонтальной дорожной разметки включает следующие группы работ:

- очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

- загрузка и заправка техники разметочным материалом;

- предварительная разметка дорожного покрытия;

- нанесение осевой линии горизонтальной разметки.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 (раздел 5.2) и СНиП 3.06.03-85* (п. 13.8-13.9), быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального оборудования.

Демаркировку сохранившейся на покрытии старых линий дорожной разметки следует выполнять в следующих случаях:

- при изменении схемы организации дорожного движения;

- при восстановлении поврежденной разметки для удаления лишних линий;

- при нанесении нового материала, отличного от материала старой горизонтальной дорожной разметки и высокой степени сохранности старой разметки;

- при удалении неверно нанесенной горизонтальной дорожной разметки.

Решение о демаркировке дорожной разметки принимается Заказчиком на основании результатов обследования (эксплуатационного контроля), осуществляемого силами Заказчика, в том числе и с привлечением специализированных компетентных организаций.

При демаркировке линий дорожной разметки допускается срезка асфальтобетонного покрытия на глубину не более 1,0 мм. Отходы демаркировки должны удаляться в процессе производства работ.

Оставшиеся после демаркировки элементы дорожной разметки не должны влиять на безопасность движения.

Требования к используемым товарам

(применяемым материалам) при выполнении работ.

| №№ п.п. | Наименование показателя | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет пленки эмали | белый |
|  | Коэффициент яркости высушенной пленки краски, % | не менее 80 |
| 2 | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)ºС по вискозиметру типа В3-246 (илиВЗ-4), с, | не менее 120 |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ краски, % | не менее 75 |
| 5 | Степень перетира, мкм, | не более 50 |
| 6 | Время высыхания до степени 3 при толщине жидкой пленки (300±25) мкм при температуре (20,0±2,0)ºС, мин, | не более 15 |
| 7 | Укрывистость не высушенной пленки, г/м², | не более 330 |
| 8 | Адгезия пленки (к стеклу), баллы, | не более 1 |
| 9 | Стойкость покрытия при температуре (20,0±2)ºС к статическому воздействию воды, ч, | не менее 48 |
| 10 | Стойкость покрытия к статистическому воздействию 3%-ного водного раствора хлористого натрия при температуре (0,0±2)ºС ч, | не менее 48 |
| 11 | Стойкость покрытия к статистическому воздействию насыщенного раствора хлористого натрия при температуре (0,0±2)ºС ч, | не менее 48 |
| 12 | Плотность, г/см³ | 1,59+0,1 |

Требования по сроку гарантии качества на результаты работ

День подписания акта экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки приемочной комиссией считается датой, с которой начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.

Гарантийный срок устанавливается:

– дорожная разметка (краска) – 3 (три) месяцев

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. При отказе Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по сметным нормам.

Контроль качества дорожной разметки

Организация и проведение контроля качества дорожной разметки.

Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику по его требованию.

К выполнению работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям.

До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания работ на объекте для подрядной организации остаются неизменными.

Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства работ.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.

Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.

Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям, должна иметь аттестат аккредитации, область аккредитации которого позволяет выполнять данные виды работ.

В случае выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по Договору для Подрядчика остается неизменным.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям.

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.

Все работы должны выполняться по ГОСТ Р 51256 -2018, ГОСТ Р 52289-2019.

ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования (с Поправкой).

Контроль за соответствием дорожной разметки требованиям ГОСТ Р 52289-2004* и схем дислокации дорожной разметки осуществляет ОГИБДД МВД России по Уфимскому району Республики Башкортостан, представителями Заказчика, Подрядчика и, при необходимости, привлеченными специализированными организациями.

Заказчик                                                                           Подрядчик

И.А.Хисматуллин

Приложение № 3

к извещению о проведении малой закупки в электронном магазине в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

_______________

| Наименование | Кол-во, ед. изм. | Коммерческое предложение №1 | Коммерческое предложение №2 | Коммерческое предложение №3 | Итого средняя цена руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах Уфимского района Республики Башкортостан |  | 26 143,00 За 1 км | 25 210,00 За 1 км | 27 076,00 За 1 км | 3 999 879,00 |

Начальная (максимальная) цена включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

№ 4

к извещению о проведении малой закупки в электронном магазине в электронной форме

ЗАЯВКА

на участие в малой закупке в электронном магазине в электронной форме

от «____»___________20___ г. №______________

(дата и номер присваивается электронной торговой площадкой ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com)

«______»_____________ 20___г.

Исх. № ________

ДАННЫЕ УЧАСТНИКА

| Наименование/Ф.И.О. (полностью) |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя (полностью)/ должность |  |
| Руководитель действует на основании (наименование документа) |  |
| Место нахождения/ Место жительства |  |
| Контактное лицо, уполномоченное для контактов по запросу котировок в электронной форме |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| ИНН КПП ОГРН ОКПО ОКОПФ ОКТМО Дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| Банковские реквизиты |  |

Настоящей заявкой мы соглашаемся поставить товар, выполнить работы, оказать услуги ______________________________________________ в полном соответствии с условиями проекта Договора, указанном в Вашем извещении от «____»___________20___ г. №_____________ .

1. Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Общая стоимость товара, работ, услуг: ______________ (___________________) руб., в том числе НДС …% ___________ (_______________________) руб. (либо без НДС на основании __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

2. В цену включаются общая стоимость товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

3._____________________________________________________________________:

(наименование участника процедуры закупки - юридического лица или Ф.И.О. участника процедуры закупки - физического лица)

3.1. Заявляет о верности представленных сведений, обязуется поставить товар ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.2. Обязуется подписать Договор в течение срока, установленного в извещении в электронной форме в случае признания нас победителем в проведении малой закупке в электронном магазине в электронной форме.

3.3. Подтверждает свое отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

4. Настоящая заявка составлена на ___листах, имеет ___Приложения.

5. Перечень приложений:

Руководитель организации                                          ___________________     И.О. Фамилия

(должность)                                                                        Подписывается ЭЦП